连云港市沿海环境保护行动实施方案（2014-2015年）（征求意见稿）

2014年6月26日

为贯彻落实《江苏沿海地区发展规划》、省《沿海环境保护行动方案（2014-2015年）》，努力解决制约沿海发展的突出环境问题，积极改善沿海生态环境质量，保障生态安全，促进沿海地区科学发展、绿色发展，制定本方案。

- 一、明确环保目标要求

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，统筹兼顾陆地与海洋、城镇与农村、经济社会与环境保护的关系，积极优化产业发展，严把环境准入门槛，着力削减主要污染物排放总量，全面整治化工园区，解决突出环境问题，推进环境基础设施建设，加强环境保护和生态修复，防范环境风险，为我市全面建成小康社会提供良好的生态环境保障。到2015年，全面完成化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物减排任务，完成4个化工园区环保专项整治工作，重要生态功能区和生物多样性得到有效保护，生态红线保护区域占国土面积比例大于21.9%，地表水好于III类水质的比例大于50%，集中式饮用水源地水质达标率达到100%，近岸海域功能区水质达标率大于80%，空气质量好于二级标准（GB3095-2012）天数的比例大于60%，城乡环境基础设施不断完善，环境监管和风险防范能力显著增强。

二、积极优化产业发展

（一）优化产业结构。进一步加强重点产业布局规划，清理整顿与优化工业园区、工业集中区，推动产业集聚发展、污染集中控制。优先引进属于国家《产业结构调整指导目录》鼓励类、有利于促进区域资源深度转化和综合利用、有利于延伸产业链、促进化工园区主导产业规模配置和壮大的产业项目。

（二）淘汰落后产能。建立淘汰落后产能长效机制，依法淘汰化工、冶金、纺织、印染、建材等行业能耗高、污染重、安全隐患多的生产工艺和技术装备。全面清理整顿化工园区化工生产企业，对使用国家明令淘汰落后工艺和设备的，立即予以关闭。鼓励企业主动淘汰一批相对落后工艺、技术、设备和产品。

（三）发展循环经济。通过典型引入，加快产业园区循环化、生态化改造，开展生态工业园区建设。推进连云港经济技术开发区、东中西合作示范园区国家生态工业示范园区建设，支持连云港港建设低碳港区。积极推行清洁生产，组织冶金、化工、纺织印染、造纸等重点行业以及危险废物省级以上监管重点源、排放重金属和二噁英的重点企业开展强制性清洁生产审核。

三、全面整治化工园区

（四）开展化工园区环保专项整治。全面排查化工园区环境污染问题，编制综合整治方案。2014年底完成园区内和园区开发边界500米宽隔离带范围内现有环境敏感目标搬迁安置工作，对未按期完成环境敏感目标搬迁工作的化工园区实行区域限批。2015年，全市4个化工园区完成环保专项整治任务，建设和完善化工园区污水处理、集中供热、危废处置等环境基础设施，确保企业污染物达标排放、区域环境质量明显改善。

（五）全面加强化工企业达标排放。化工生产企业建设废水预处理设施，强化对特征污染物的处理效果。加强化工企业无组织排放的有毒有害及恶臭气体收集和处理。2015年底，对污染严重不能稳定达标的、不能满足卫生防护距离要求的、逾期未治理或治理达不到规定要求的化工生产企业，一律停产整治。

（六）提高化工区环境监管水平。建设和完善集污染源监控、环境质量监控和图像监控于一体的环保数字化园区在线监控中心。加快化工园区空气、水环境质量自动监测预警系统建设，加强污染源在线监测和环境应急监测，强化重点大气污染源特征污染因子监测，推进挥发性有机物在线监测。

四、深入实施污染减排

（七）严格控制污染增量。实施重点污染行业污染物总量控制制度，化工、电力、纺织印染、钢铁、造纸等行业建设项目所需的主要污染物排放指标，须通过同行业减排项目实施减量置换，做到增产不增污、增产减污。严格审批涉及重金属污染排放的项目，控制重金属污染排放。大力推进区域热电整合，限制新增电煤消费总量。

（八）加快治污工程建设。加快推进城乡污水处理设施建设，实现建制镇污水处理设施全覆盖。推进工业园区污水处理工程，实施东中西合作示范区等一批工业园区污水处理厂建设项目，新增工业污水处理能力16.1万吨/日、配套管网155公里。加快生活垃圾无害化处理设施建设，实现县以上城市无害化处理设施全覆盖，积极建设和完善“组保洁、村收集、镇运转、市县集中处理”的城乡生活垃圾收运体系。大力推进脱硫脱硝工程建设，实施江苏新海发电公司等一批电力行业脱硫脱硝项目；积极推进实施镔鑫特钢、新海石化等非电力行业脱硫工程建设。推进工业企业提标改造，实施康缘药业等企业污水处理设施提标改造工程。

（九）实施畜禽污染防治工程。贯彻落实《国家畜禽养殖污染防治条例》，开展规模化养殖场、散养密集区畜禽粪便无害化处理与资源化利用，重点发展农牧结合的生态循环农业，实施畜禽粪便处理中心、规模化养殖场沼气工程和废水深度处理设施建设。

五、综合防治大气污染

（十）加强工业烟粉尘治理。全面推进电力、水泥、钢铁等重点行业烟粉尘治理，实施燃煤锅炉（炉窑）达标整治工程。2014年6月底前火电行业所有燃煤机组必须配套高效除尘设施，烟尘排放浓度达到国家排放限值要求。

（十一）加强挥发性有机污染排放控制。大力削减石化、有机化工等行业挥发性有机物排放量，严格控制有毒及恶臭气体的无组织排放。在灌云县临港产业区、连云港化工产业园区等园区分别组织实施一批挥发性有机污染治理工程。

（十二）加强机动车污染控制。全面完成已建油库、油罐车、加油站油气控制及回收治理。实施油品升级及排放标准提级工程。加快黄标车淘汰进程，到2015年，基本淘汰黄标车。

（十三）加强扬尘污染控制。制定城市扬尘控制方案和管理办法，开展扬尘污染控制区创建活动，不断扩大扬尘控制区面积。到2015年，市建成区降尘强度在2010年基础上下降10%。

（十四）加强秸秆禁烧和综合利用。禁止露天焚烧农作物秸秆、城市清扫废物、园林废物、建筑废木材、锯末等生物质，加大对城区、高速公路、机场及其他重点敏感区域的实时监测和执法力度。加强秸秆综合利用，建设秸秆综合利用示范工程，提高秸秆综合利用率。

六、强化水环境治理

（十五）实施城乡饮用水源保护工程。加强蔷薇河、通榆河等清水通道建设与环境管理，关停、改造、搬迁威胁饮用水源安全的污染源，加强沿岸生活污水处理及农业面源污染控制。继续开展城市集中式饮用水源地达标建设和应急备用水源地综合整治，完成市、县集中式饮用水源地一、二级保护区整治，全面开展乡镇集中式饮用水源地保护区划定工作。重点实施县以上城市城乡统筹区域供水集中式饮用水水源地保护项目，加快县以上城市备用水源建设，实施沿海平原水库建设工程。

（十六）实施小流域水环境综合整治工程。实施连云区院前大沟、赣榆县青口河等一批小流域水环境重点工程，通过河道疏浚、清淤、陆域整治等工程措施，逐步恢复小流域生态，改善区域水环境。

（十七）实施城市河道综合整治工程。实施东海县玉带河等一批城市河道综合整治工程，通过实施清淤、截污、驳岸、调水等工程措施，逐步恢复城市内河生态和景观功能，消除城市河道黑臭现象，不断改善城区水环境。

（十八）实施地下水污染控制工程。严格控制地下水开采，开展灌南县等地区地面沉降监测，重点加强地下水源补给区的污染防治工作。

七、切实保护海洋环境

（十九）加强入海河道水环境综合整治。按照“陆海统筹、河海兼顾”的原则，严格控制陆源入海排污总量，重点实施蔷薇河、排淡河、古泊善后河、灌河等主要入海河流水环境综合整治，开展入海河口生态修复。加强入海河口断面水质监测，开展化工园区入海特征污染物检测，建立入海河流水质预警预报机制和突发污染事件的联合查处机制。

（二十）加强重大涉海工程污染防治。严格执行海洋工程环境保护设施“三同时”制度，加强工程建设对海洋生态环境和渔业资源的环境影响评价。所有港口、码头等涉海工程必须建设油类、化学品、垃圾和生活污水回收、转运设施，完善港口船舶废弃物接收处理设施。落实海上船舶溢油、有毒化学品重大污染事故的处理措施，减少灾害影响。严格执行海洋倾倒区建设的论证审批程序，加强海上倾倒区的监督管理和执法监察。

（二十一）强化海洋生态环境保护。加强海州湾海洋公园海洋特别保护区、海州湾对虾种质资源保护区的建设和管理，开展海湾等特殊生态系统与生物多样性的保护与修复。加强岛屿生态保护，规划建设前三岛海洋特别保护区。确保近岸海域生态环境质量保持稳定，重点海域和海岸带的生态服务功能有所恢复。

八、大力开展生态建设

（二十二）严格生态空间管制。实施生态红线区域保护规划，把生态红线作为维护生态平衡的控制线、保障生态安全的警戒线、推进可持续发展的生命线，制定监督管理办法，有效保护生态红线区域，努力扩大受保护区域面积，确保我市受保护区域占国土面积比例分别不低于21.9%。

（二十三）维护生物多样性。提高云台山省级自然保护区管护能力。保护河口、湖泊湿地，逐步修复退化湿地，扩大湿地保护面积。加强野生动植物和重要种质资源保护，典型生态系统和70%的国家重点保护野生动植物得到有效保护。

（二十四）大力推进植树造林。建设沿海、沿河防护林体系，加强高标准农田林网建设，提高现有林网建设标准，逐步推广优良乡土树种。继续大力实施沿海绿化工程，提高沿海绿化水平。

（二十五）实施重点自然保护工程。重点实施海州湾海洋公园海洋特别保护区、海州湾海洋牧场等海域保护项目。完善生态补偿制度，落实生态红线区域财政转移支付制度。

九、有效防范环境风险

（二十六）强化环境风险管理。组织开展环境风险源调查，完善环境风险源动态数据库，开展环境风险企业环境安全达标建设。推进化工园区突发环境事件应急预案的编制、备案和演练，组建专业化的应急处置队伍，加强环境应急人员培训，配备必要的环境应急物资，完善环境应急响应体系。在危险化学品生产贮存、铅蓄电池制造等企业开展环境污染强制责任保险试点。

（二十七）加强饮用水源地环境风险防范。开展集中式饮用水源地环境风险调查和评估，建立饮用水源地环境风险档案库。开展饮用水源地环境安全保障工程建设，建立饮用水源环境风险防范长效机制。建立集中式饮用水源地水质不达标补偿机制和突发水污染赔偿机制。

（二十八）强化危险废物和化学品监管。加强化学品生产、使用、储运过程的风险监管，建立危险化学品环境管理登记制度。推进危险废物集中填埋和焚烧处置设施规范化建设，重点建设徐圩新区、灌云、灌南等地区的危险废物综合处置工程。

（二十九）实施水处理污泥处置工程。按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，推进建设一批污泥安全处置工程，通过填埋、焚烧等方式安全处置城镇污水、工业污水处理厂产生的污泥。县以上（含县）城市应规划建设污泥集中处理处置设施，实现污泥无害化处理处置设施全覆盖，杜绝污泥二次污染。

（三十）积极开展土壤和重金属污染防治。强化被污染农产品产地环境风险控制，在敏感区域设置国控点、省控点适时开展日常监测。将污染严重且难以修复的土地，划为食用农产品禁止生产区域，调整农业种植结构。重点加强已退役工业用地的风险管理，禁止未经评估和无害化治理的污染场地进行土地流转及二次开发。开展污染场地修复治理试点工用。强化重金属污染防治。

（三十一）保障核与辐射环境安全。加强田湾核电站外围辐射环境监测预警，开展核电站放射性流出物监督性监测。加强核应急设施建设与管理，完善应急设备和辐射防护装备。加强电磁辐射安全监管，合理安排大型电磁辐射设施功能区和建设布局。

十、提升环境监管能力

（三十二）加强环境监管能力标准化建设。继续实施环境监测、监察、应急、核与辐射安全、宣教、信息、科技等环境监管能力标准化建设。建立健全市、县、乡（镇）、村四级环境管理网络，充实各级环保行政机构力量。

（三十三）加强生态环境监控系统建设。建立适应沿海地区和海洋环境保护的环境监控网络，重点实施4条入海河流水质自动监测站网建设。加强环保、水利、海洋、住建等部门间信息共享，提升环境监管信息化水平。

（三十四）强化环境执法能力建设。加强部门协作，完善环保与法院、检察院、公安等司法部门联动执法机制，依法严厉打击污染环境、浪费资源、破坏生态等违法犯罪行为。

十一、有力保障方案实施

（三十五）强化组织领导。市发展改革委、市沿海办、市环保局以及各县（区、管委会）人民政府积极配合，协调推进沿海地区环境保护和生态建设。各县（区、管委会）人民政府及有关部门加强工作落实，形成市、县分级负责、各部门协作联动、全社会广泛参与的工作机制，全力推进环保重大工程项目实施，确保完成环保目标任务。

（三十六）实施重点工程。按照目标化管理、项目化推进的要求，重点实施19类62个重点工程项目，预计投资57.7亿元。各县（区、管委会）人民政府要建立重点工程项目责任制，加强重点工程项目的组织、管理和监督检查，确保重点工程项目顺利实施。

（三十七）加大资金投入。加大环境保护投入力度，拓宽投入渠道，建立“政府引导、市场运作、社会参与”的多元化投入机制。各级政府切实加大生态文明建设投入。充分发挥市场机制作用，吸引银行等金融机构特别是政策性银行积极支持环境保护项目，引导各类创业投资企业、股权投资企业、社会捐赠资金和国际援助资金增加对环境保护领域的投入。

（三十八）加强考核评估。行动方案实施纳入本地区生态文明建设、环境保护和生态建设“十二五”规划目标任务考核的重要内容。市环保局、市沿海办会同有关部门加大对方案实施的评估考核力度，2015年底对本方案执行情况进行终期考核。

附表：

连云港市沿海开发环境保护行动实施方案重点工程项目汇总表（2014-2015年）

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容、建设规模 | 建设年限 | 计划总投资(万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大环保项目：共计十九类62个 |  |  |  | 2014-2015 | 577070 |  |
| 一 | 淘汰落后产能项目 |  |  | 2014-2015 | 86000 | 相关部门 |
| 1 | 连云港市第三轮化工生产企业整治工程 | 改建 | 按照第三轮化工生产企业整治要求，园区外的企业逐步入园进区。 | 2014-2015 | 86000 | 市化治办 |
| 二 | 工业企业提标改造工程 |  |  | 2014-2015 | 8000 | 相关县区政府（管委会） |
| 2 | 连云港恒隆水务大浦污水处理厂中水回用工程 | 新建 | 新建中水回用装置及配套管网，日处理量300 吨/日。 | 2014-2015 | 3000 | 连云港经济技术开发区管委会 |
| 3 | 江苏康缘药业股份有限公司污水处理提标工程 | 扩建 | 改扩建企业现有污水处理站工程，更新污水处理设备和处理工艺，处理能力3320 吨/天,出水水质达到景观水质标准要求，并进行循环综合利用，形成循环生态经济，实现企业污水“零排放”目标。 | 2014-2015 | 5000 | 连云港经济技术开发区管委会 |
| 三 | 强制性清洁生产审核工程 |  |  | 2014-2015 | 2000 | 相关县区政府（管委会） |
| 4 | 连云港市强制性清洁生产审核 | 改建 | 全市每年对不少于20家企业开展强制性清洁生产审核 | 2014-2015 | 2000 | 相关县区政府（管委会） |
| 四 | 环境保护敏感目标迁移工程 |  |  | 2014-2015 | 78000 | 相关县区政府 |
| 5 | 赣榆县柘汪临港产业区卫生防护区内居民搬迁 | 改建 | 柘汪临港产业区卫生防护区内大小王坊1340 户居民搬迁。 | 2014-2015 | 35000 | 赣榆县人民政府 |
| 6 | 连云港市连云区板桥工业园卫生防护距离内居民拆迁 | 改建 | 完成蒿西工区 190 户居民房屋拆迁工作。 | 2014-2015 | 3000 | 连云区人民政府 |
| 7 | 灌云县临港产业区化工集中区500 米卫生防护距离内居民搬迁安置工程 | 改建 | 新建 7 万平方米安置房，拆迁居民150 户。 | 2014-2015 | 20000 | 灌云县人民政府 |
| 8 | 连云港（堆沟港）化学工业园区卫生防护区内居民搬迁 | 改建 | 连云港（堆沟港）化学工业园区周边卫生防护区内居民进行搬迁。 | 2014-2015 | 20000 | 灌南县人民政府 |
| 五 | 工业园区污水处理工程 |  |  | 2014-2015 | 92840 | 相关县区政府（管委会） |
| 9 | 连云港市新浦区工业园污水处理厂及管网工程 | 扩建 | 新增污水处理管网5公里。 | 2014-2015 | 1000 | 新浦区人民政府 |
| 10 | 连云区化工园区污水管网建设工程 | 改建 | 完成板桥污水处理厂工艺升级改造工作，配套建设污水管网3.5 公里。 | 2014-2015 | 7300 | 连云区人民政府 |
| 11 | 徐圩污水处理厂及配套管网工程 | 改建 | 一期工程新增污水处理能力 3 万吨/日，配套管网42 公里。二期工程配套管网20 公里。 | 2014 | 21000 | 连云港东中西合作示范区管委会 |
| 12 | 徐圩石化产业园污水处理厂一期工程 | 新建 | 新建 4.8 万吨/日石化废水污水处理厂。 | 2014-2015 | 20000 | 连云港东中西合作示范区管委会 |
| 13 | 东海县经济开发区北区污水处理厂及管网建设工程 | 新建 | 新建县经济开发区北区（石梁镇片区）工业污水处理厂（2 万吨/日）及配套管网。 | 2014-2015 | 7000 | 东海县人民政府 |
| 14 | 赣榆经济开发区污水管网及泵站工程建设项目 | 扩建 | 新建污水管网 9.652 公里及污水提升泵站2 座。 | 2014 | 1240 | 赣榆县人民政府 |
| 15 | 赣榆县海州湾生物科技园区通海污水处理厂排污管网完善工程 | 扩建 | 新建污水管网 16 公里及污水提升泵站1 座。 | 2014-2015 | 1900 | 赣榆县人民政府 |
| 16 | 赣榆县沙河镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业集聚区污水处理厂（2000吨/日），配套建设污水管网10 公里。 | 2014 | 1800 | 赣榆县人民政府 |
| 17 | 赣榆县城头镇工业园区污水管网建设工程 | 扩建 | 新建污水管网 19 公里，污水提升泵站1 座。 | 2014 | 1600 | 赣榆县人民政府 |
| 18 | 灌云县工业园区污水处理厂及管网建设工程 | 扩建 | 新建灌云县临港产业区污水处理厂（3万吨/日）及其配套管网20公里，经济开发区污水管网10公里。 | 2014-2015 | 12000 | 灌云县人民政府 |
| 19 | 灌云县临港产业区清污分流、雨污分流工程 | 改建 | 灌云县临港产业区所有企业完成清污分流、雨污分流改造。 | 2014-2015 | 3500 | 灌云县人民政府 |
| 20 | 灌云县下车镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业集聚区污水处理厂（3000吨/日）及配套管网。 | 2014-2015 | 2000 | 灌云县人民政府 |
| 21 | 灌云县杨集镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程 | 新建 | 新建工业集聚区污水处理厂（3000吨/日）及配套管网。 | 2015 | 2000 | 灌云县人民政府 |
| 22 | 灌南县城东污水处理厂二期工程及管网建设工程 | 扩建 | 新建灌南县城东污水处理厂二期工程（1.5 万吨/日）及配套管网。 | 2014-2015 | 4500 | 灌南县人民政府 |
| 23 | 江苏连云港化工产业园区污水处理及管网建设 | 扩建 | 新增 1 万吨/日污水处理能力、建设公共管廊和配套管网。 | 2014-2015 | 6000 | 灌南县人民政府 |
| 六 | 城乡饮用水源保护工程 |  |  | 2014-2015 | 84800 | 相关市县政府（管委会）、部门 |
| 24 | 连云港市城市饮用水 输水工程 | 新建 | 实施市区饮用水供水优化双源双线输水工程，以沭新渠为城市主供水 源，配备应急备用水源。（1）建设50 万吨/日总长16 公里的双线输水管线，（2）建设50 万吨/日应急输水泵站1 座及预处理设施、管理用房等构筑物。 | 2014-2015 | 62000 | 市水利局、市城建局、市环保局 |
| 25 | 徐圩新区饮用水源地环境综合整治工程 | 新建 | 建设污染源拦截导流，隔离防护工程，对善后河及周边河道进行清污、疏浚、修建护坡，治理农业面源污染，对沿岸养殖户和居民拆迁安置，建设生态修复工程。 | 2014-2015 | 8000 | 连云港东中西合作示范区管委会 |
| 26 | 云台山风景区大圣湖饮用水源保护工程 | 新建 | 对大圣湖上游进行截污，分散式污水预处理等环境整治，新建10 公里污水管网公里。 | 2014-2015 | 4000 | 连云港市人民政府 |
| 27 | 赣榆县小塔山水库饮用水源地保护及生态建设项目 | 新建 | 水库上游入库河道实施清淤、建设截污工程，沿河两岸养殖实施拆迁，开展生态修复、护坡工程。 | 2014-2015 | 4000 | 赣榆县人民政府 |
| 28 | 灌云县叮当河饮用水源地保护及生态建设项目 | 新建 | 叮当河西岸新建 26 公里截流河等，杜绝各类污水直接排入河内；建设提升泵站1 座，开展生态修复工程。 | 2014-2015 | 6000 | 灌云县人民政府 |
| 29 | 灌南县北六塘河饮用水源治理工程 | 改建 | 开展沿河农村环境整治、沿岸养殖户拆迁、绿化建设工程。 | 2014-2015 | 800 | 灌南县人民政府 |
| 七 | 小流域水环境综合整治工程 |  |  | 2014-2015 | 32380 | 相关县区政府 |
| 30 | 连云港市连云区院前大沟综合治理工程项目 | 改建 | 清污疏浚5公里，完善雨污分流。 | 2014-2015 | 10800 | 连云区人民政府 |
| 31 | 连云港市排淡河综合整治工程 | 改建 | 进行环境整治、污水截留、清淤、疏浚等。 | 2014-2015 | 9880 | 连云区人民政府 |
| 32 | 赣榆青口河、朱稽河等城区河流环境综合整治 | 改建 | 进行清淤整治和污水管网建设，对入河污水截流。 | 2014-2015 | 6000 | 赣榆县人民政府 |
| 33 | 灌云县山前河、小鸭河、三里沟综合整治项目 | 改建 | 对河道疏浚、建设护坡、绿化景观工程。 | 2014-2015 | 3700 | 灌云县人民政府 |
| 34 | 灌南县沂南河灌南段水环境综合整治工程 | 改建 | 对沂南河灌南段进行清淤、疏浚等综合整治。 | 2014-2015 | 2000 | 灌南县人民政府 |
| 八 | 城市河道综合整治工程 |  |  | 2014-2015 | 66400 | 相关县区政府、部门 |
| 35 | 连云港市蔷薇河水环境综合整治工程 | 改建 | 进行59公里河道疏浚及建设沿河绿化生态景观工程 | 2014-2015 | 56000 | 东海县、新浦区、海州区人民政府、市水利局、市建设局 |
| 36 | 东海县玉带河送清水 工程 | 改建 | 包括清淤整治工程、截污管网工程、供水改道改造工程、生态修复拆迁工程：清淤5.25 万立方米，新建挡土墙及护栏4.31 公里，铺设DN500压力输水管0.6 公里，铺设DN1200管道1.6 公里，铺设DN400-800 污水管9.038 公里，新建提升泵站2座、溢流堰2 座、截流井50 座、检查井126 座，岸线生态恢复、破路及恢复2.36 万平方米。 | 2014 | 8400 | 东海县人民政府 |
| 37 | 灌南县县城区河道整治项目 | 改建 | 对县城区的郑圩大沟等黑臭河流进行综合整治。 | 2014-2015 | 2000 | 灌南县人民政府 |
| 九 | 电力行业脱硫工程 |  |  | 2014 | 10000 | 市相关部门 |
| 38 | 江苏新海发电有限公司#15、#16机组烟气脱硫技改工程 | 改建 | 对2*330MW机组烟气脱硫方法改为石灰石-石膏法。 | 2014 | 10000 | 市经信委 |
| 十 | 非电行业脱硫工程 |  |  | 2014-2015 | 6500 | 相关县政府 |
| 39 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司#2、#3设备二氧化硫治理技改工程 | 改建 | 对钢铁烧结机/球团进行二氧化硫治理，综合脱硫效率达到70%以上。 | 2014 | 1500 | 赣榆县人民政府 |
| 40 | 江苏新海石化有限公司二氧化硫治理项目 | 改建 | 对第一催化裂化装置进行二氧化硫治理，综合脱硫效率达到40%以上。 | 2014-2015 | 5000 | 赣榆县人民政府 |
| 十一 | 电力行业脱硝工程 |  |  | 2014 | 8000 | 市相关部门 |
| 41 | 江苏新海发电有限公司#15、#16机组烟气脱硝技改工程 | 改建 | 对2*330MW机组安装SCR烟气脱硝设施。 | 2014 | 8000 | 市经信委 |
| 十二 | 工业烟粉尘治理工程 |  |  | 2014 | 5800 | 相关县政府、部门 |
| 42 | 江苏新海发电有限公司#15、#16机组烟气高效除尘技改工程 | 改建 | 对江苏新海发电有限公司的2*330MW机组进行高效烟气除尘。 | 2014 | 5000 | 市经信委 |
| 43 | 灌云县欣森木业有限公司锅炉废气治理项目 | 改建 | 对欣森木业有限公司在用12000KW 导热油炉废气进行治理，烟尘达标排放。 | 2014 | 800 | 灌云县人民政府 |
| 十三 | 油气回收治理工程 |  |  | 2014 | 6750 | 市有关部门 |
| 44 | 连云港市油气回收工程 | 改建 | 对 150 个加油站、46 个油罐车、1个储油库安装油气回收装置。 | 2014 | 6750 | 市商务局、市交通局、市环保局 |
| 十四 | 挥发性有机污染物治理工程 |  |  | 2014-2015 | 7000 | 相关县政府 |
| 45 | 灌云县临港产业区VOCs 治理工程 | 改建 | 完成多元化工等 30 家企业挥发性有机污染物治理。 | 2014-2015 | 5000 | 灌云县人民政府 |
| 46 | 江苏连云港化工产业园区VOCs 治理工程 | 改建 | 完成克胜化工等 10 家企业挥发性有机污染物治理。 | 2014-2015 | 2000 | 灌南县人民政府 |
| 十五 | 工业固废和危险废物综合处置工程 |  |  | 2014-2015 | 54000 | 相关县政府（管委会） |
| 47 | 徐圩新区危险废物焚烧处置中心建设项目 | 新建 | 新建危险废物焚烧处理工程（1.5万吨/年）。 | 2014-2015 | 25000 | 连云港东中西合作示范区管委会 |
| 48 | 灌云县临港产业区危险废物焚烧处置扩建工程 | 扩建 | 新建回转窑焚烧危险废物，年增加处置能力1.5 万吨。 | 2014-2015 | 8000 | 灌云县人民政府 |
| 49 | 灌云县临港产业区危险废物填埋场处置中心建设项目 | 新建 | 新建 50 万立方米危险废物填埋场，其中一期工程库容30 万立方米。 | 2014-2015 | 17000 | 灌云县人民政府 |
| 50 | 江苏连云港化工产业园区危险废物处置二期工程 | 扩建 | 扩建危险废物焚烧处置二期工程（0.9 万吨/年）。 | 2014-2015 | 4000 | 灌南县人民政府 |
| 十六 | 农村畜禽养殖污染防治工程 |  |  | 2014-2015 | 500 | 相关县政府 |
| 51 | 灌云县规模养殖场沼气治理工程 | 新建 | 新建 60 处池容50 立方米以上地下厌氧发酵池、8 立方米以上的储气 柜，配套沼气、沼渣、沼液等综合利用设施。 | 2014-2015 | 500 | 灌云县人民政府 |
| 十七 | 生态保护与建设工程 |  |  | 2014-2015 | 5400 | 相关市政府、部门 |
| 52 | 海州湾国家级海洋公园建设 | 扩建 | 在以秦山岛为中心的 518.47 平方公里海域建设海州湾国家级海洋公园，完成海洋公园规划编制等前期工作。 | 2014-2015 | 1400 | 连云港市人民政府 |
| 53 | 江苏省海州湾海洋牧场建设项目 | 扩建 | 在海州湾海洋牧场区域内投放三角礁、方形礁、十字礁、石块增殖礁等各类人工鱼礁超25000 个，建成人工鱼礁调控海域超50 平方公里，同时开展渔业资源增殖放流活动，放流鱼、虾、贝类10 亿单位以上。 | 2014-2015 | 4000 | 市海洋与渔业局 |
| 十八 | 电磁辐射污染与防治工程 |  |  | 2014-2015 | 1500 | 相关县政府 |
| 54 | 灌南县广播电视发射塔迁建工程 | 改建 | 迁建灌南县广播电视发射塔。 | 2014-2015 | 1500 | 灌南县人民政府 |
| 十九 | 环境监管能力建设工程 |  |  | 2014-2015 | 21200 | 相关市县政府、部门 |
| 55 | 4条主要入海河流水质自动监测站网建设 | 新建 | 建设蔷薇河、排淡河、古泊善后河、灌河等4条主要入海河流水质自动站。 | 2014-2015 | 800 | 市环保局 |
| 56 | 连云港市环境监控能力建设工程 | 扩建 | 建设“数字环保”工程，建成全市环境数据库、环境管理综合信息平台和污染事故应急指挥系统以及环保监察、监测、应急、宣教、科技等能力建设。。 | 2014-2015 | 5000 | 市环保局 |
| 57 | 省核电辐射环境监督监测前沿基地项目 | 扩建 | 新建核电辐射环境监督监测前沿基地（建筑面积3500 平方米）和8个自动监测子站。 | 2014-2015 | 7700 | 市环保局 |
| 58 | 徐圩新区环境监测监控预警系统建设一期工程 | 新建 | 初步建设东中西合作示范区环境监测监控预警系统，启动环境信息集成共享平台及数据中心建设，配套相关服务器、网络。 | 2014-2015 | 5000 | 东中西合作示范区管委会 |
| 59 | 连云港市连云区板桥工业园环保自动监控系统建设工程 | 新建 | 连云区板桥工业园配置建设园区自动监控系统1 套。 | 2014-2015 | 500 | 连云区人民政府 |
| 60 | 灌云县临港产业园区大气自动站和园区自动监控系统 | 新建 | 新建大气自动采样分析站 1 个、配置自动监控系统一套。 | 2014-2015 | 800 | 灌云县人民政府 |
| 61 | 江苏连云港化工产业园区环保自动监控系统 | 新建 | 配置建设园区自动监控系统一套。 | 2014-2015 | 500 | 灌南县人民政府 |
| 62 | 赣榆县柘枉临港产业区大气自动站和园区自动监控预警系统 | 新建 | 新建大气自动采样分析站 1 个、配置自动监控系统及数据中心建设，配套相关服务器、网络。 | 2014-2015 | 900 | 赣榆县人民政府 |