连云港市《江苏沿海地区发展规划》实施情况自评工作报告（征求意见稿）

（2014年8月29日）

2009年6月10日，国务院批准实施《江苏沿海地区发展规划》（以下简称《规划》），以连云港为龙头的江苏沿海开发正式上升为国家战略。五年来，按照国家规划要求和省委、省政府统一部署，连云港积极抢抓江苏沿海开发、长三角一体化、国家东中西区域合作示范区建设、国家创新型城市试点等四大国家战略和“一带一路”重大战略叠加的机遇，紧紧围绕建设现代化国际海港中心城市的发展总定位、“加快沿海崛起，实现新的跨越”的总要求、“全面建成小康社会，加快推进基本现代化”的总目标，深入推进沿海开发，兴起了新一轮大开发、大建设热潮，经济社会发展迈上了新台阶。现将连云港市《江苏沿海地区发展规划》实施情况自评工作总结如下：

一、《规划》实施的主要进展和成效

连云港南连长三角经济圈，北接山东半岛城市群，东与日韩隔海相望，西依大陆桥经济带，处在连接南北、沟通东西的枢纽位置，是国家建设丝绸之路经济带和海上丝绸之路的交汇点。连云港独特的战略区位引起了党中央、国务院和省委、省政府越来越多的关注与重视。习近平总书记来连云港视察时指出，“如果孙悟空的故事有现实版的写照，应该就是连云港在新的时期新的世纪后发先至，构建新亚欧大陆桥，完成我们新时代的西游记”。李克强总理来连云港视察时指出,“连云港是江苏沿海地区发展的龙头，同时又连中启西，是我国沿海地区和中西部地区形成良性互动的一个重要战略节点，具有辐射中原腹地独特的港口优势和发展优势”。省委、省政府作出举全省之力推进沿海开发的战略决策，成立了由省委书记任第一组长、省长任组长的江苏沿海地区发展领导小组及其办公室。省委罗书记特别指出“江苏沿海开发是现阶段江苏区域发展的重中之重，连云港又是江苏沿海开发重中之重”的“两个重中之重”。

国家战略机遇汇聚连云港，进一步提升了连云港在全国区域发展中的重要地位，使连云港成为东部沿海新一轮开发开放的热点和东中西区域合作各方关注的焦点，推动全市经济社会实现快速发展，五年来，连云港市港口、产业、城市深度融合发展，沿海开发不断取得新成效、新突破。地区生产总值从2009年的941.13亿元，增长到2013年的1785.42亿元，增长89.7%；公共财政预算收入从90.21亿元，增长到233.3亿元，增长158.6%；规模以上工业增加值从360.19亿元，增长到820.94亿元，增长127.9%；外贸进出口总额从38.6亿美元，增长到66.41亿美元，增长72%；城市居民人均可支配收入从16958元，增长到26898元，农民人均纯收入从6111元，增长到10745元，分别增长58.6%、75.8%；港口年货物吞吐量从1.14亿吨，增长到2.02亿吨，集装箱运量从303.18万标箱，增长到548.77万标箱，分别增长76.3%增长81%。具体情况如下：

（一）突出港口建设，加快功能配套，基础设施不断完善。

1、组合大港建设迈入新阶段。港口体系不断完善。明确了“一体两翼”的组合大港发展格局，将形成由海湾内的连云港主体港和赣榆的柘枉港区、海头港区、徐圩港区和灌河港区共同组成的总体港区格局，功能上以集装箱运输和能源、原材料等大宗散货运输为主，商贸流通功能和临港工业发展并重，同时客运与货运相结合。2013年，伴随北翼赣榆港区，南翼灌河港区、徐圩港区先后开港运营，我市一体两翼组合大港基本形成。港口能力不断扩大。5 年来，连云港港累计完成固定资产投资约190亿元，新增万吨级以上泊位15个，新增吞吐能力5500万吨，港口总吞吐能力达到1.3亿吨。拥有集装箱、铁矿石、散粮、煤炭、焦炭、液化化工等专业化泊位，最大码头等级30万吨。以港口为核心的海铁、海公、海河、海空等综合运输网络四通八达。在内陆城市设立了十余个“无水港”，口岸区域通关已扩大至陆桥沿线15个省区。开行至郑州、西安、阿拉山口等地“五定班列”，辟有阿拉山口、霍尔果斯、喀什等过境运输通道。服务能力不断提升。连云港港是国家主枢纽港、集装箱干线港，拥有近远洋航线60多条，与160多个国家和地区的近千个港口有贸易往来。作为连云港市服务“一带一路”建设的核心战略资源，连云港港吸引了国内外客商的投资聚焦，与新加坡港务国际、新加坡丰益国际、新加坡万邦、哈铁快运、中海、中外运、中石化、中化国际、中铁多联等100多家国内外企业建立了战略合作伙伴关系，在码头、物流、工业等项目上深度合作，建成了江苏最大集装箱泊位群。2014年5月19日，在两国元首的再次共同见证下，中哈连云港物流合作基地一期工程正式建成启用，这是“一带一路”战略构想提出后，全国第一个与沿线国家开展实质合作并建成运营的实体项目。

2、综合交通运输体系日趋完善。沿海铁路大通道建设。2013年12月连盐铁路开工建设，铁路正线长232.2公里，设计速度200公里/小时，投资总额259.84亿元。2014年2月国家发改委正式批复批准了新建青连铁路项目，线路正线长度192公里（其中连云港境内7.9公里），设计速度200公里/小时，投资总额238亿元，将于今年9月开工建设。。2010年4月，连淮铁路（宿州至淮安至连云港铁路项目）与淮扬镇铁路正式合并更名为连淮扬镇铁路。2013年8月连云港至镇江铁路项目获国家发改委正式立项，设计速度250公里/小时，正线全长约305公里，其中连云港境内长约47.6公里，工程投资预估算总额453亿元，将于今年年底开工建设。连徐线电气化扩能改造项目于2009年9月底完成。徐圩专用铁道项目开展了可行性研究报告已报上海铁路审查。航道网建设。疏港航道、盐河航道整治工程建成通航，盐灌船闸、善后河枢纽船闸、新沂河枢纽船闸等5座大型船闸开通运行，初步形成了以疏港航道、盐河航道等为骨干的干线航道网，三级航道里程达118公里，实现千吨级船舶直通长江、淮河、京杭大运河。高等级公路网建设。2013年，全市公路总里程达11506公里，密度达151.1公里/百平方公里。高速公路通车里程达349公里，形成了以G15沈海、G25长深、G30连霍高速为主骨架的“两纵一横”高速公路网，实现了市到县、县到县高速公路联网畅通。国省干线公路通车里程达559公里，其中一级公路335公里，共有204、310、327三条国道以及201、235、236、242、245、302、324、326八条省道，初步形成“五横四纵”干线公路网络。广域航空通道建设。连云港新机场项目被列入了国家“十二五”民航建设规划，新机场兼有运输机场和通用机场职能，一期拟建设飞行区等级为4D。国家民航局于7月1日正式批复连云港新机场项目选址方案，正式确定灌云小伊场址为新机场首选场址。

3、水资源保障和防洪保安能力不断提高。重点实施了通榆河北延送水、徐圩送水、新沭河50年一遇治理工程、蔷薇湖水源地工程、沿海海堤应急加固等一大批水资源供给和防洪保安工程。强化水资源供给。通榆河北延送水工程全部实施完成；沭新渠送清水工程实现全面通水；蔷薇湖应急备用水源工程土方工程已全面开工，湖区排水闸、穿堤涵洞等建筑物工程正同步实施；新沭河平原水库工程随着新沭河下游三洋港挡潮闸的建成，闸上自然形成了河川水库。提高防洪保安能力。新沭河50年一遇扩大工程已基本完成，部分工程已通过投入使用验收，计划在今年完成竣工验收；徐圩新区海堤应急加固工程已完工，灌云县海堤水毁修复工程已完成验收，灌南县灌河入海口堤防应急加固工程正在实施；编制完成《徐圩新区防洪除涝规划》，实施了徐圩新区防洪除涝及调蓄工程、徐圩新区防洪除涝提升工程等一系列打包工程；中小河流治理工程方面，实施19条区域骨干河道26个河段的治理任务，目前大部已完成，计划2015年全部完成。市和各县区结合城市防洪、送水、航道建设等需要完成了城区部分河道和盐河全线治理。

4、能源和电网建设取得新突破。电力建设取得新进展。争取国家和省支持，加强电力项目前期工作推进力度，一批电力项目获准建设。国信新海电厂1×100万千瓦机组建成投产，虹洋热电联产工程项目获得核准并开工建设，罗盖特热电联产工程项目、板桥工业园热电联产项目均已获得“路条”，前期工作扎实推进。截止2013年末，我市电力装机规模达到400万千瓦，电网及输变电工程累计完成投资40亿元。新能源发展取得新成效。核电建设取得新进展，田湾核电3、4号机组通过核准并开工建设，5、6号机组前期工作扎实推进。连云港抽水蓄能电站项目前期工作取得进展，苏文顶站址被国家能源局确定为江苏省2020年新建抽水蓄能电站推荐站点。全市共有8个风电场项目被列入国家“十二五”风电项目核准计划，装机总量约35万千瓦。风电装备产业快速发展，形成以风电主机、叶片、塔架为一体的产业链条，2013年实现产值93.42亿元。强化自主知识产权和品牌培育，推动风电装备行业产业标准化生产，国电6MW风电机组和中复连众66.5米叶片成功下线，超大型海上风电机组设计、7MW级风电机组及关键部件产业化等3个项目列入国家863计划。油气基础设施建设实现新突破。石化产业基地项目和LNG项目均取得国家“路条”，各项前期工作正在快速推进；中石化连云港160万方原油商业储备库项目获得省能源局备案，具备工程开工条件。

（二）加快产业发展，推进转型升级，经济实力持续增强。

1、现代农业建设取得新进展。以农业现代化工程为总抓手，推进生态高效外向农业发展，坚持现代化发展，实现了粮食增产、农业增效、农民增收、农村发展的良好态势。2013年粮食播种面积748万亩，总产量70.95亿斤，单产474.2公斤，单产水平居全省和全国的前列。高效设施农业加快发展。重点培育产值过10亿元的特色产业，建成全国最大的紫菜生产加工基地、泥鳅养殖基地和全省最大的鲜切花生产基地，培育特色农业生产基地97个、“一村一品”特色专业村110个，高效设施农业总面积达到近百万亩，占耕地面积比例17%。农产品出口保持稳定。农业结构不断优化。依托资源优势，大力发展现代特色产业示范基地，促进“一村一品”逐步向“一乡一特”发展。目前，我市国家级一村一品示范村镇5个，省级一村一品示范村镇9个。今年4月21日，我市和农业部国际合作司、江苏省农委签署战略合作协议，设立“一带一路” 国际农业合作示范区，对于密切国家及地区间的农业交流合作、加速连云港外向型农业发展有重要意义。2013年，全市农产品出口4.06亿美元，位居全省第三位。

农民合作社发展势头良好。目前，农民专业合作社总数达4508家，参加合作社的成员总数102万人，拥有自主注册商标的合作社数261个，通过农产品“三品”认证认定的合作社数147个，农地股份合作社数172个，农地股份合作社入股面积23万亩。全市各地积极开展创建A级农民合作社活动，从“服务成员、经营效益、利益分配、民主管理、示范带动”等方面制定考核标准，推动引导农民专业合作社提质增效。按照现代农业规模化、组织化、市场化、生态化的发展要求，发展家庭农场，把农业劳动者培养成有技术、懂管理、会经营的现代农业经营者，提升农业经营水平，进一步促进农业增效、农民增收、农村发展。截至今年6月底，全市家庭农场共370家。

现代渔业发展全面提速。随着沿海开发的加快推进，我市现代渔业发展得到全面提速。2013年全市渔业放养总面积已达99.2万亩，完成水产品总产量75万吨，实现渔业行业总产值203.6亿元，分别比2009年增长36.5%，29.3%，114.8%。其中高效渔业面积达到53万亩，并有高标准工厂化海水养殖车间60万立方米，赣榆海州湾现代渔业园区等3家园区获批省级现代渔业产业园区，规模以上水产加工企业达到17家，其中国家龙头企业1家，省级龙头企业6家，带动渔业出口创汇超过1亿美元。

2、现代产业体系建设取得新突破。大力实施转型升级工程，深入实施 “双千双百”工程，确定新兴产业、临港产业为主导产业，新兴产业重点发展新医药、新材料、新能源、高端装备制造业四大优势产业，积极发展新信息技术、节能环保、海洋产业三大新兴产业，构筑“4+3”新兴产业体系；快速提升冶金、石化产业，构筑“两基型”临港产业体系。2013年，新医药、新材料、新能源、高端装备制造“三新一高”新兴产业实现产值1913亿元，是2009年3.76倍；石化、冶金等“两基型”临港产业实现产值2009亿元，是2009年4.04倍。2013年，新海石化产值超200亿元，镔金特钢、兴鑫钢铁、益海粮油产值超100亿元，亚新钢铁、珠江钢管等骨干企业快速成长。随着连云港石化产业基地和炼化一体化项目获得国家发改委“路条”，一座5000万吨炼油规模、世界级的石化产业基地即将兴建，由此将全面改写我市的产业版图。2013年，恒瑞、豪森、康缘和正大天晴四大医药企业主营业收入全部进入中国制药工业前50强。新材料产业是国家高性能纤维及复合材料高新技术产业化基地、国家火炬计划硅材料产业基地，碳纤维T700已规模化生产。2013年，新能源产业规模以上企业55家，主营业务收入406.74亿元，实现利税73.72亿元。光伏产业链日趋完善，太阳能热利用产业集群快速发展，风力发电产业发展较快，从发电机、风叶、塔架到控制系统已初步形成风电装备制造产业链。培育出了日出东方、中复连众、国电动力等行业龙头企业。连云港经济技术开发区已初步建成新能源“三区两链”的产业布局，三区包括以中科院能源动力研究中心为龙头的清洁能源创新产业园区，国家新能源产业和中小企业科技创新与成果转化示范园区，日本生态科技产业园区。两链为风电装备产业链、光伏产业链。

3、现代服务业建设取得明显成效。物流业提速发展。2013年11月29日，在上海合作组织成员国总理第十二次会议上，李克强总理提出在连云港为上合组织各成员国提供物流、仓储服务。截止2013年底，全市社会物流总额为6312.59亿元，列入统计的物流企业营业收入660.9亿元。物流承载规模和容量持续增大。中哈国际物流合作公司成功组建并积极推进基础设施建设，金港湾物流园区成功获批省级现代服务业集聚区。全长120公里的交通大动脉海滨大道、临海高等级公路和绕城快速通道等的建设，极大地改善和优化了全市的交通疏运网络。建成25万吨级航道和第六代集装箱码头，赣榆的柘汪港码头和徐圩港码头部分场地已投入运营，极大地提高了港口的总体吞吐量和货物周转量。物流业的运营模式不断创新。发挥以港口为核心的多式联运优势，依托港口、铁路、保税物流中心等载体，打造海铁联运、海河联运和陆桥运输品牌，加快发展金港湾物流园、中外运物流园、赣榆和徐圩物流园等临海物流园区。2013年，港口海铁联运完成集装箱25.7万标箱，占全国过境运量的50%以上，陆桥过境运输10.6万标箱，占全国陆桥运输总量的60%，位居全国规模以上港口第一。中韩甩挂运输物流场站快速推进，中韩陆海联运通道正式开通并开展实体业务操作。港口集装箱企业甩挂运输信息平台上线运行，连云港港作为日韩货物进出中亚市场最佳港口得到认可。探索海河联运多式联运模式发展，培育连云港新云台码头试点海河联运。2013年5月9日，连云港港首条内河集装箱航线连云港至阜宁内河集装箱航线正式开通，连云港海河联运实现历史性跨越。

创新能力持续提升。2013年，全社会R&D支出占GDP比重1.53%，科技进步贡献率达50%。全市累计获国家科技进步奖6项，建立国家级重点实验室、工程（技术）中心8个，国家级产业基地5个，国家靶向药物工程技术研究中心、中药制药过程新技术国家重点实验室等苏北仅有的企业重大研发平台均落户我市；7家企业列入江苏省百家创新型领军企业，112家企业获批为国家级高新技术企业。区域创新体系日趋完善。优化各种创新载体的区域布局，加大创新园区、产业基地、孵化创业基地、公务服务平台等建设力度，着力完善区域创新体系。连云港高新区升格被科技部列入今年首批升格的6个候选单位之一；科技创业城建设加快，下半年将部分投入使用。汇聚资源能力明显增强。完善协同创新机制，加快构建开放合作的科技创新机制，推动“政产学研用”的融合发展。陆续与长三角、珠三角、京津地区和陆桥沿线的重点城市建立友好协作关系，重点导入科教发达地区的人才、金融和技术创新资源。在新医药、新材料等优势产业领域，构建以德国、美国、以色列为高端源头，以上海、北京为研发高地的协同创新网络。全市已建立校企联盟累计达到740个，涉及高校院所110家、学科团队522个、专家团队26696人。知识产权工作得到强化。不断完善知识产权服务体系，加大知识产权保护力度。2013年全市专利授权量、发明专利授权量同比增长11.9%和30%，万人发明专利拥有量达到2.25件，包揽江苏仅有的2个中国专利金奖，在2013江苏百件优质发明专利中位居全省第4位。

金融业发展成效显著。加快引进和组建各类金融机构。浦发银行和招商银行在我市设立了分支机构，常熟、张家港等5家农商行在我市设立6家分支机构。组建17家小贷公司，引进江苏省再担保公司连云港分公司、弘业期货营业部、紫金保险公司等近20家金融机构先后筹建开业。初步形成以银行业为主导，证券、期货、保险上市公司等行业逐步发展，其他相关金融配套行业为补充的多元化金融服务体系。推动资本市场发展。先后出台《连云港市人民政府关于加快推进资本市场发展的指导意见》、《市政府关于鼓励企业在“新三板”挂牌的意见》，有效地发挥了政策的引导作用，促进了我市资本市场的改革发展。企业上市步伐加快。日出东方、黄海机械先后上市，太平洋石英企业通过国家证监会审核，预计年底前实现上市融资。目前，全市上市公司达到6家（如意集团、恒瑞药业、康缘药业、港口股份、日出东方、黄海机械），上市公司数量在苏北排第二位。推进企业股权交易。我市连连化学、中兴小贷2家企业相关资料已上报全国中小企业股权转让系统公司，力争年内在新三板挂牌。与上海股权交易中心合作成立中小企业孵化中心，加快推进区域内优质中小企业在上海股权交易中心、江苏股权交易中心等区域性股权交易中心挂牌工作。威迪机械、淮连农产品交易市场等5家企业在上海股权交易中心Q版挂牌，力争年内挂牌。债券市场各类融资工具运用较为全面。2009年以来，新海连公司等8家企业发行企业债13支，实现融资135.5亿元。城投公司等7家企业发行短期融资券16支，实现融资120亿元。方洋集团等4家企业发行中期票据7支实现融资58.5亿元。港口集团等4家企业发行非公开定向融资工具10支，融资63亿元。首支区域集优中小企业集合票据成功发行，中鹏新材料、天缘食品等5家企业发行中小企业集合票据1支，融资2.7亿元。

商贸业发展呈献新亮点。充分发挥区位优势和资源优势，精心打造商贸服务发展新亮点，现代服务业集聚区由2009年的9个增至2013年的27个，其中省级服务业集聚区2个。连云港国际商务中心是省级三大商务中心区之一、国家东中西区域合作示范区主要功能区，随着具有发展前景和竞争优势的产业不断集聚繁荣，总部基地正形成磁力，1000多家企业相继入驻区内，会展、休闲娱乐、度假旅游等一系列服务业集聚推动了我市现代服务业的又一长足发展。区域内的国展中心连续数次承办新亚欧大陆桥国际汽车贸易博览会和苏北投资贸易洽谈会等各类大型展会。一个面向东北亚、服务中西部，为港口及临港产业提供支撑的国际商务中心逐渐打造成型。由美国著名设计公司UDG联创国际担纲设计的连云港苏宁广场，总建筑面积22万平方米，建成后将成为连云港市中心地区乃至苏北沿海规模最大、业态最全、档次最高的标志性建筑。

城市旅游形象日渐鲜明。围绕建设山海相拥的知名旅游城市目标，以“连云港之夏旅游节”和“西游记文化节”活动为抓手，进一步完善提升了“山、海、岛、港、城”一体化旅游格局。“山海连云、西游圣境”的城市旅游形象日渐鲜明，连云港也先后被评为全国旅游竞争力百强城市、全国20个优秀旅游目的地之一和中国十大环境最好旅游城市之一。目前，共有等级景区46家，其中4A级景区11家。连云港港口历史博物馆、陇海铁路历史博物馆、东海水晶博物馆等项目已经建成。连岛景区综合开发项目、海州古城文化旅游区、赣榆徐福泊船山景区开发等投资过亿元的旅游项目正在加紧建设。淮盐文化生态博览园、临洪河口湿地公园等一批重点旅游项目完成规划方案设计。成立了环云台山大道建设指挥部，全面开工建设总里程约41.754公里、总结构为“一环四圈七连接”的旅游风景大道。2013年实现旅游接待量2138万人次，旅游总收入262亿元，较2009年分别增长75.5%和95.5%。

（三）强化规划引领，注重城乡统筹，城市品质不断提升。

1、城市化水平稳步提高。按照“一老三新四组团两轴一环”的城市发展格局，加快城市互联东进速度，全力构筑沿海新城崛起。2009年以来，全市累计共投入建设资金2300余亿元，其中市区投入资金1200亿元，实施重点工程建设、老城整治出新、新城开发建设，至2013年底，我市城市化率已达57%，建成区面积扩大到150平方公里。2014年，经过新一轮县区行政区划调整，我市由原来4县3区调整为3县3区，市区行政区域面积由1463.7平方公里增加至2890.7平方公里，人口由92.1万增加至204.7万。

城市组团开发强势推进。连云新城规划面积58.88平方公里。一期开发建设8平方公里商务中心区，重点打造商务办公、休闲娱乐、滨水居住三大功能板块。目前，商务中心区主干道路成网成片，海滨大道贯穿全境，海州湾会议中心全面开放，融海鲜美食、演艺娱乐、酒吧休闲、精品购物于一体的西墅湾文化休闲水岸建成运营，商务公园、社区服务中心、商务公共服务中心主体建成，城市形象日益提升。2013年博鳌房地产论坛上，荣获“中国沿海最具投资价值新城”、“中国最具投资潜力滨海新城”两项殊荣。连接东部城区与新海城区的新海新区32条区域路网全面建成，市体育中学一场三馆、花果山国际酒店、市福利中心等项目竣工投入使用，科技创业城、新世界文化城、商务中心、旅游中心等四大功能板块强势突破。海州南部新城规划建设快速启动，各项规划不断完善，重点工程推进有力。徐圩新区城市功能配套区主干路网加快建设，城市功能配套区建设快速完善，为企业加快入驻提供了有力支持。市开发区花果山大道组团、连云国际商务中心组团、滨河新城组团建设有序推进。

城市功能加快完善。城市道路交通系统日趋完善，背街小巷加快整治，新区路网基本形成，至2012年底，市区道路总长已达1195公里，比2009年底增加200公里，道路总面积达2100万平方米，城市人均拥有道路面积19.8平方米，超过小康指标7.8平方米。至2013年底，市区道路总长达到1250公里，道路总面积达2250万平方米，城市人均拥有道路面积达到21平方米。全长120公里、融合港口、产业、城市主要功能板块的海滨大道全面开工建设，已实现部分贯通。全长34公里的快速公交一号线建成通车，郁洲路、海宁大道等支环线相继运行，不仅提升了城市形象、改善了交通环境，还引领了市民绿化出行方式的改变。

城市品质不断提升。实施老城道路出新工程，朝阳路、解放路等20余条城市主次干道实现整治出新，同步实施绿化提升、城市家具、美化亮化、立面改造等项目，主次干道面貌焕然一新。民主路民国特色街区、盐河巷一期工程、连云老街等特色街区实现改造开街营业，城市特色空间品质大幅提升。加快实施旧城改造，完成旧城改造面积800万平方米，老城面貌得到较大改善，仅2013年一年完成旧城改造面积500万平方米，为历年来最大规模。加快背街小巷和低洼易涝片区整治力度，2009年以来累计投入近3亿元，实施背街小巷改造4000余条，东方花园、陇海花园、海州西门路片区等低洼片区实现改造。科学制定《城市绿地系统规划》，划定城市“绿线”，2012年成功创建国家园林城市。截止2012年底，建成区绿地面积达到5224公顷，比2009年底增加1600公顷，绿地率37.31%，绿化覆盖率39.91%。至2013年底，建成区绿地面积达到5661公顷，绿地率达37.5%，绿化覆盖率达40%。实现了公园绿地服务半径全覆盖，初步形成以公共绿地为核心、道路滨河绿化为纽带、社会绿化为补充的城市绿化体系，城市人居生态环境取得显著改善。

2、城乡一体化进程不断加快。全市城乡统筹试点镇村达126个，建成农民社区（集中居住区）56个，在建农民社区（集中居住区）63个。编制完善了《连云港市城乡统筹规划（2009-2030）》、《连云港市郊区规划》，县城总体规划修编完成，全市乡镇总体规划、镇村布局规划和村庄规划实现全覆盖。推进农业园区化、农村社区化、农民市民化“三化”同步发展。现代农业园区面积达537万亩，占耕地面积的91%。全市共建市级以上现代农业园区44家，其中省级10家。推进农村社区化进程，将分散居住的农户逐步集中到新镇区、中心社区和新社区。促进城市基础设施和公共服务向农村延伸，增强新镇区、新社区的承载力和集聚力。截至目前，在建和建成的农民新社区（集中居住区）达到119个。推进农民市民化步伐，鼓励符合条件的农民进城落户，进城农民可以继续保留农城市旅游形象日渐鲜明农民纳入企业职工养老保险。

县域建设发展加速。按照新型城镇化和城乡发展一体化发展要求，以建设中等城市为目标，强化县域规划编制，全面完成三县城市总体规划修编，编制完成57个乡镇总体规划、1536个村庄建设规划、519个一般村庄平面布局规划，构建了“市区-县城-城镇-行政村-新社区”五级规划体系，县城规模逐步扩大，集聚经济效应日益明显，三县城市化率提升至47%。加快临海城镇培育计划和9个省级重点中心镇项目建设，镇区特色产业初步形成，重点小城镇区域龙头地位日趋明显，引导农村人口和生产要素加速向城镇流动。浦南镇城乡统筹试点取得初步成效，一批镇村基础设施及产业项目初具形象。村庄环境整治工作深入开展，2009年以来，共完成2049个村庄环境综合整治任务，新增康居示范村50个，农村公共设施配套水平、绿化美化水平、饮用水源安全、道路通达水平、建筑风貌特色化和村庄环境管理水平大幅提升。

3、新农村建设快速推进。推进农村体制度改革。农村土地确权登记颁证工作稳步推进。制定《连云港市农村土地确权登记颁证工作实施方案》，在保持现有农村土地承包关系稳定基础上，确保土地承包关系不变、承包户承包地块面积相对不变和承包合同的起止年限不变。截至目前，全市共有43个乡镇705个村开展了土地确权登记颁证工作。农村产权交易不断探索。探索了一条农村产权资源市场化配置的新途径，掌握了农村生产要素优化组合的连接点。全市县级农村产权交易所已经成功组织1300笔产权交易，实现交易额4.3亿元。东海县农村产权交易所建立两年来，成功开展了1107笔产权交易，完成交易额1.95亿元。社区股份合作制改革逐步推进。截止目前，全市共有东海县葛寨社区股份合作社、黄川镇前元社区股份合作社等6家社区股份合作社。通过社区集体产权股份合作制改革，化解了村级集体经济发展中的一些矛盾，促进了农村社会和谐稳定和经济发展。

2013年，海州区、连云区荣获“全省和谐社区示范区”荣誉称号，全市10个街道（乡镇）、87个城乡社区被评为“江苏省和谐社区建设示范单位”，按比例计算位列苏北第一。全面构建城乡社区基础平台。打造城市社区15分钟、农村社区3公里管理服务圈，构建了横向到边、纵向到底的管理服务网络。完善社区基本服务体系。按照城市社区“6+X”、农村社区“8+X”的基本功能设置，不断拓展服务内容，完善服务功能，着力提高社区基本公共服务保障水平。各县区在城乡社区 “一委一居一站一办”管理新模式实现全覆盖。进一步拓宽民生服务管理信息化渠道，在全省率先启动“互联社区”网络平台建设，目前，全市146个城市社区的网站运行良好，此举被人民网、《新华日报》、《中国社会报》等多家媒体推介宣传。

（三）加大社会投入，关注民生实事，社会事业不断推进。

1、教育事业稳步推进。围绕基本实现教育现代化目标，统筹推进教育改革。基础教育优质均衡发展稳步推进。我市所有县区全部创建成为省教育现代化建设先进县（区），在苏北率先基本实现教育现代化。2013年，我市被确定为江苏省首批教育现代化市级示范区建设单位。全市学前教育三年入园率达92.73%，义务教育阶段入学率达100%，初中在校生巩固率达92.82%，初中毕业生升学率达96.35%，高中段教育毛入学率达96.94%。职业教育品牌特色不断强化，职业教育和社会教育创新发展得到新进步,国家中等职业教育改革发展示范学校3所。高等教育发展层次与规模不断提升。淮海工学院硕士学位招生获批，南京医科大学康达学院迁址连云港，江苏师范大学与连云港师范高等专科学校合作建办江苏师范大学连云港校区，连云港社区大学、连云港开放大学挂牌成立，连云港财经职业技术学院（筹）获批。目前拥有高等院校６所，在校生5万余人。

2、公共卫生和医疗卫生体系加快完善。新农合保障水平不断提高。在全省率先以市为单位全面实施新农合大病保险工作，重大疾病救治病种达到20种，全市新农合参合率达99.28%。公共卫生服务体系建设不断加强。健全公共卫生服务体系。在全省率先实现“达标”或“示范”卫生监督机构全覆盖。市、县疾病预防控制机构达到国家规定标准。市及每个县（区）已建成1所妇幼保健机构、市及每个县已建成1所采供血机构。市、县基本建成独立的传染病医院和精神病医院，市传染病医院通过三级传染病医院评审验收。农村三级医疗卫生网络建立健全，城市社区卫生服务机构基本覆盖。卫生应急体系基本实现省、市、县120联网。

3、社会保障水平不断提高。2013年底，全市企业职工养老、医保、失业、工伤、生育五项基本社会保险参保人数分别达52.38万人、71.53万人、33.77万人、44.03万人、38.2万人。建立健全了以最低生活保障为基础，以教育救助、医疗救助、住房救助、司法救助相配套的社会救助体系。出台了连云港市居民最低生活保障实施细则和市区、县城乡困难居民医疗救助办法。2009年、2012年和2013年里，全市城市低保平均保障标准分别为每人每月223元、344元、386元；全市农村低保平均保障标准分别为每人每月130元、249元、386元；全市城乡医疗救助比例分别为30%、55%、60%；全市城乡医疗救助封顶线分别为20000元、25000元、30000元。2009年至2013年，全市城镇新增就业39.61万人，城镇下岗失业人员再就业10.64万人，创业培训6.12万人。

（四）强化科学开发，拓展发展空间，滩涂围垦快速推进。

1、滩涂围垦开发利用工作快速推进。按照全面、协调、可持续发展的要求，坚持“统一规划、科学开发、分步实施、政府推动、市场运作、园区模式、综合开发”的发展思路，先规划后开发，先定位后建设，高起点推进我市沿海滩涂综合开发利用，以现代农业、港口海运、临港产业、滨海旅游等产业为重点，建设区域性综合枢纽港、现代农业示范区、新型工业基地、生态旅游风景区等，全面提高沿海滩涂经济发展的规模和综合效益。我市共有绣针河口—柘汪河口、兴庄河口—临洪口、临洪口—西墅、徐圩港区等4个滩涂围垦区纳入了《江苏沿海滩涂围垦开发利用规划纲要》。目前，4个垦区已完成围垦面积约7万亩。绣针河口—柘汪河口垦区已围垦土地主要是建设用地，属于临港产业综合开发试验区，已围垦面积0.36万亩。兴庄河口—临洪口垦区已围垦1.05万亩，其中 0.6万亩为农业用地，0.14万亩为生态用地，0.31万亩为建设用地。临洪口—西墅垦区为连云新城综合开发试验区，已围垦形成陆域面积3.5万亩，其中生态及建设用地分别为1.4万亩、2.1万亩。徐圩港区围区已完成围垦1.221万亩，全部为建设用地。

2、服务港口和新城建设成效显著。全力服务港口建设。连云港港作为《规划》中重大基础设施建设的最主要内容之一，是我市沿海开发的重要引擎。围绕这一重心，全力推进30万吨级航道、两翼港区等一大批港口重点项目建设，克服围填海指标压力，确保了重点项目用海落地。2009年以来全市港口建设新增获批围填海总数1526.92公顷。其中2009年获批港口填海1宗，面积0.3公顷；2012年获批港口填海11宗，面积263.74公顷；2013年获批港口填海14宗，面积554.18公顷。保障连云、赣榆新城用海。连云新城和赣榆区海滨新城是我市利用海域滩涂空间，围填形成的两座新城。连云新城区域建设用海总体规划在2006年获批，2007年取得海域使用权证书。我市在全省尚无先例参照的情况下，于2009年顺利完成金海一期7宗317.58公顷填海项目竣工验收工作，并以范例在全省推广。此后相继完成连云新城金海一、二期、连云区、开发区片区总计964.04公顷填海的竣工验收，及时保证了项目后续工程建设。赣榆海滨新城区域建设用海规划2011年10月份获批，获批用海面积298公顷，其中填海236公顷。目前，赣榆区海滨新城区域建设用海规划内所有具体围填海项目均取得海域使用权证书。

（五）立足环境治理，加强生态建设，人居环境不断优化。

1、加强生态建设。坚持以科技为支撑，大力推广耐盐树种、耐盐造林技术，着力解决沿海地区造林的难点，强力推进沿海防护林建设。2009年以来，全市共完成沿海防护林建设40.78万亩。根据我市海岸类型多样的特点，进一步拓宽基干林带，构造布局合理、结构完善、高效完备的沿海防护林体系。以带为主，构筑生态防林体系总体骨架。建设在我市境内的连临、汾灌、连徐、连宁等高速公路，204、310等国道和县乡级公路；新沂河、新沭河、蔷薇河等大中型河堤、海堤两侧的绿化，构成纵横交错的防护格局。以成片林建设为核心，大力发展速生丰产林基地。利用我市平原地带土、肥、灌溉等有利条件，在生态优先的前提下，选择适宜树种营造速生丰产林，以解决木材供需矛盾及人民经济生活增长需要。以农田林网高标准化为主，构建防护林体系网络。目前，沿海乡镇农田林网建设仍然比较薄弱，实心田较多，按照网络化、良种化、立体化、高效化的要求，使98％以上的耕地实现林网化，其中高标准农田林网要达到80％。

加强海洋环境保护与生态修复。海洋环境质量总体保持稳定。连云港清洁、较清洁海域占全部海域面积的60%-70%，海域环境质量满足农渔业、旅游娱乐、港口航运、工业城镇、海洋保护区等功能区的要求；2009年以来新建海州湾海洋公园、海州湾中国对虾种质资源保护区等国家级海洋保护区2处，前三岛省级海珍品保护区1处；2个海岛列入国家首批可开发无居民海岛名录，5处海岛和岸线开展了环境整治；修编《连云港市生态红线区域名录》，划设海州湾海洋牧场、海州湾海洋特别保护区、海州湾中国对虾种质资源保护区等3个生态功能区为海洋生态红线管控区，海洋红线区总面积达到841平方公里，占全市海域面积的12.6%，位居全国前列。加快海州湾海洋牧场建设。海洋牧场示范区建设资金总投入由2009年的2768万元增加到2013年的5568万元，海洋牧场面积也由2009年的60平方公里扩展到2013年的134平方公里，超2009年面积的2倍。积极实施人工增殖放流。2009年投入放流资金159万元，放流各类海珍品苗种1.3亿单位；2012年投入放流资金840万元，放流各类海珍品苗种4.24亿单位；2013年投入放流资金992万元，放流各类海珍品苗种9.78亿单位。2009-2013年，增殖放流资金、放流数量、放流品种均成倍增长，海州湾渔场渔业资源数量和种群结构得到有效补充和丰富。积极推进海洋生态修复工程。加快实施海洋生态补偿试点，认真研究海洋生态修复计划，已经实施30万吨航道一期工程9900万元生态补偿项目，正在推进赣榆港区前期工程4200万元的生态补偿项目。

2、强化污染治理。加强工业污染治理。完成国家淮河流域污染防治项目32个，通榆河水污染防治规划项目25个；完成蔷薇河市区段、东海县玉带河及灌云县山前河等一批河流整治工程。全市省级以上工业开发区，全部建成污水处理厂和配套管网，市区、县城生活污水处理全覆盖，建成31个乡镇污水处理厂。我市水环境质量进一步得到改善，2个水质考核断面全部达标。严格控制机动车尾气、工业废气、燃煤、扬尘和秸秆焚烧，空气质量得到了明显改善。近年来，累计淘汰老旧机动车10000余辆；对全市215个加油站、5个储油库、46辆油罐车进行了油气回收治理。关停杰邦化工等5家重污染企业和东海恒润化工、华泰玻璃2条落后生产线，对电厂、碱厂、钢铁等重点企业污染治理设施提标改造。大力推进大浦工业区等重点地区废气综合治理，严查企业废气扰民。市区及各县划定高污染燃料禁燃区，累计拆除燃煤小锅炉300余台。积极开展施工工地、道路清扫、货物装卸、堆场等扬尘污染防治。全面开展秸秆禁烧和综合利用工作，近年来我市秸秆禁烧和综合利用成效始终位于全省前列。

加强生活污染治理。完成城乡垃圾转运站建设工作，实现全市30个乡，53个镇垃圾转运站全覆盖，市区建成区垃圾无害化收运处理率达100%，市区乡镇、涉农街道生活垃圾收运率96.4%，乡镇镇区所在地除新坝外已实现无害化收运处理。农村生活垃圾无害化处理率分别为：赣榆区60%，海州区70%，连云区70%，市开发区100%，云台山景区50%，南部拓展区20%。三县建成区垃圾收运率100%，乡镇、涉农街道生活垃圾无害化处理率约67%。新改建雨水管网500公里、污水管网120公里，至2013年底，我市市区建成7座污水处理厂，形成26.75万吨/日的处理规模，建成35座污水提升泵站、南城污水处理厂、沙板桥污水泵站建成运行，开发区临港污水处理厂、徐圩东港污水处理厂开工建设，至2012年底，城市污水处理率达83.2%，至2013年底，城市污水处理率达84%。

3、加强海洋环境管控。海洋环境监测网络不断健全。启动入海河口在线监测网络体系建设，实现了海洋环境监测网络全覆盖。2013年在连云港近岸海域设立各类环境监测站位146个，比2012年（134个）增加12个，比2009年（38个）增加108个；2013年获得各类监测数据8900余个，比2012年增加600个，比2009年增加2900个。海洋环境监管水平不断提高。目前我市拥有各类执法船只7艘，2013年排水量达到300吨的新渔政船正式首航。连云港市海洋环境监测中心建成了高标准实验室，海洋环境监测设备投入逐年增加，固定资产由2009年的200万元增加到2013年的1000万元。2013年，市海洋环境监测中心通过实验室资质认定项目143项，比2009年增加27项，连续取得海域使用论证、渔业污染事故调查鉴定、无公害定点监测等3项资质。推进县级海洋环境监测机构标准化、规范化建设。县级海洋环境监测机构从无到有，2012年赣榆区海洋环境监测站正式挂牌成立，实现了我市海洋环境监测网络向县级的延伸。

4、发展循环经济。加快资源节约型环境友好型社会建设，实现经济、社会与资源、环境的协调发展，推动我市循环经济规模化、产业化发展，形成有地方特色的循环经济产业体系和社会体系。坚持开发与循环并重、节约优先的方针，珍惜和合理使用各种资源，推动资源节约和综合利用。加强高耗能企业节能改造，推进清洁生产试点，强化能源资源节约和环境生态保护。推进节能降耗。加强对电力、医药、粮油食品、化工、建材、纺织、轻工等废弃物产生量大、污染重的重点行业推行清洁生产，提高废渣、废水、废气的综合利用率。综合利用秸杆等农业废弃物，积极发展生物质能源。发展低碳经济。依托田湾核电、中复连众、716研究所等重大平台，加快培育生物医药、高新材料、清洁能源、环保产业等新兴产业。依托开发区省级服务外包基地，加快发展服务外包、科研创意等新兴服务业。全面推行清洁生产，从生产和服务的源头减少污染物的产生。推进园区循环化改造。制定了《连云港市园区循环化改造推进工作方案》。2013年东海经济技术开发区、赣榆经济开发区和连云港化工产业园3家园区完成循环化改造实施方案编制。其中东海经济技术开发区、赣榆经济开发区获批为省级循环化改造示范试点园区。东海县循环经济产业园已经形成了废旧资源回收、拆解分类、深加工一条龙的完整产业链，年可回收利用各种废旧金属60万吨，较好地实现了资源的再生利用。

二、《规划》实施中采取的主要工作措施

《规划》实施后，连云港市级层面成立了由市委书记任第一组长，市长任组长的沿海开发领导小组，统筹领导全市沿海开发工作。2011年4月，又组建了市沿海地区发展办公室，具体负责协调推进我市沿海开发的各项工作，为切实建立起上下对口、协调联动、统一高效的工作机制，各县区也成立了沿海地区发展办公室。主要工作措施如下：

（一）坚持规划引领，加快推进科学开发。坚持立足科学规划，超前谋划沿海开发，邀请国内外一流规划设计单位，编制我市城市发展、港口发展等总体规划，港口总体布局上研究形成了“一体两翼”组合发展，产业总体布局上研究形成了“一纵一横”T形产业走廊，城市总体布局上研究形成了国际性海滨中心城市的目标定位和“一老三新四组团两轴一环”城市发展的新格局。为高标准贯彻落实，结合连云港沿海开发实际，先后研究制定了《市委、市政府关于印发贯彻落实〈江苏沿海地区发展规划〉行动方案》、《连云港市沿海开发五年实施意见》，以及交通、能源、科技创新等13个专项实施方案，完成《连云港市城市总体规划》、《城乡统筹规划》、《生态系统规划》等近300项规划，实现下位规划与上位规划相衔接、专项规划与总体规划相配套，推动全市上下立足高起点、严格高标准，统筹推进沿海开发。

（二）坚持完善功能，加快港口综合建设。我市将港口建设作为全市发展的重中之重，确立了“转型升级、综合发展、做大做强”的发展思路和构建“一体两翼”组合大港的发展目标。针对沿海港口竞争日益激烈的形势，用足用好支持政策资金，集中力量加快航道、码头、泊位等港口基础设施建设，完善公路、铁路、水路等集疏运体系，加密现有航线，拓展新航线，不断提升港口服务能力。航道码头建设快速推进30万吨级航道完成一期完成。集疏运体系不断完善。南疏港、东疏港道路全面畅通，北疏港道路快速掘进。连临、连盐高速公路建成通车，东陇海铁路电气化改造完工，连盐铁路开工建设。紧盯新亚欧大陆桥通道合作和外拓资源反哺发展，强化与东亚、西亚和欧洲、美洲的对接联系，努力拓展港口货源。

（三）坚持突破重点，加快重大事项推进。为做大做强我市临港产业，推动临港经济发展，重点健全推进机制、辟建临港园区、强化项目招引和建设。为推动项目早落地、早建设、早投产，对事关沿海开发全局的重点项目，建立“一个项目、一名市级领导、一抓到底”的工作机制，成立了炼化一体化项目推进领导小组，由市委书记李强亲自担任组长，项目获得“路条”后，组建石化产业基地建设工作领导小组和指挥部，统筹做好各项工作。对事关沿海开发长远发展的项目招引储备，成立了由市长赵晓江担任组长的招商引资工作领导小组。为解决临港产业项目落户问题，先后在盐田滩涂上建设了市临港新兴产业园和赣榆柘汪、灌云燕尾港、灌南堆沟港等临港产业区，2009年启动467平方公里的徐圩新区开发，重点承接基础型、基地型重大临港产业。

（四）坚持彰显特色，加快滨海城市拓展。坚持规划先行、组团推进、重点突破。修编了《城市总体规划》，编制完成《城市空间特色规划》、《城市综合交通规划》等各类规划200余项，进一步优化了城乡规划体系。全面拉开了“一老三新四组团两轴线一环”的新一轮城市发展格局。“一老”，是指老城区，主要包括新海、连云等老城区。“四新”，是指连云新城、新海新区、南部新城、赣榆新城。“五组团”，是指开发区花果山大道北段组团、徐圩新区组团、连云国际商务中心组团、海州滨河组团、柘汪临港组团。“两轴”，是指新港城大道BRT城市发展轴、海滨大道城市发展轴。“一环”，云台山生态城市环。近年来，集中优势资源加快重点工程建设，先后开工建设了BRT一号线及支环线项目、海滨大道项目、城市水厂取水口上移及蔷薇湖应急备用水源项目、环前云台山大道建设等项目。新海城区互连东进，赣榆城区向主城区靠拢，城市主轴花果山大道建成通车，新海新区、连云新城开发稳步推进，海滨城市形象日益提升。

（五）坚持扩大开放，加快发展要素集聚。紧紧围绕扩大对外贸易、加强招商引资、重大项目建设、开发园区建设和对外经济合作等工作重点，积极顺应经济全球化潮流和建设“一带一路”新形式，努力推进经济国际化进程，提高对外开放的层次和水平。加强宣传推介，进一步深化与亚欧大陆桥和日韩等东北亚国家的经济贸易合作，先后举办连云港沿海开发合作（上海）说明会、连云港（韩国）经贸洽谈会、连云港（香港）港口、物流及临港产业投资合作推介会、第十二届泛黄海中日韩经济技术交流会议、2013西游记文化节暨丝绸之路经济带（东中西区域）合作论坛、2014连云港之夏暨丝绸之路与江苏沿海发展合作论坛等，全面融入“一带一路”建设大局，着力建设“一带一路”交汇点，切实构筑对外开放新格局。完善对外开放载体，推动上合组织成员国总理第十二次会议将连云港确定为共用出海口，中国与哈萨克斯坦运输中转基地落户连云港，加快争取设立连云港综合保税区和申报自由贸易港区，为在国家对外开放大布局中实现全方位开放、吸引国外要素资源奠定基础。

（六）坚持保障民生，加快社会和谐发展。坚持以统筹城乡发展为主线，重点围绕农村改革，推进镇村建设示范工程，加快培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体等项工作促进农民持续增收，农村持续繁荣。坚持以城乡一体化建设为重要抓手，推进农业园区化、农村社区化、农民市民化同步发展，推进现代农业园区建设，加快发展农业适度规模经营；推进农村社区化进程，将分散居住的农户逐步集中到新镇区、中心社区和新社区；推进农民市民化步伐，鼓励符合条件的农民进城落户，进城农民可以继续保留农村土地承包经营权、宅基地及住房使用权。坚持把财力主要用于民生，以提升人民幸福度为目的，把着力解决关系群众切身利益的重点民生问题。五年来，新建、改扩建社区卫生服务中心23个，新建3家综合性医院，完善7所专科医院，新开工建设各类保障性住房54063套。实施“青山、碧水、蓝天”三大行动，全面提升生态文明水平。在建成国家园林城市的基础上，扎实推进国家生态市、国家文明城市、国家环保模范城市、国家卫生城市“四城同创”工作。

三、《规划》实施存在的问题和困难

从《规划》实施情况看，虽然我市沿海开发取得了一定成效，但在加快沿海开发和对接落实“一带一路”国家战略方面还有诸多困难。

（一）部分产业项目落户难度较大，还需进一步加大争取。《规划》明确提出利用沿海地区较好的区位和资源条件，合理布局石化、钢铁等临港产业，依托沿海深水港口，在江苏沿海地区规划布局石化项目，引导沿江及内陆地区，特别是城市钢铁企业向连云港转移。我市有适合钢铁、石化产业发展的区位和资源条件，由于缺乏产能指标，连云港精品钢铁基地项目进展缓慢。连云港炼化一体化项目2003年11月获得项目“路条”，同时，连云港被国家确定为七大世界级石化基地之一。推进炼化一体化项目，还需要加强与中石化会商，尽快完成项目可研报告以及环评等各项支持性文件。

（二）部分重要事项进展速度放缓，还需进一步加快推进。《规划》提出加快陇海铁路客运专线建设，实施连徐线电气化扩能改造，进一步强化陆桥铁路大通道能力。目前，徐连客运专线尚未纳入国家建设规划。近年来，为推动陇海兰新沿线地区加快发展，国家启动了陇海兰新高速铁路大通道规划建设，其中，郑西客运专线已建成并投入运营，兰新客运专线、郑徐客运专线也分别于2009年和2012年开工建设。目前，只有连云港至徐州段尚未纳入建设日程。主要原因是国家基础性行业规划《铁路中长期铁路规划》中对陇海客专未有体现，因此在“十二五”开工建设项目没能启动。为加快落实习近平总书记提出的共建“丝绸之路经济带”战略构想，深入推进江苏沿海开发战略，更好地发挥连云港“连接南北、沟通东西”的战略枢纽和丝绸之路经济带东方桥头堡的带动作用，构建江苏更高水平的开放型经济体系，形成国家全方位对外开放新格局，目前，省政府已将连云港自由贸易港区总体方案转报国务院。此外，建设连云港大型机场、设立连云港综合保税区、组建江苏沿海开发银行、高新技术产业开发区升级等事项，目前均未取得突破性进展。

（三）部分支持沿海开发的政策，需要进一步细化落实。《规划》中提出的支持江苏沿海地区重大基础设施建设，在重大产业布局及项目审核等方面给予必要支持；支持跨国公司在江苏沿海地区设立总部、研发中心和专业服务机构；建立陇海兰新沿线地区发展协调机制，进一步完善提升现有合作机制；深化与新亚欧大陆桥沿线和日韩等东北亚国家的经济贸易合作，举办沿线国家和地区经济合作论坛，促进互利共赢；推动建立沿线国家共同参与的高层次协调机制，定期磋商解决重大问题，进一步推动经贸合作与交流；国务院有关部门之间要加强沟通，帮助地方解决规划实施中遇到的重大问题；推动江苏沿海地区海洋经济加快发展等一些政策，还需要进一步细化落实。

四、推进《规划》实施的措施和建议

作为“一带一路”的重要交汇节点城市，连云港沿海开发再次迎来新的国家战略。连云港市将积极抢抓“一带一路”和上海自贸区建设的重大机遇，以落实沿海地区发展规划为核心，以“科学发展、集约发展、绿色发展”为引领，以打造沿海经济增长极和“升级版”为目标，大力实施“六大行动”，着力加快转型升级，在科学发展的道路上迈出新步伐，为加快建设现代化国际性海港中心城市。

（一）完善重大基础设施。一是提升港口服务能力。加快推进30万吨级航道二期工程。争取徐圩、赣榆口岸正式开放，推动灌河港区燕尾港口岸开放。推进近远洋航线开辟、航班加密、“一关三检”查验机构和设施建设，增强港口综合服务功能。二是健全综合交通体系。推进连盐铁路连云港段和赣榆、徐圩港口铁路支线建设，开工建设青连、连淮扬镇铁路，争取徐连客专纳入“十三五”铁路发展规划。加快建设北疏港道路，建成港口连接线工程和云台山旅游大道。加快干线航道建设，力争开工建设灌河航道整治工程。构建区域物流运输框架体系，以港口物流为主体，推进物流园区、物流中心和物流站点三级交通物流基地建设。争取连云港新机场获批开工建设。三是加强水利设施建设。推动蔷薇湖水库、硕项湖蓄水工程，完成蔷薇河、东门五图河、灌北干渠拓浚前期工作，推进连云新城海堤建设、维护和内湖清淤工程。推进能源和电网建设。四是加快重点能源项目建设。新增电力装机100万千瓦，推进1000千伏交流特高压工程。加快建设田湾核电3、4号机组，推进田湾核电5、6号机组。推动中石化连云港LNG接收站建设。

建议：一是恳请争取将徐连客运专线纳入国家“十三五”规划，力争2015年启动建设，“十三五”期间建成投运。

二是恳请争取连云港新机场能够尽快立项，并开工建设。

三是恳请尽快批复连云港30万吨级航道二期工程并加大资金支持。

四是恳请推动新建港区、码头及空港实现正式开放, 推进解决连云港海关级别提升和查验单位增编等问题。

五是恳请对连云港港口以及过境运输大客户给予运力以及运费等方面的扶持，恢复连云港—阿拉山口原有铁路运输路径，加大霍尔果斯铁路换装能力建设，开行霍尔果斯—连云港东行班列。

（二）推动产业转型升级。一是加快高效农业提升。深入实施农业现代化工程，加强农业综合生产能力建设，创新农业经营体制机制，强化农业生态文明建设，努力建设面向国内外、服务长三角的农产品生产、加工和出口基地。落实沿海高效设施农业提升工程，积极发展沿海现代渔业。二是加快工业扩量提质。坚定不移的走新型工业化道路，着力发展特色优势产业，推动经济结构优化和转型升级。做强临港大工业，加快编制连云港石化产业基地规划，全力推进炼化一体化项目支持性文件的编制和报批工作。做大战略性新兴产业，壮大“三新一高”产业规模。推动工业产业转型升级，实施“万企升级”行动计划，加快淘汰一批落后产能，化解一批过剩产能，关闭一批落后小企业。实施创新驱动战略，加快发展高新技术产业。加快发展现代海洋产业，优化海洋经济布局，做大做强海洋船舶修造、海上风电装备等优势产业。三是加快现代服务业发展。落实服务业“十百千”行动计划和实施服务业创新百企示范工程，加大服务业集聚区、新兴业态、重大项目和重点企业的建设力度，保持服务业增速高于GDP增速，加快发展电子商务、云计算服务、物联网服务、工业设计等新兴行业。依托金港湾国际物流园区，加快建设有色金属、煤炭、铁矿石等大宗商品交易市场，招引培育一批仓储物流企业。大力发展休闲度假旅游业，着力推进一批重点旅游项目建设，花果山争创成国家5A级景区。

建议：恳请帮助加快推进连云港炼化一体化项目各项前期工作，争取尽快开工建设。

（三）加速新型城镇化进程。一是优化城乡规划体系。落实省、市新型城镇化与城乡一体化规划，因地制宜开展村镇布局优化，积极推进各类专项规划的编制，科学有序推动规划实施。二是加快建设现代化国际海港中心城市。推动城市组团发展。海州区、赣榆区进行统筹规划、科学布局，推进中心城区深度融合发展。连云新城、新海新区、南部新城拓展区加快基本配套建设。市开发区城市主轴功能带、徐圩新区城市功能配套区、连云区国际商务中心、海州滨河新城等组团加快推进。三是加快培育临海城镇。落实省沿海开发临海城镇培育行动方案，通过强化规划设计引导、整治改造镇容镇貌、加强镇区各项设施建设、绿化美化镇区景观等，加快培育壮大一批临海新兴城镇，促进产业和人口集聚。加强公共基础设施建设，推动城乡统筹区域供水全覆盖，推进建制镇污水处理设施建设。四是提升环境质量。落实美好城乡建设行动，继续开展城乡环境整治。推动城市园林绿化建设，加快临海城镇公园绿地建设，推进“城市公园绿地十分钟便民服务圈”规划建设，进一步完善绿地系统布局和公园绿地体系。

（四）推进滩涂围垦开发利用。一是加快重点工程建设。抓好部省合作滩涂围垦项目，推动赣榆宋庄镇围垦项目和徐圩埒子口垦区围垦项目列入部省合作重大项目。二是创新开发利用政策。完善滩涂围垦地块换发国有土地使用证相关制度，填海项目竣工验收合格后3个月内，组织相关部门验收并及时办理国有土地使用权登记。以土地利用总体规划为统领，做好各相关规划之间的衔接。对新取得海域使用证且在海洋功能区划中划定为建设用海的区域，在用地规划审查中视同符合土地利用总体规划。加快落实海域使用权“直通车”制度。争取国家将沿海废弃盐田复垦纳入工矿废弃地复垦利用试点。

建议：取消或大幅度降低滩涂围垦新增耕地指标统筹调剂比例,在制定滩涂围垦政策时，根据沿海地区发展规划确定新围滩涂用地性质，允许新围垦区土地直接用于港口、城镇及临港产业建设，减少土地转换成本。

（五）建设开发开放载体。一是推进“一带一路”交汇点暨国家东中西区域合作示范区建设。争取将连云港建设与发展纳入国家“一带一路”战略规划，加快建设国际陆海大通道。积极申报连云港自由贸易港区。整合保税物流、出口加工、贸易服务等功能，积极推进综合保税区申报。建成国际展览交易中心和产业技术合作中心，争取设立大陆桥国际性会议永久会址。加快建设中哈过境货物运输中转分拨基地，争取设立中哈物流贸易园区。加强东中西区域合作，加快建设中西部地区出口产品生产基地和进口资源加工基地，推动完善产业合作利益分享机制，鼓励以区中区、园中园形式共建共用示范区。提升出海通道功能，加快建设以30万吨级深水大港为核心的多式联运中心、示范区资源集中采购中心、进口矿产资源交易中心等物流服务平台，着力发展海铁联运，大力推进面向中西部地区的无水港和物流场站建设。推动海陆双向开放。推进与日韩的海空通道建设，开展中韩陆海联运甩挂运输。积极引进上合组织其他成员国在连建立物流分拨基地，与中亚国家在铁路运输、物流仓储等方面加强共建共用合作，加快把连云港建设成为上合组织的重要出海口。继续深化与陆桥沿线重点城市的互动交流，以物流运输为基础，进一步拓展与中西部地区城市、企业的合作领域。二是推动重点园区载体发展。争取批准设立连云新城、徐圩新区两个省级滩涂围垦试验区，推动赣榆滩涂开发利用列入省级滩涂围垦综合开发试验区。支持连云港高新区申报国家级高新区，推动新浦经济开发区、灌云临港产业区、灌南经济开发区申报省级开发区，赣榆海洋经济开发区更名为赣榆港经济开发区，争取赣榆（台湾）农业合作示范区获批为国家级台湾农业合作创业园和设立国家级（东海）农业经济技术开发区。积极搭建平台推动银企对接，加快设立江苏沿海发展银行和国家开发银行连云港分行。

建议：一是国家层面正在调研编制《丝绸之路经济带发展战略规划》，恳请帮助争取在该《规划》里明确连云港作为丝绸之路经济带东方桥头堡的战略地位，支持在我市举办丝绸之路经济带（东中西区域合作）论坛和丝绸之路国际投资贸易洽谈会，建立健全新亚欧大陆桥沿线国家铁路运行协调机制和陇海兰新铁路运输协调机制，推动连云港尽快成为东中西共享重要的开放开发平台。

二是恳请帮助争取国务院支持同意设立连云港自由贸易港区，并尽快批准设立连云港综合保税区。

三是恳请帮助推动连云港高新技术产业开发区升级为国家级高新区。

四是恳请推进国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委会机构升格。

五是恳请支持中哈（连云港）物流基地建设，给予中哈物流项目税收政策支持。恳请帮助推动中哈两国协商解决铁路运力紧张、信息化建设、口岸通关等难题，推动在连云港港口建设过境运输的物流场站作为中哈国际物流合作基地。

（六）加强环境保护和生态建设。一是加大环境污染整治。全面推进电力、水泥、钢铁等重点行业烟粉尘治理，火电行业所有燃煤机组配套高效除尘设施，禁燃区、生态红线区、省级以上开发区燃煤小锅炉拆除改造全覆盖。加强水环境综合治理，推进通榆河清水通道建设与环境管理，实施一批城市河流综合整治工程。开展新一轮化工园区环保专项整治，对污染严重、不能稳定达标的化工生产项目实行限期治理。推动连云港经济技术开发区、东中西合作示范园区国家生态工业示范园区建设。二是加强沿海生态建设。加强国家和省级自然保护区管护能力建设，推进自然保护区、河口、湖泊湿地保护项目，逐步修复退化湿地，扩大湿地保护面积。加强野生动植物和重要种质资源保护，实施海州湾海洋公园、海州湾海洋牧场等海洋生态保护项目。积极创建沿海生态文明建设示范区、环保模范城市。三是提升海洋资源和环境保护。把好海洋环评核准关，做好海洋工程环境影响评价工作。开展海洋与渔业资源环境监测，推进县级海洋环境监测机构标准化、规范化建设。做好海洋与渔业生态建设工作，做好涉海涉渔生态补偿相关工作。

建议：单列国家东中西区域合作示范区实行节能指标。

《江苏沿海地区发展规划》实施以来，连云港市沿海开发取得了新的成绩，全市经济社会发展迈上了新的台阶。当前，连云港在国家对外开放新格局中处于重要的战略地位，承担着双向开放窗口和海陆转换枢纽作用，是陆上丝绸之路向东延伸、海上丝绸之路向西拓展的交汇点，是“一带一路”双向开放的重要门户，在区域协调发展中具有重要的支撑作用。新机遇，新起点。

连云港将抢抓“一带一路”战略机遇，以港口为龙头、以产业为支撑、以城市为依托，扩大对外开放，加快沿海开发，积极探索、主动作为，在“一带一路”战略推进中发挥更大作用，进一步放大江苏沿海开发的综合效应，全面提升连云港对外开放水平，着力把连云港打造成为新亚欧大陆桥东方桥头堡、丝绸之路经济带陆海交汇枢纽、上合组织成员国共同出海口、国家东中西区域合作示范区、服务新亚欧大陆桥经济走廊的自由贸易港区。

附件：主要数据完成情况表（另附）