关于对局2015年度市委市政府目标任务

分解落实方案征求意见的通知

局机关各处室、各直属单位：

根据市委、市政府通知和局领导要求，规财处对《市委常委会2015年工作要点》细化落实方案、《2015年〈政府工作报告〉目标任务分解落实方案》、2015年度全市工业发展“十大工程”项目、2015年《民生幸福十大工程百件实事》目标任务、《关于推进2015年“一带一路”交汇点建设工作的实施方案》进行了初步分解，有部分项目仍需有关处室单位补充细化，现征求意见，请进行修改和完善（请标红字），并于2015年2月份27日前反馈至规财处邮箱lyg85527007@126.com。

附件：

1.《市委常委会2015年工作要点》细化落实方案；

2.2015年《政府工作报告》重点任务分解表；

3.2015年度全市工业发展“十大工程”项目分解表；

4.2015年《民生幸福十大工程百件实事》任务分解表；

5.关于推进2015年“一带一路”交汇点建设工作的实施方案》细化落实方案

连云港市环保局

2015年2月15日

（联系人：王植亚，电话：85521737、18951255778）

附件1：

《市委常委会2015年工作要点》细化落实方案（市环保局）征求意见稿

| 序号 | 类别（项） | 工作目标及要求 | 细化内容（实施措施、量化内容、时间节点） | 分管领导 | 牵头处室单位 | 共同责任 处室单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济工作（39） | 重点推进30万吨级航道二期工程项目。（牵头单位：30万吨级航道建设指挥部；共同责任单位：市港口局、市发改委、市海洋渔业局、市环保局、市国土局、市规划局、徐圩新区、连— 9 —云港海事局、港口集团） |  | 徐传东 | 服务处 |  |  |
| 2 | 经济工作（56）牵头 | 建立重要生态功能区，划定并严守生态红线，形成严格的刚性约束。（牵头单位：市环保局；共同责任单位：市国土局） |  | 陈斌林 | 自然处 |  |  |
| 3 | 经济工作（58）牵头 | 58、继续深化化工园区专项整治，提高项目准入门槛，补好环保基础设施欠账，扎实推行清洁生产，大力发展循环经济，着力打造一批生态型园区。（牵头单位：市环保局；共同责任单位：市经信委、市商务局、各县区） |  | 韩尚富 | 污防处 | 服务处 固管处 规财处 |  |
| 4 | 经济工作（59） | 59、加快实施一批节能减排工程，突出抓好重点领域、重点行业、重点企业的监测管理，坚决淘汰落后产能，确保完成“十二五”节能减排目标。（牵头单位：市经信委；共同责任单位：市环保局、各县区） |  | 黄宜鹤 | 总量处 | 污防处 监测中心站 |  |
| 5 | 经济工作（63）牵头 | 63、以保障饮用水安全为重点，坚持河水湖水海水统筹抓、汛水废水污水一起治，全面整治水环境。（牵头单位：市环保局；共同责任单位：市水利局、市建设局、市海洋渔业局） |  | 韩尚富 | 污防处 | 环监局 |  |
| 6 | 经济工作（64）牵头 | 64、以PM2.5防控为重点，形成增绿、减排、控源、禁烧多管齐下的防治格局，切实改善空气质量。（牵头单位：市环保局） |  | 韩尚富 | 污防处 | 监测中心站 |  |
| 7 | 经济工作（65） | 65、以农业面源污染治理为重点，加大城乡土壤污染防治力度，切实保护好一方净土。（牵头单位：市农委；共同责任单位：市环保局） |  | 陈斌林 | 自然处 |  |  |
| 8 | 依法治市（68） | 68、加快立法人才队伍培养和储备，充实法制力量，夯实工作基础。结合连云港实际，主动衔接，大胆探索，在城市建设、市容卫生、环境保护等重点领域做好各项立法准备，并在获得地方立法权后，积极稳妥推进。（牵头单位：市人大办公室；共同责任单位：市法制办、市法院、市人社局、市建设局、市城管局、市环保局） |  | 徐传东 | 法规处 | 办公室 |  |

附件2：

2015年《政府工作报告》重点任务分解表（征求意见稿）

单位： 连云港市环保局                                                                           2015年2月15日

| 序号 | 目标任务 | 本单位承担的 具体工作事项 | 时间节点 | 分管 领导 | 责任 处室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 综合指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 15．减排完成省下达任务和“十二五”目标。（牵头） | 减排完成省下达任务和“十二五”目标。 | 年初制定减排计划，推进全市减排大会召开，并签订目标责任状，组织半年和年度减排核查、核算。 | 黄宜鹤 | 总量处 |  |
| 二 | 重点工作 |  |  |  |  |  |
| 2 | 26．开工建设30万吨级航道二期工程。（共同责任） | 争取环保部做好一期验收工作，推动开工建设30万吨级航道二期工程。 | 第一季度提前做好项目服务工作，配合指挥部做好项目环评的编制和完善工作。第二季度将协助指挥部编制好环评报告上报省厅和环保部，做好项目环评预审工作。第三季度跟踪做好项目的环评服务工作。第四季度积极和省厅环保部进行沟通协调，完成项目环评审查。30万吨航道一期工程已经由环保部委托华东督查中心对项目进行了“三同时”验收的现场核查，预计于今年上半年完成项目的验收工作。 | 徐传东 | 环评处 |  |
| 3 | 147．制定完善城区集中供热方案，清理关停工业区内燃煤小锅炉8台，实施重点节能改造项目35个，力争节约15万吨标煤。（共同责任） | 制定燃煤小锅炉整治方案，印发实施，组织各相关县区开展工业区内8台燃煤小锅炉方案关停工作，加强督查推进，确保年底前完成整治任务。 | 1月底前确定整治任务，征求各县区、市各相关部门意见，3月底前印发实施方案；每季度调度工作进展情况，适时印发督查通报。 | 韩尚富 | 污防处 |  |
| 4 | 148．灌云胜科、板桥污水处理厂稳定达标排放，灌云、灌南临港产业区集中供热项目主体完工，光大固废和赛科废物处置二期运营，徐圩固危废处置主体完工，基本完成化工园区敏感目标搬迁，化工园区整治通过省级考核验收。（共同责任） | 推进化工园区污水处理厂提标改造，集中供热设施建设，危险废物处置设施建设。 | 督促灌云县胜科污水处理厂3月底前实施提标改造，6月底前基本完成改造任务，年底前实现稳定达标排放；板桥污水处理厂3月底前提标改造工程进水调试，6月底前实现稳定达标排放。灌云县临港产业区集中供热6月底前开工建设，年底前完成土建主体工程建设；灌南县连云港化工产业园集中供热项目年底前开工建设。光大（连云港）固废处置有限公司和赛科废料处置有限公司二期2个项目一季度完成试生产核准，力争获得江苏省危险废物经营许可证，二季度正式运营；光大（连云港）废弃物处理有限公司二期和益海板桥危险废物焚烧工程一季度完成项目报批，二季度开始建设，三季度完成主体工程，四季度试生产。徐圩新区固危废处置工程一季度完成项目报批，二季度正式开工，四季度完成主体工程。 | 徐传东 黄宜鹤 | 总量处 固管处 |  |
| 5 | 149．完成32个工业生活类和50个农业类减排项目。（牵头） | 安排实施32个工业和生活类减排项目，协助市农委做好50个农业减排项目的实施工作。 | 年初制定项目减排任务，并签订目标责任状，6月份和12月份收集、编制项目减排台帐。 | 黄宜鹤 | 总量处 |  |
| 6 | 150．基本实现已经建成污水处理厂管网对接和稳定达标运行，完成市区大浦、城南、墟沟城市污水处理厂能力提升，城市生活污水处理率不低于80%。（共同责任） | 协助做好环保资金争取工作，加强城市污水处理厂监督性监测和监察监管。 | 协助做好污水处理厂和管网项目国家和省级环保资金的争取工作。加强监督监管，一季度制定城市污水处理厂监测计划，加强国控污水处理厂实时在线监测运营监管，每季度进行监督性监测，每月进行监察。积极推动污水处理厂及管网项目建设进度，做好督查服务工作。 | 韩尚富 | 污防处 |  |
| 7 | 151.主城区化工企业搬迁，德邦化工新厂区开始部分设备安装、碱厂签订产业化转协议。（共同责任） |  |  | 韩尚富 | 污防处 |  |
| 8 | 152．出台扬尘排污收费政策，严格道路运输扬尘管控，建筑工地扬尘控制实现6个100%，城市建成区主要车行道机扫率达75%以上。（共同责任） | 印发整治方案，加强督查推进，适时制定空气质量临时管控措施。 | 3月底前印发整治方案；定期开展督查推进，适时印发督查通报；根据空气质量状况，适时制定空气质量临时管控措施并组织实施。 | 韩尚富 陆 杰 | 污防处 环监局 |  |
| 9 | 155．新海发电、兴鑫钢铁、亚新钢铁、镔鑫特钢、新海石化、马陵山水泥、鲁碧水泥等企业完成提标改造，达标排放。（牵头） | 燃煤电厂实施超低排放，推动钢铁、水泥等企业实施提标改造。 | 3月底前印发整治方案，定期开展督查推进，适时印发督查通报。督促新海电厂2号机组超低排放项目年底前开工建设；钢铁、水泥行业年底前完成提标改造任务。 | 韩尚富 | 污防处 |  |
| 10 | 156．抓好秸秆禁烧与综合利用，巩固常态化管理机制，力争实现国家和省秸秆焚烧卫星通报零火点，秸秆综合利用达到90%以上。（牵头） | 加大秸秆禁烧和督查力度，最大限度减少秸秆焚烧。 | 根据我市夏秋收季节农时特点，进一步明确工作重点和措施，坚持“夏季以全量粉碎还田为主，秋季以全量还田和其他多种利用方式并重”的工作思路，5月底前研究制定2015年秸秆综禁工作方案、考核办法及专项资金安排计划，突出抓好秸秆全量还田、综合利用、收储体系建设等环节，促进综禁工作有效开展，确保全年秸秆综合利用达到90%以上；6月、10月分别召开全市夏秋两季禁烧动员大会，制定夏秋季节秸秆禁烧巡查工作方案，组织巡查组对各县区禁烧工作进行督查，实行24小时值班制度，协调调度禁烧工作，严控秸秆禁烧，最大限度减少秸秆焚烧火点。 | 韩尚富 | 禁烧办 |  |
| 11 | 157．健全空气质量监测预警应急体系，PM2.5年均浓度控制在62微克/立方米以下，力争空气优良天数达255天以上，雾霾天数控制在80天以内。（牵头） | 开展空气质量监测和预报，组织启动应急预案，保障空气质量。 | 每日公布空气质量，开展空气质量预测预报，根据空气污染程度及时启动应急预案，采取有效应对措施减轻空气污染。 | 韩尚富 | 污防处 监测站 |  |
| 12 | 158．蔷薇湖备用水源工程基本完工，饮用水输水工程全面完成，海州水厂深度处理工程建成投用。（共同责任） | 制定监管计划，加强督查推进和水质监测。 | 3月底前制定污染源监管计划，定期督查推进。加强蔷薇河水质监测，出具水质监测周报52期。 | 韩尚富 陆 杰 | 环监局 监测站 |  |
| 13 | 160.疏浚蔷薇河道50公理、加固堤防100公理，东海—海州尾水通道工程全线投入使用。（共同责任） | 加大对涉氟酸洗督查力度，定期督查石英砂酸洗集中区污染治理设施运行情况，对督查发现的依法处理。 | 每季度对东海县24家重点企业和4个石英砂酸洗集中区进行1次督查。 | 韩尚富 | 污防处监测站 |  |
| 14 | 161．完成西盐河、龙尾河市区段生活不截流工程，排淡河、玉带河、西盐河等城市河道基本消除黑臭现象。（共同责任） | 加强城市河道水质监督监测，为城市河道整治争取各级环保污染防治资金。 | 加强沿线工业污染源监督，每两月对城市河道水质进行一次监测，推动责任主体单位实施城市河道污水截流工程，积极争取国家、省环保污染防治资金，安排市级环保污染防治资金支持城市河道整治。 | 陈斌林 韩尚富 | 规财处污防处 |  |
| 15 | 162．调研制定近海海洋各入海河流环境污染治理方案，确保年内取得治理成效。（共同责任） | 加强近岸海域陆源污染治理，制定市级水环境区域补偿方案，加强入海河流环境综合整治。 | 提请印发《连云港市水环境质量区域补偿试点工作方案（试行）》，定期测算补偿金额，督促县区加强河流环境综合整治；推动排淡河、龙王河、沙汪河等重点入海河流环境综合整治。 | 韩尚富 | 污防处 监测站 |  |
| 16 | 154．东海县、赣榆区达到国家级生态县区标准，其他县区达到省级生态县区标准。（牵头） | 东海县、赣榆区创建国家级生态县区。灌云县、灌南县、海州区、连云区达到省级生态县区标准。 | 年初制定年度生态文明建设目标任务书，召开全市生态文明建设大会，总结部署年度工作；一季度指导各县区推进生态创建细胞工程；二季度指导各县区完善省级创建现场以及台帐资料准备工作，推动赣榆区国家级生态区通过环保部技术评估；年底前申请省环保厅对灌云县、灌南县、海州区、连云区技术评估，力争东海县、赣榆区通过环保部验收。 | 陈斌林 | 自然处 |  |
| 17 | 严格执行耕地保护和生态红线制度，治理水土流失面积43平方米公理，盘活利用闲置土地3000亩以上，实现土地检查零约谈、和零问责。（共同责任） | 严格执行生态红线制度 |  | 陈斌林 徐传东 | 自然处 开发处 |  |

附件3：

2015年度全市工业发展“十大工程”项目分解表（7项）

| 序号 |  | 项目名称 | 主要目标 | 工 作 内 容 |  | 环保局分管领导 |  | 环保局责任部门 | 市牵头单位 | 市共同责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、项目推进工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 重点项目落地开工 | 新开工亿元以上重点工业项目130个以上 | 一季度、二季度、三季度、四季度分别开工亿元以上项目50个、30个、40个、10个。 |  | 徐传东 |  | 服务处 | 市经信委 | 市发改委、市规划局、市环保局、市安监局、市建设局、市国土局、各县区 |  |
|  |  |  |  | 开展重点工业项目集中开工活动，分别于2月份、9月份组织集中开工活动。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 召开项目推进协调会，完善项目开工前的各项手续，每季度召开协调会一次以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 重点项目竣工投产 | 新竣工亿元以上重点工业项目120个以上 | 一季度、二季度、三季度、四季度分别竣工亿元以上项目10个、30个、40个、40个。 |  | 徐传东 |  | 服务处 | 市市经信委 | 市发改委、市规划局、市环保局、市安监局、市建设局、市国土局、各县区 |  |
|  |  |  |  | 开展重点竣工项目集中观摩活动，分别在7月份、12月份组织集中观摩活动。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制定重点竣工工业项目推进计划，倒排工期，确保按进度如期竣工。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 新增长点项目培育 | 新增产值亿元以上新增长点项目60个以上 | 按季度针对企业发展的突出问题，协调组织相关单位开展难题会办工作。 |  | 徐传东 |  | 服务处 | 市经信委 | 市相关职能部门、各县区 |  |
| 五、技术改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 规模企业技术改造 |  | 全市规模以上工业技术改造投资完成750亿元 |  | 一季度完成150亿元、上半年350亿元、前三季度560亿元、全年750亿元。 | 徐传东 | 服务处 |  | 市经信委 |  | 市规划局、市环保局、市安监局、市建设局、市国土局、各县区 |
|  |  |  |  |  | 一季度、二季度、三季度、四季度分别推进120家、140家、140家、100家规模企业实施技术改造。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全年新开工、新竣工计划投资3000万元以上重点技改项目各100项以上。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 为企业提供全过程、全方位的行政审批代办服务；对重点园区、企业进行零距离上门服务；建立重大工业项目审批会办机制。 |  |  |  |  |  |  |
| 九、绿色发展工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 节能降耗 |  | 节能指标完成省政府下达目标 |  | 严格项目能评制度，市级重点评估审核12个高耗能工业项目。 | 黄宜鹤 | 总量处 |  | 市经信委 |  | 市发改委、市环保局、市物价局、市供电公司 |
|  |  |  |  |  | 建立工业节能改造项目库，重点推进35个工业节能项目。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出台《连云港市2015年节能减排低碳发展行动实施方案》。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 生态环保 |  | 减排指标完成省政府下达目标 |  | 完成32个工业类和50个农业类减排项目。 | 黄宜鹤 | 总量处 |  | 市环保局 |  | 市发改委、市经信委、市农委、各县区 |
|  |  |  |  |  | 全年淘汰200台小锅炉。 | 韩尚富 | 污防处 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 加强工业污染项目技术改造，全年改造5个污染项目。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实施大气污染防治项目60个，水污染治理项目4个。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 低碳降碳 |  | 碳排放指标完成省政府下达目标 |  | 制定全市碳排放降低目标任务，建立重点企（事）业单位温室气体排放报告制度。 | 韩尚富 | 污防处 |  | 市发改委 |  | 市经信委、 市环保局 |
|  |  |  |  |  | 制定全市控制能源消费总量实施方案，2015年能源消费总量比上年增加不高于35万吨标煤，增速不高于1.43%。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制定全市控制煤炭消费总量实施方案，全市煤炭消费总量年均增长率不高于7.47%。 |  |  |  |  |  |  |

附件4：

2015年《民生幸福十大工程百件实事》任务分解表（征求意见稿）

单位： 连云港市环保局                                                                           2015年2月12日

| 序号 | 目标任务 | 本单位承担的 具体工作事项 |  | 时间节点 | 分管领导 | 责任处室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 碧水蓝天工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 67．PM2.5年均浓度控制在62微克/立方米以下，比基准年降低7%以上，力争空气优良天数达255天以上，雾霾天数控制在80天以内。（牵头） | 开展空气质量监测和预报，组织启动应急预案，保障空气质量。 | 每日公布空气质量，开展空气质量预测预报，根据空气污染程度及时启动应急预案，采取有效应对措施减轻空气污染。 |  | 韩尚富 | 污防处 监测站 |  |
| 2 | 76．强化治污减排，完成32个工业生活类和50个农业减排项目。（牵头） | 安排实施32个工业和生活类减排项目，协助市农委做好50个农业减排项目的实施工作。 | 年初制定项目减排任务，并签订目标责任状，6月份和12月份收集、编制项目减排台帐。 |  | 黄宜鹤 | 总量处 |  |
| 3 | 79．重点实施新海发电、兴鑫钢铁、亚新钢铁、镔鑫特钢、新海石化、马陵山水泥、鲁碧水泥等企业提标改造，确保达标排放。（牵头） | 燃煤电厂实施超低排放，推动钢铁、水泥等企业实施提标改造。 | 3月底前印发整治方案，定期开展督查推进，适时印发督查通报。督促新海电厂2号机组超低排放项目年底前开工建设；钢铁、水泥行业年底前完成提标改造任务。 |  |  | 污防处 |  |

附件5：《关于推进2015年“一带一路”交汇点建设工作的实施方案》细化落实方案（市环保局）征求意见稿

| 序号 | 类别（第项） | 工作目标及要求 | 细化落实内容（实施措施、量化内容、时间节点） | 分管领导 | 牵头处室单位 | 共同责任 处室单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点任务（1） | 1. 开工建设30万吨级航道二期工程，建成徐圩港区东斜坡堤工程。（责任主体：30万吨级航道建设指挥部；配合单位：市港口局、市发改委、市环保局、市海洋与渔业局、市财政局、市审计局、市规划局、市国土局、徐圩新区、港口集团、连云港海事局） |  | 徐传东 | 服务处 |  |  |
| 2 | 重点任务（78） | 78. 加快连云港区货种结构调整和转型升级步伐，落实港区散货防尘措施，显著改善连云港区港容港貌。（责任主体：港口集团；配合单位：市港口局、市环保局） |  | 韩尚富 | 污防处 |  |  |