连云港市环境保护与生态建设

行动方案（2009－2012年）

（征求意见稿）

连云港市人民政府

为认真贯彻国务院常务会议和江苏省沿海地区发展工作会议精神，牢牢把握江苏沿海地区发展上升为国家战略的重大历史机遇，全面落实《江苏沿海地区发展规划》提出的各项目标任务，努力开创经济环境协调发展新局面，为我市建设国际性海滨城市奠定坚实的环境基础，根据连云港市《关于贯彻落实＜江苏沿海地区发展规划＞的行动方案》，现制定《连云港市环境保护与生态建设行动方案（2009—2012年）》。

一、重要意义

《江苏沿海地区发展规划》是党中央、国务院从全局和战略的高度，对包括连云港在内的江苏沿海地区发展作出的重大部署，充分利用环保政策杠杆，科学推进沿海开发进程，有利于避免先粗放后集约、先污染后治理的弯路，主动引导发展方式转变，以提高产业的集群竞争力、技术竞争力和融合竞争力，推动产业结构不断优化升级，推动连云港在区域发展竞争中赢得先机。同时，通过全面落实沿海地区发展规划中环保任务要求，进一步创新和完善环境政策，进一步提升城乡环境质量，以环保优化发展，以环保保障民生，为全面加快沿海开发进程打下坚实基础。

二、总体要求

以科学发展观为指导，坚持环境保护基本国策，全面贯彻落实环保优先方针，加快推进生态文明建设，从根本上转变经济发展方式，着力解决危害人民群众健康的突出环境问题，促进经济社会发展与生态环境保护相协调。以创建国家环保模范城市、生态市和生态县为主要载体，以积极的环境建设优化产业结构、优化建设布局、优化人居环境，实现由“环境换取增长”向“环境优化发展”的转变，努力构建发展集约型、生态良好型社会，为全面落实沿海发展规划，加快建设“国际性的海滨城市、现代化的港口工业城市和山海相拥的知名旅游城市” ，强力推进“跨越发展、崛起腾飞”提供良好的环境支撑。

三、主要目标

到2012年，全市环境保护工作明显加强，主要污染物得到有效控制，突出环境问题逐步得到整治，生态环境状况明显好转，环境质量综合指数达到全面小康社会水平。全社会环保投入占地区生产总值的比重达3%以上；环境污染得到有效控制，重点行业污染物排放强度明显下降，单位GDP能耗和主要污染物排放总量达到省控要求；城市空气质量、地表水水质良好，饮用水源得到较好保护，危险废物得到安全处置；重要生态功能保护区和生物多样性得到有效保护，农村环境综合整治初见成效，农村环境质量有所改善；创成国家环保模范城市，生态市、生态县创建工作取得阶段性成果，开始形成节约资源能源和保护生态环境的产业结构、增长方式和消费方式，逐步实现经济持续发展、污染持续下降、生态持续改善，努力让人民群众喝上干净的水，呼吸新鲜的空气，吃上放心的食物，在良好的环境中生产生活。具体规划指标如下（见主要规划指标表）：

1、环境质量指标。到2012年，城市集中式饮用水源地水质达标率控制在100%，地表水功能区水质达标率达到85%，近岸海域环境功能区达标率达85%，城市空气环境质量达二级标准的天数占90%以上，城市区域环境噪声小于55 dB，城市道路交通噪声小于70 dB，小康社会环境质量综合指数不低于85分。

2、污染防治指标。城市污水处理率（二级）达到85%；全市集中式污水处理厂污泥无害化处置率达100%，重点工业企业污泥无害化处置率达到80%，城市生活垃圾无害化处置率达到90%；工业固体废物综合利用率92%；危险固体废物安全处置率100%。万元GDP能耗低于0.64吨标煤；万元GDP用水量低于130m3；万元GDP二氧化硫排放强度4kg、万元GDPCOD排放强度3.5kg。

3、生态建设指标。到2012年，城市建成区绿化覆盖率达到42%，城市人均公共绿地面积12m2；森林覆盖率达到21%；受保护面积占全市国土面积15%。

四、重点工程

1、实施服务升级工程，全力助推跨越发展。

——强化绿色发展理念。认真落实科学发展观，坚持绿色发展理主要规划指标表

| 类别 | 指标名称 | 单位 | 2008年（现状） | 2012年（目标） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量 指标 | 集中式饮用水源地水质达标率 | % | 100 | 100 |
|  | 地表水功能区水质达标率 | % | 73.6 | 85 |
|  | 近岸海域水环境质量达标率 | % | 85 | 85 |
|  | 空气质量 好于Ⅱ级标准天数的比重 | % | 91.5 | 90 |
|  | 区域环境噪声均值 | db(A) | 54.2 | ≤55 |
|  | 小康社会环境质量综合指数 | / | 84.9 | 85 |
| 生态 建设 指标 | 建成区绿化覆盖率 | % | 41.03 | 42 |
|  | 林木覆盖率 | % | 18.05 | 21 |
|  | 受保护面积占国土面积比例 | % | 10 | 15 |
| 循环 经济 指标 | 单位GDP能耗 | 吨标煤/万元 | 0.833 | 0.64 |
|  | 单位GDP水耗 | 立方米/万元 | 158 | 130 |
|  | 工业固体废物综合利用率 | % | 91.76 | 92 |
| 污染 防治 指标 | 单位GDP化学需氧量排放量 | 千克/万元 | 4.57 | 3.5 |
|  | 单位GDP二氧化硫排放量 | 千克/万元 | 5.1 | 4 |
|  | 城市污水处理率（二级） | % | 76.81 | 85 |
|  | 环保投资占GDP的比重 | ％ | 3.4 | 3 |

念，切实将“绿色因子”贯穿沿海发展的全过程，以江苏沿海地区发展规划为指导，认真研究沿海发展进程中环保工作面临的新形势、新任务，科学编制连云港市环境保护和生态建设“十二五”规划，积极破解沿海开发与环境保护协调发展的难题，切实促进沿海开发和环境保护的高度融合，不断推动和保障沿海“绿色”开发的顺利实施。（责任单位：市发改委、市环保局、各县区政府）

——强化环保政策扶持。拓宽环保投资渠道，2012年前组建环保投资公司，通过政府控股、企业参股等形式，精心打造环保投资平台；推行排污权抵押贷款，将排污权作为一种具有保值功能的资产在市场流通，从而促使企业加大治污力度，走上良性发展之路。推行绿色信贷政策，通过在金融贷款领域建立环境准入门槛，推动结构调整和产业升级。2010年前出台《连云港市企业环境信用修复办法》。落实以奖代补政策，补助额度50万元以下的项目，及时实施以奖代补；补助额度50万元以上的项目，按序时进度拨付。（责任单位：市环保局、财政局、中国人民银行连云港分行）

——强化环保机制创新。积极对接园区、港口等沿海开发主要载体，及时协调解决重大环保问题，切实把“零距离对接、零距离服务”落到实处。强化对上争取工作，争取国家和省对30万吨航道建设、徐圩片区开发等重大建设项目环评的支持。推行“预环评”审批机制，对重大项目提前组织专家论证，对经论证符合环保要求的项目，可同意先行办理其他前期手续，后按规定程序报批环评手续。尝试项目审批“先批后改”，对报批的环评文件不存在原则性问题、环评修改不会影响评价结论的项目，可先行批复，然后修改完善环评内容。强化项目审批提速，建立审批、验收绿色通道。积极平衡和协调排污总量，推行异地搬迁项目自带总量政策；对投资额达到5000万美元或4亿人民币以上的投资项目，项目落地所需环境容量平衡指标确有困难的，在全市范围内统筹调剂解决；对投资额度更大的重大投资项目，特别是新能源、新材料、新医药等先进制造业类建设项目，积极申请省级排污总量指标“点供”。（责任单位：市环保局）

2、实施水源保护工程，切实保障水源安全。

——严格划定保护区域。严格划定饮用水源地保护区，到2010年，全市蔷薇河、大圣湖，东海横沟水库、淮沭干渠，赣榆小塔山水库，灌云叮当河、古泊善后河，灌南北六塘河等集中式饮用水源地，严格划定饮用水源保护区边界，设置明确的界限标志；到2012年，所有村镇集中式饮用水源地严格划定饮用水源保护区边界，设置明确的界限标志。（责任部门：市环保局、建设局、水利局，各县区政府）

——严格保护饮用水源。切实做好包括蔷薇河、通榆河2条清水通道在内的各集中式饮用水源地综合整治工作。2009年底前，取缔一级保护区内一切与保护水源无关的活动；2010年底前，完成对二级保护区建设项目清查，禁止新建、改扩建排放污染物的建设项目；2012年底前，建成沿岸生态隔离带（实施蔷薇河59公里河道疏浚及沿河景观绿化工程），完成沿岸现有排污口整治，关停、改造、搬迁对饮用水源有污染威胁的企事业单位，禁止审批新上化工、印染等重污染项目，加强沿岸集镇、居民集中点生活污水处理及农业面源控制。（责任部门：市水利局、环保局、发改委、经贸委、农业局、海洋与渔业局、交通局、财政局，各县区政府）

——强化自来水厂管理。2012年前调整优化取水口设置，限期调整不符合省地表水（环境）功能区划和区域供水规划的取水口。2012年完成对海州水厂、茅口水厂、第三水厂现有供水系统深度处理改造扩建，新增10万吨/日供水能力，并在现有常规处理的基础上增加臭氧-DAC（生化活性炭）工艺进行深度处置等。（责任单位：市建设局、市水利局）

——强化水源预警应急。建设饮用水源监测预警体系，实行水源保护区水质监测结果公报制度，到2012年，所有日供水万吨以上的集中式饮用水源地建成水质自动监测站，加强集中式饮用水源地水质监测，保障饮用水源安全。对威胁饮用水源地安全的重点污染源要逐一建立应急预案，建立饮用水源的污染源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水源应急保障体系。（责任单位：市环保局、财政局、建设局，四县政府）

——加快建设备用水源。加快建设城乡备用水源，认真做好通榆河污染防治工作，并利用通榆河水源规划建设南翼自来水厂一期工程，完善供水输配网络，满足徐圩片区、连云新城和港区用水需求，到2012年，城市供水普及率达到100%，自来水水质达到国家新颁布的标准，城市饮用水水质大幅度提高。到2012年，4县县城规划建设2个相对独立的能够保证本地区需求的集中式饮用水源地（包括地下水）。（责任部门：市水利局、建设局、环保局，四县政府）

3、实施总量控制工程，持续降低排放强度。

——加强排污总量控制。完善目标责任制和激励约束机制，推动污染减排工作深入开展，确保完成省政府下达的污染减排计划。加大现有污染源整治削减力度，提高新建项目清洁生产水平，持续降低主要污染物排放强度。到2012年，万元GDP二氧化硫排放强度控制在4kg以下、万元GDPCOD排放强度控制在3.5kg以下，主要污染物排放总量力争控制在2010年的水平。（责任单位：市环保局、各县区政府）

——推进重点企业改造。到2012年，建成连云港益海粮油公司26.4万吨/年废水深度处理工程；完成连云港结晶海洋生化有限公司3000t/a海藻粉末及海藻酸钠酸性污水综合治理工程，年削减COD排放量185.6吨；完成台玻（东海）玻璃有限公司浮法玻璃生产线煤改气环保工程，年削减二氧化硫排放量700吨；完成连云港碱厂锅炉除尘脱硫设施改造工程，年削减二氧化硫排放量6000吨以上；完成新海发电有限公司上大压小工程，新上2台1000MW机组，拆除现有2台22MW小机组，减少二氧化硫排放量。完成市立本农药化工农药生产线整体搬迁项目。（责任单位：市环保局、市经贸委、赣榆县政府、东海县政府）

——强化企业达标管理。加强环境监管和技术改造，确保污水处理厂及工业污染源稳定达标排放，到2012年，工业废水排放达标率稳定在95%以上。严格执行排污许可证制度，对不能稳定达标排放的企业限期治理，对多次超标排放污染物、偷排的环境违法企业，坚决采取关停措施。清理整顿现有化工集中区。（责任部门：市环保局、市发改委，各县区政府）

——完善自动监控系统。2009年底前，完成国控重点污染源自动监控设备安装联网工作。2012年底前，完成开发园区污染物排放在线监测设备安装和运行，开展入海河口污染物排放的在线监测试点工作，重点污染企业（包括水、气、危险废物）全部安装自动监控（监测）仪器装置，形成完备的污染源自动监控系统。（责任单位：市环保局）

4、实施环保引导工程，推动发展方式转变。

——严格环境准入制度。严格执行国家产业政策和环保要求，以环保政策引导经济发展，推动发展方式转变。鼓励发展低污染、无污染、节水和资源综合利用项目，控制限制类工艺和产品，淘汰不符合法律法规规定、严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件的工艺技术、装备和产品。禁止建设“十五小”和“新五小”和排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目。严格执行环境影响评价和“三同时”制度，严控重污染项目引进和“两高一资”行业扩张，防止低水平重复建设。新建项目必须进入与产业定位相符合的开发区，将单位产值能耗、水耗标准及主要污染物排放强度作为强制性门槛，防止产业梯度转移带来的污染转移。（责任单位：市环保局、发改委、经贸委）

——大力发展新型工业。充分发挥环境保护的政策杠杆作用，大力发展以重化工业为主导的新型工业。利用深水海港和滨海城市的优势，以重化工业为主导建设现代化产业基地。充分发挥港口对发展的支撑和带动作用，发展和壮大以钢铁、石化、装备制造（造船）为主的工业，建设临港重化工业基地。依托优势产业和资源优势，构筑完善的产学研体系，加快推动产业优化升级，打造高新技术产业高地，加快发展先进制造业，改造提升传统产业，大力发展海洋产业。合理优化布局，以国家级连云港经济技术开发区及省级连云港高新技术开发区（徐圩临港产业园区）等重点开发园区为重点，构筑“T”型产业布局框架，促进产业集聚发展，优化提升开发区发展水平。

——大力发展循环经济。积极发展生态农业，以种养结合为基础，种养加一体化开发为重点，废弃物资源化利用为纽带，实现农业系统内物质循环利用。积极创建国家环境友好企业，大力推行清洁生产，对污染物排放浓度或总量超过标准的企业，实施强制性清洁生产。建立危险废弃物资源化利用交换信息平台，在化工企业集中园区，积极推行循环经济，促进危险废物的资源化利用建设。在省级以上开发区积极建设生态工业园和循环经济示范区，2012年建成1-2个国家级生态工业园区或循环经济示范区。积极倡导生态文明建设，树立绿色消费理念，倡导环境友好消费方式，形成全社会共同参与的循环经济体系。（责任单位：市经贸委、环保局，各县区政府）

5、实施生态建设工程，不断优化生态空间。

——优化生态空间格局。2010年底前，根据区域开发现状、资源禀赋、环境容量和发展潜力，完成优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发区域四类区域划分工作，进一步优化生态空间格局，指导产业布局和项目建设。（责任单位：市发改委、环保局）

——修复重点海域生态环境。完成连云港东亚海海岸带生态环境综合整治工程，参加联合国开发计划署东亚海项目，对175公里海岸线，400万亩浅海域进行治理，控制排海污染物总量，加快海洋生态环境的改善和修复。实施对海州湾渔场等重点海域、临港产业区以及滩涂围垦、航道、港口码头附近海域的生态修复，建成海州湾中国对虾国家级水产种质资源保护区、前三岛海珍品增养殖保护区，开展主要经济生物资源种群恢复与增殖，保护和恢复产卵场、索饵场及洄游通道。2012年前，完成海州湾海洋生态资源功能保护区建设任务，分期投放5个人工鱼礁群；建设增殖放流实验示范区。研究推广生态养殖，有效防止养殖污染；继续加强滨海湿地生态、海洋自然历史遗迹等自然保护区建设；加强对海岸带、近海湿地、人工鱼礁等生态系统的保护。（责任单位：市海洋与渔业局、市环保局、连云港海事局）

——构建生态网络体系。以自然保护区、滩涂湿地、水源保护区等重要生态功能保护区为主体构建生态网络。完成以2个风景名胜区、2个森林公园、2个生态公益林、10个饮用水源保护区、1个备用水源保护地、7个水源涵养区、5个洪水调蓄区、3个湿地等重要生态功能区为主的生态廊道网络体系建设，保护自然生态、维护物种传输通道。2012年前编制完成沿海地区湿地保护规划，建立湿地管理信息系统，建立湿地保护示范基地。实施“绿色连云港”行动，到2012年，森林覆盖率达21%以上。（责任单位：市环保局、林业局、水利局、农开局等）

——严格生态廊道环境管护。严格控制影响和破坏生态廊道的各类建设项目，对必须占用的实行“占一补一”，确保生态廊道不被分割和破碎化，保证各节点重要生态功能得到正常发挥。（责任单位：市国土局、环保局）

——加强重要生态功能区保护。2009年底前完成32个总面积为1406.55平方公里的重要生态功能区禁止、限制和引导开发区域的核定工作。依据生态服务功能定位和生态敏感度，强化生物多样性保护，加快92个重要生态功能区保护与建设，维护生态系统安全。到2012年，受保护区域面积不低于国土面积的15%。（责任单位：市环保局、林业局、水利局、农开局等）

6、实施环境整治工程，着力改善环境质量。

——加快推进环境创建。开展良好生态创建活动，积极推进生态文明建设。加快推进国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市创建，不断提升城市环境品位。根据建设“大尺度，生态型，可持续，高端化”国际性海滨城市的要求，完成《连云港生态市建设总体规划》修编工作。围绕生态市建设目标，加快实施各项生态建设，2012年生态市、县建设取得重要进展，全面建成国家卫生城市、国家园林城市和国家环保模城市，建成6个以上国家级和省级环境优美乡镇，市级以上环境优美乡镇比例达40%以上。（责任单位：市环保局、市爱委会、市建设局、各县区政府）

——综合整治内河水体。在污水完全截流实现集中处理的基础上，实施清淤、活水、护岸、绿化等一系列内河环境综合整治工程，做到水清、岸洁、有绿，生态功能逐步恢复，实现河流水质及周边环境的不断改善。2009年底前，制订实施内河生态修复和消除黑臭计划，逐步恢复内河生态和景观功能，到2012年，市区及县城主要河流基本达到功能区规定的标准，全面消除市内主要河道黑臭，初步恢复生态和景观功能；实施蔷薇河、排淡河、古泊善后河和灌河等4条主要入海河流水环境综合整治，科学推进深海排放，优化配置入海河口和近海海域排污区域及规模，加快徐圩片区等尾水深海排放工程的建设。到2012年，近岸海域环境功能区达标率保持在85%以上。完成市区玉带河、龙尾河（玉带河以南段）入河污水截流及泵站建设，开展8公里河道清淤及沿岸绿化建设，改善城市内河水环境。着眼于提升水系生态品位，建设“扩展水面，碧水环城、水景交融、河海同游、山水相映、舒适怡人”的水系景观工程，构建具有连云港特色的水景观旅游环线。（责任单位：市环保局、市水利局、市建设局、市交通局、市城管局、市国土局、市海洋与渔业局、各县区政府）

——积极治理流域污染。加强跨界污染防治工作。认真落实“政府联席会议机制、联合督查机制、联合监测机制和信息互通机制”的跨界污染“连云港模式”，推进跨界水污染防治工作的落实。争取国家、省建设跨省、市界断面水质自动监测系统，并协调解决污染纠纷，督促上游地区采取有效措施，推动石梁河水库、绣针河（石门头河）等跨省界和新沂河、蔷薇河、沂南小河、南六塘河、善后河等跨市界水污染防治工作的深入开展和河流水库水质的改善。贯彻落实《江苏省淮河流域生态补偿管理办法》，确定补偿试点断面，开展补偿试点工作。（责任部门：市环保局、水利局、财政局，各县政府）

——强化大气污染控制。2010年前，制定并实施城市扬尘污染防治方案，加强城市建设等施工扬尘污染防治，强化对市区道路和运输扬尘污染的控制。禁止露天焚烧生活垃圾、落叶和有毒有害物质。2010年前，所有电厂、水泥厂和工业锅炉必须安装高效除尘设施，达到排放标准。积极推广清洁能源和可再生能源，加快建设高污染燃料禁烧区，2012年前在市中心建成无煤区。制定并实施燃煤电厂、自备电厂限期改造和关停计划，2010年前超过国家二氧化硫排放标准或排放量超过指标配额的现有燃煤热电厂、自备电厂，都必须安装运行脱硫设施。深化排污总量控制和许可证制度，推广应用电力行业重点污染源二氧化硫自动监控管理信息系统。强化机动车尾气达标排放管理，2009年前建成机动车尾气排放检测系统，对超标车辆依法进行限期治理，淘汰两冲程燃油助力车。顺应低碳经济发展潮流，努力减缓温室气体排放。（责任单位：市环保局、市建设局、市城管局、市公安局）

7、实施民心环保工程，解决群众关注问题

——积极治理油烟污染。建立和完善行之有效的餐饮业环境管理办法，注重餐饮业污染源头控制，合理安排餐饮业规划选址布局，新上餐饮企业应安装油烟净化装置并实行高空排放。将污染严重、群众反映强烈的餐饮单位作为重点监管单位，将学校、繁华街道、居民住宅集中区和旅游风景点等环境敏感区作为重点保护区域，到2012年，逐步解决解决油烟污染扰民的突出问题。有效解决油烟污染扰民的突出问题。（责任单位：市环保局、各县区政府）

——注重扰民噪声监管。在推进城市化进程中，同步做好城市声环境功能区的划分工作，抓住旧城改造时机，逐步解决原有声环境功能区相互交错，相互影响和制约的突出问题；新城区的建设中要重点做好生活区、文教区的声环境保护与污染防治，与工业区、商业区和交通干线之间留出适当的防护距离，避免产生新的噪声扰民问题。加强对噪声达标区的建设和巩固工作，不断扩大噪声达标区面积，提高噪声达标区覆盖率。加强对各类固定噪声源、建筑施工、社会生活、城市交通等噪声污染的防治，努力为市民创造一个安静祥和的人居环境。（责任单位：市环保局、市公安局、市建设局、市交通局、市城管局、各区政府）

——扎实推进城市绿化。重点实施东盐河滨河风光带、玉带河整治及生态景观带、花果山景观大道、凤凰新城景观大道、市民广场扩建、道路绿化以及孔望山公园、青年公园、胜利湖等项目。城市中心区合理布局大、中、小型绿地，大面积增绿、破墙透绿，城市居民在居住区500米内就有一处面积在1000-2000平方米以上的公共绿地，搞好城市干道、街巷和水系绿化，逐步建立环城绿带、绿色走廊、大型绿地、郊区森林相配套、平面绿化与立体绿化相结合的城市绿化系统。城市的行道树种在扩充品种、丰富形式、养护方式上有所创新，注重乔灌花草结合、常绿落叶搭配、多元优化组合。2012年，城市建成区绿化覆盖率达42%。（责任单位：市建设局、市水利局、市交通局、市国土局、各区政府）

——积极创建绿色社区。大力开展“绿色社区”、“绿色院落”、“绿色单位”等群众性创建活动，并与创建文明城市、卫生城市、园林城市、环保模范城市等活动有机地结合起来。2012创建绿色社区45个。深入开展环保“四进”活动，组织居民参与各类环保主题活动，向社区居民进行生态文明与生态道德的宣传与教育，引导社区居民积极参与环境保护，鼓励居民选择环境友好的生活方式。组织绿色志愿者队伍，开展持续性的环保活动。围绕改善社区的环境质量，在社区推行垃圾分类收集，开展油烟污染整治，推进小区节水、节能和新能源等设施建设，小区公共设施建设应广泛采用环保产品。（责任单位：市环保局、市城管局、各县区政府）

8、实施设施建设工程，实现污染有效控制。

——污水集中化处理工程。城镇新区建设及旧城大规模改造实行雨污分流，提高污水处理设施运行效率，实现污水处理厂当年投产实际处理量不低于设计能力的60%，投产三年以上实际处理量不低于设计能力的75%。加快建设污水集中化处理设施及管网建设，2012年，中心城区污水处理能力达到23万吨/日，重点建制镇及通榆河、蔷薇河清水通道沿线所有乡镇建成污水处理厂，城市污水处理率达到85%以上，县城达65%以上，建制镇达40%以上。2009年底前完成连云区、连云港经济技术开发区污水截流管网建设接管工作，2012年底前，市区：建成徐圩片区污水处理设施（20万吨/日）及配套管网；建成南城污水处理厂（2万吨/日）及其配套管网（15km）；完成新浦开发污水处理厂（一期工程，5000吨/日）及其配套管网；建成岗埠经济开发区污水处理厂（2万吨/日）及其配套管网（26 km）、建成海州洪门开发区污水处理厂（1万吨/日）及配套管网（20 km）。赣榆县：建成县城污水处理厂二期扩建工程（2万吨/日）及其配套管网（6km）、柘汪临港产业区污水处理厂建设（2万吨/日）及其配套管网（20 km）。东海县：建成县城污水处理厂二期扩建工程（2万吨/日）及其配套管网（30km）、城东污水处理厂（1万吨/日）及其配套管网；新建东海县经济开发区污水主干管网8公里，新建污水检查井160座。灌云：建成海滨新城生活污水处理厂及其配套管网（21.2km）、临港产业园污水处理厂扩建（3万吨/日）及其配套管网（100km）。灌南县：2009年完成县城污水处理厂（1.5万吨/日）及其配套管网（10 km）；完成连云港化学工业园区污水处理厂扩建（1万吨/日）。四县20个乡镇工业集中区分别建设日处理能力2万吨的污水处理厂1座，并同步建设污水管网。（责任单位：市建设局、各县区政府）

——垃圾无害化处理工程。加快垃圾无害化处理设施建设，确保城镇生活垃圾无害化处理率达90%以上。2012年底前，市区新建成市生活垃圾卫生填埋场1座；2010年底前，在大浦工业区建成1座焚烧处理能力800吨/日的垃圾焚烧发电厂，鼓励有条件的县建设垃圾焚烧发电厂。东海县：建成裕銮生活垃圾处理场及垃圾收运体系，建成东海县城区及各乡镇建设与垃圾卫生填埋配套的生活垃圾中转站、配套用房、收运车辆、收运器具等。灌云县：建成日处理480吨的生活垃圾无害化处理厂，生产生物肥料；建成灌云县马河口生活垃圾卫生填埋场。市区建立完善的垃圾分类收集的设备和管理体系，各县建设完善生活垃圾无害化集中处置设施，对现行的简易垃圾处理场进行综合治理与生态恢复，解决垃圾渗滤液对地表水和地下水的污染。推进污水处理污泥安全处置和资源化利用，到2010年，全市污泥规范化处理率达到100%；加强固体废物综合利用，确保全市工业固体废物综合利用率达92%以上。建设废旧电子电器收集网络，市及4县至少各建设1个收集点，共同组成规模化收集网络。（责任单位：市城管局、市建设局、市环保局、市经贸委、各县区政府）

——危险废物安全化处置工程。2010年前，完成铃木组危险废物处置中心迁址技改项目，处置规模由目前6000吨/年扩建至9000吨/年（工业固废和医疗废物处置能力分别为6000吨/年、3000吨/年）。2011年前，连云港化工园区新建危险废物综合处置场所1处。积极推动危险废物安全填埋处置， 2012年建成危险安全填埋场（填埋能力10－20万吨，服务期限15年），最终实现危险废物安全处置。2012年，全市危险废物安全处置率达100%。（责任单位：市环保局、市经贸委、市安监局、灌云县政府、灌南县政府）

——城区园区集中化供热工程。加快推进城区及园区（开发区、工业园区、工业集中区）集中供热中心及其配套管网建设。2012年底前，城区供热管网进一步完善。建有集中供热中心的开发区完成配套供热管网建设，拆除供热管网覆盖范围内各类供热锅炉，入区企业集中供热率达到100%。对暂不具备集中供热条件的开发区，加快集中供热工程建设，先期入区企业应严格控制能源结构，必须使用天然气、液化石油气、低硫燃料油（含硫量应低于0.3%）等清洁能源实施临时供热，不得自建燃煤锅炉。加强城市燃气建设，到2012年城市气化率达到95%。（责任单位：市建设局、市经贸委、市环保局）

9、实施农村环保工程，扎实解决突出问题。

——实施农村“六清六建”工程。全面开展农村小康环保行动，以治理污染为重点，以“清洁水源、清洁田园、清洁家园”工程为抓手，深入开展农村环境综合整治，积极开展以清理垃圾、粪便、秸秆、河道、工业污染源、乱搭乱建和建立相应管理制度为重点的“六清六建”行动，着力解决由工业、农业废弃物及农用化学品及人畜粪便造成的农村水污染问题和农村脏乱差问题，使农村环境脏、村貌乱、设施差、布局散的现象有根本性好转。到2010年，建设100个农村环境综合整治示范村。推广无害化技术，结合利用沼气，实施农村改厕和治理规模化养殖业污染。加快推进乡镇工业污水、生活污水和垃圾集中处理，积极建设简易可行，适度集中的农村生活污水和粪便处理设施。到2012年基本建成“组保洁、村收集、镇运转、县处理”的城乡生活垃圾收集处置处理体系和“镇收集、县暂存、专业单位安全处置”的农村医疗废弃物的安全处置体系；完成所有县乡河道和村庄河塘的疏浚工作。（责任单位：市建设局、环保局、卫生局、水利局、农业局）

——实施农业废物污染防治。加强废膜的回收利用，推广使用自分解农膜，到2010年，农膜回收率达到95%；积极推广秸秆机械化还田、秸秆饲料化、秸秆制板、秸秆制碳、秸秆编织等综合利用技术，加大秸秆禁烧执法力度，严禁秸秆露天焚烧和下河，到2012年，建立4个万亩秸秆综合利用省级示范区，秸秆综合利用率达到80%；大力发展农村户用沼气，推广“猪-沼-果（菜）”、“沼气池、畜禽舍、厕所、日光温室四位一体”的能源生态模式，逐步改善农村能源结构。（责任单位：市农业局、农机局、环保局、农开局，各县区政府）

——实施畜禽养殖污染防治。2012年，编制完成畜禽养殖规划，实施集约化养殖。新建、扩建、改建规模化养殖场必须严格执行环境影响评价和“三同时”制度，对不能达标排放的规模化畜禽养殖场实行限期治理。禁止养殖废水直接向水体排放，积极推广生物发酵床等生态养殖模式和“一池三改”户用沼气工程，全面推进规模化畜禽养殖场沼气治理工程建设。到2012年畜禽粪便综合利用率达到80%以上。（责任单位：市农业局、环保局，各县区政府）

——实施水产养殖污染防治。到2012年，结合水产养殖品种，严格划分禁养区、限养区和适养区，防治水产养殖污染。开展水产养殖污染调查，根据水体承载能力，确定水产养殖方式、规模、品种，调整沿海水产养殖结构和布局，积极推行生态养殖模式。改进饵料成分及投饵技术、减少残饵量，提高饵料的利用率，加强水产养殖污染的监管，及时做好养殖海区的水质监测和海区净化工作。（责任单位：市海洋与渔业局、各县区政府）

——实施土壤污染综合防治。开展土壤污染现状调研，编制土壤污染防治规划，建立土壤环境质量评价和监测制度，强化农用土壤、城市建设用地和遗弃污染场地环境监管，加强土壤环境监测体系和能力建设。研究土壤污染的防治和修复技术，综合治理持久性有机污染物和重金属污染超标耕地，依法调整污染严重且难以修复的耕地。加大对菜篮子基地的环境管理。（责任单位：市环保局、建设局、规划局、农业局）

10、实施能力建设工程，逐步提升监管水平。

——加强环保机构队伍建设。到2012年，建立健全市、县、乡、村四级环境管理网络，充实环保人员编制，乡镇机关普遍设置专门环保机构，配备专职环保助理；工业企业集中的乡镇设立环保分局；行政村普遍明确专人负责环保工作。全面实施市辖区、开发区环保机构派出。实施饮用水源保护、固体废物监管、环境污染应急、放射源监管等机构和队伍建设，建立健全市、县两级监管网络。成立市饮用水源保护支队（副处级）、市环境污染事故调查与应急处置中心、市固体废物监督管理中心，落实人员编制。（责任单位：市人事局、编办、环保局，各县区政府）

——加强预警应急能力建设。制订水、气、危险化学品、危险废物、外来物种入侵、核与辐射等环境安全预案，构建反映灵敏、运转高效的市、县两级环境安全应急防控体系。完善环境污染事件预警系统和应急处置系统，组织开展环境污染应急演习。开展污染事件风险源基本情况调查，建立饮用水源管理地理信息系统和重点企业、重点污染物数据库，建立风险源数字化管理平台。可能引发突发性环境污染事件的企业，必须制订并落实应急预案，配备必要的应急事件处置装备，组织开展应急演练。重点加强对田湾核电站的安全运行监督，对田湾核电站实施严密的在线连续监测和定期监督监测。到2012年，完成对重点企业、化工园区和港口的环境风险评估。（责任单位：市环保局、安监局、公安局、消防支队、财政局，各县区政府）

——加强环境监控能力建设。根据环境监察、监测、宣教、信息机构现代化建设的要求，加强环境监控能力建设。建设市、县两级污染源远程监控网络，加强对重点污染源、风险源的监控。建设重点废水、废气、危险固体废物、放射源等污染源自动监控系统。建成持久性有机物（POPs）、二恶英分析实验室、生物毒性实验室，生物标本及土壤样本库、环境质量监测监控与预警指挥中心，完善全市大气、地表水和重点污染源自动监测监控系统，到2012年，在自然保护区范围内建成3～5个生态监测站，依托市环境监测中心站建成近海岸环境监测中心，建成2～3个海洋生态系统定位观察站和主要入海河口水质自动监测站，加强对近岸海域、直排海污染源及河口地区环境质量监测和监管。按建设“数字环保”工程，建设全市环境数据信息库和环境管理决策支持系统。（责任单位：市环保局、市编办、市财政局）

五、保障措施

1、加强组织领导。成立由市分管副市长为组长、有关部门和各县区主要负责同志为成员的市沿海开发环境保护工作领导小组，负责沿海开发进程中环境保护全局性重大问题的决策研究，协调处理好沿海开发中可能遇到的各种环保工作矛盾。领导小组下设办公室，办公室设在市环保局，负责领导小组日常工作，重点负责行动方案的实施与评估，按照领导小组的要求及时解决在沿海开发中遇到的一些重大环保问题，切实把行动方案涉及到的相关任务与要求真正落到实处。

2、分解落实目标责任。认真落实环境保护目标责任制，把行动方案环境保护目标和指标的落实情况纳入各级政府和部门的责任考核体系，逐年逐级签订环保目标责任状。建立考核评估机制，加强对行动方案执行情况的督促和检查。由市发改委和市环保局组织对环境保护和生态建设目标、各地区主要污染物削减情况、重点工程项目实施进展情况、城市环境质量变化情况进行考核。对为环境保护作出突出贡献的单位和个人，每年安排专项环保奖励资金予以表彰和奖励。对完不成年度目标任务的，在各类评先创优活动中，实行环保“一票否决”。

3、完善综合决策机制。正确处理经济社会发展与资源环境保护之间的关系，进一步建立和完善环境与发展综合决策机制。对重大经济、技术政策和产业发展、资源开发等规划开展环境影响评价，推动综合决策的规范化、制度化，从源头控制生态环境问题的产生，保障可持续发展战略的实施。在进行城市规划、土地规划、区域资源开发、产业结构调整、开发区建设等重大决策过程中，充分考虑生态环境承载能力，充分评价对环境产生的影响，避免因决策失误导致环境污染和生态破坏。在制定政策、规划和实施管理过程中，将经济社会发展和生态环境保护全面结合，统筹考虑，做到既促进经济发展又不破坏自然资源、危害生态环境。

4、加强区域环境合作。建立和完善与徐州、淮安、宿迁、临沂、日照等周边区域的环境保护合作协调机制，实行环境监测信息共享和重大环境问题通报制度，建立区域环境冲突协调解决机制，探索跨区域环境污染的补偿机制，加强突发性环境污染预警系统建设，共同提高区域环境保护水平和环境质量。

5、创新环保投融资体制。加大政府对污染防治和生态环境建设的投入力度，在年度财政预算中安排专项资金，用于公益性、基础性强的生态环境保护和建设项目，确保公共财政对环保的投入与财政收入同步增长。进一步提高污水处理、垃圾处理、固体废物处置的收费标准，推进市场化运作，以BOT、TOT等多种形式拓展投融资渠道，广泛吸引社会资本和民营资本；继续推广采用社会化运营的模式，实现环境基础设施稳定运行，提高环保投资效益。发挥市场的资源配置作用，制定有利于环保的收费政策，加试行主要水污染物和二氧化硫排污指标初始分配的有偿使用，开展排污权交易试点工作。

6、促进环保公众参与。充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体，开展多层次、多形式的舆论宣传和科普教育，普及环境科技知识，提高公众环境意识。实施政府环境行为和企业环境行为信息公开，完善有奖举报等激励机制和公众听证制度，使公众充分享有环境知情权、监督权和议事权，积极参与区域规划和建设项目环境影响评价。广泛开展环境优美乡镇、生态村、绿色社区、绿色学校等环保创建活动，充分调动全社会各个层面的能动性，共同推进环境保护和生态建设。

7、加强科技攻关。积极开展入海河道污染风险评估与防范、入海口湿地净化系统和陆源污染控制研究，重点加快入海河口及近海海域环境容量优化配置的技术攻关，为沿海开发提供有力支撑；加强国际环保合作，积极引进先进的沿海开发环保技术和管理经验，进一步提升环境对经济社会发展的支撑能力。