连云港市提升废气收集处理能力三年行动计划

为全面贯彻落实党的十九大、全国生态环境保护大会、全市“高质发展、后发先至”动员大会精神，进一步提升我市重点行业废气收集处理能力，确保我市未来三年大气环境质量显著提升，全面打赢蓝天保卫战，特制订本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以党的十九大、全国生态环境保护大会精神为指导，以改善大气环境质量为核心，强化目标要求，加强组织协调，全面推进燃煤、机动车、工业、扬尘、城市面源等污染管控，形成县区、部门工作合力，确保我市空气质量持续改善，空气优良率持续保持全省领先，为“高质发展、后发先至”提供良好空气质量保障。

（二）工作目标。以PM2.5污染防治为重点，协同推进氮氧化物、挥发性有机物污染减排，全面做好重点行业废气收集与深度提标改造、散乱污企业整治、机动车尾气治理、扬尘及城市面源等污染管控，进一步提升大气环境质量精细化管理水平，到2020年，全市PM2.5年均浓度比2015年下降30%以上，力争降至35微克/立方米；市空气优良率达到80%以上，持续保持全省领先。

二、持续推进重点行业废气深度治理

（一）重点行业废气收集处理现状

我市重点废气排放行业为火电、钢铁、水泥、平板玻璃、石化、化工、表面喷涂等。各行业废气收集处理情况如下：

1、火电行业。我市共有12家企业纳入火电行业排污许可管理。国家2011年发布《火电厂大气污染物排放标准》后，我市各企业根据统一部署，于2015年7月1日前完成达标排放改造。2017年，江苏新海发电有限公司、连云港虹洋热电有限公司完成超低排放改造工作，其他企业超低排放改造工作正在推进。

2、钢铁行业。我市共有4家企业纳入钢铁行业排污许可管理。国家2012年发布《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等一系列钢铁行业污染物排放标准后，各企业根据统一部署，于2015年7月1日前完成烧结机（含球团）脱硫改造、除尘综合治理，于2016年全面拆除脱硫烟气旁路。

3、水泥行业。我市有7家水泥粉磨站纳入水泥行业排污许可管理。国家2013年发布《水泥工业大气污染物排放标准》后，各企业于2015年7月1日前完成烟粉尘达标排放改造。

4、平板玻璃行业。我市有1家企业纳入平板玻璃行业排污许可管理，国家2011年发布《平板玻璃工业大气污染物排放标准》后，该企业根据统一部署，于2015年7月1日前完成脱硫、脱硝、除尘改造。

5、石化行业。我市仅有1家企业纳入了石化行业排污许可管理，为江苏新海石化有限公司，该企业于2015年底完成催化裂化装置脱硫设施建设，于2016年完成泄漏检测与修复（LDAR）试点，于2017年按照国家2015年新发布的《石油炼制工业污染物排放标准》、《石油化学工业污染物排放标准》要求，完成有组织VOCs综合治理。此外，暂未纳入行业管理的江苏斯尔邦石化有限公司、江苏虹港石化有限公司也于2017年完成了有组织VOCs综合治理和LDAR。

6、化工行业。化工行业主要涉及VOCs排放，目前排污许可尚未全覆盖。省环保厅、质监局2017年发布《化学工业挥发性有机物排放标准》，要求2019年起全面实施。近年来，我市以化工园区和大浦工业区为重点，全面推进化工企业VOCs综合治理，特别是2016年起，要求各化工企业每年开展1-2次LDAR，全面减少无组织废气排放。根据新标准要求，各企业2017年底前完成达标排放改造，比省要求提前1年。

7、表面喷涂行业。表面喷涂行业涉及范围较广，包括机械设备加工、家具制造等，主要涉及VOCs排放，是导致臭氧超标的最主要污染源之一，省、市263专项工作也对表面喷涂行业污染整治作出全面部署。2017年以来，我市全面实施印刷包装、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶七大行业VOCs综合治理，2017年安排296家企业开展整治，通过使用低VOCs含量的胶黏剂、涂料、清洗剂等，减少VOCs的源头产生量；通过开展废气的收集处理，减少VOCs的末端排放量，其中，家具制造行业在2017年底前达到《江苏省表面涂装(家具制造业)挥发性有机物排放标准》要求，比省要求提前1年。

（二）2018年-2020年工作措施

1、火电行业。2019年底前，全市现有9家企业未实现超低排放的发电机组、10台65蒸吨/小时以上燃煤锅炉烟气全部达到超低排放要求，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放浓度分别低于35毫克/立方米、50毫克/立方米、10毫克/立方米。2019年底前，淘汰连云港碱业有限公司燃煤发电机组，详见附件1、附件2。（市级牵头部门：市环保局，具体落实单位：各县区人民政府、管委会，以下工作均需各县区政府、管委会具体落实或配合）

2、钢铁行业。2018年7月1日前，4家钢铁企业完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理任务。2018年底前，完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米。待国家、省明确钢铁行业超低排放标准后，各钢铁企业第一时间实施超低排放改造，详见附件3。（市级牵头部门：市环保局）

3、水泥行业。2018年底前，7家水泥粉磨站完成粉尘特别排放限值改造，粉尘排放浓度不高于10毫克/立方米，详见附件4。（市级牵头部门：市环保局）

4、平板玻璃行业。2018年底前，台玻（东海）玻璃有限公司完成玻璃熔窑烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于350毫克/立方米，详见附件5。（市级牵头部门：市环保局）

5、石化、化工行业。2018年底前，248家重点VOCs排放企业全面安装废气在线监测设施，实现有组织和无组织废气实时在线监测。各企业将LDAR工作列入企业年度检修计划，每年开展1-2次，全面减少无组织废气泄漏，详见附件6。（市级牵头部门：市环保局）

6、表面喷涂行业。2018年起，集装箱制造、家具制造企业全面使用水性漆、全面实现VOCs稳定达标排放。2018年底前，完成船舶、工程机械、钢结构、卷材制造行业VOCs综合治理，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。2018年底前，完成包装印刷行业综合治理，无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术替代比例高于70%。有机溶剂的转运、储存等环节，采取密闭措施，加强有机废气分类收集与处理，收集的废气采取回收、焚烧等末端治理措施。2018年底前，完成电子信息、纺织、木材加工等其他行业VOCs综合治理。电子信息行业完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs治理，纺织印染行业完成定型机、印花废气治理，木材加工行业完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理。全市290家重点行业VOCs整治任务详见附件7。（市级牵头部门：市环保局、市经信委）

7、市区异味排放企业。以大浦工业区为重点，结合信访投诉、走航监测等手段，对市区异味排放企业进行全面排查，结合各企业异味产生环节，逐一进行深度治理，确保利用1-2年的时间，基本消除市区异味扰民问题。市区17家重点异味排放企业详见附件8。（市级牵头部门：市环保局）

三、持续推进产业结构优化调整

（一）产业结构优化调整现状

严重过剩产能行业、“小散乱污”企业烟气排放是导致空气污染的重要成因。近年来，我市按照国家、省关于产能严重过剩行业新增产能控制政策要求，严把审批关，全市2013年以来未审批产能严重过剩行业新增产能项目。此外，我市积极推进重点行业落后产能淘汰，每年均按时完成省下达的目标任务。2016年以来，我市开展“地条钢”及违规钢铁企业专项清理，共清理“地条钢”生产企业5家。2017年淘汰小型冶金企业4家、重组化工企业17家、化解船舶产能20万载重吨。此外，我市积极推动城区重污染企业搬迁，目前江苏德邦兴华化工股份有限公司等市区重污染企业均已搬迁或停产。

（二）2018年-2020年工作措施

1、强化“三线一单”管控。通过严守生态红线管控城市空间，优化产业空间布局；以环境质量为目标，强化环境污染治理，实行建设项目差异化环境管控；设置资源能源利用“天花板”，实行资源能源消耗总量和强度“双控”制度；严格执行建设项目环境准入负面清单制度，全面落实“四个世界一流”和“三个一律”，严把项目准入关。推动工业园区循环化改造、转型升级。（市级牵头部门：市环保局、市发改委、市经信委）

2、淘汰低端低效产能。深入推进供给侧结构性改革“去产能”工作，依法依规推动落后产能退出，坚决完成省下达的淘汰落后产能任务，加快低端低效企业及产能退出，减少落后化工产能，注重企业退出过程中腾退土地、节能减排等成效，为发展新兴产业腾出资源空间。进一步加大钢铁、电力等重点行业去产能工作力度，严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等过剩产能行业新增产能项目。（市级牵头部门：市发改委、市经信委、市环保局）

3、精准治理“小散乱污”企业。按照“分级负责、无缝对接、全面覆盖”的原则，依法关停一批，整治提升一批。以“两高一低”行业为重点，2018年底，全面依法关停不符合产业政策和布局规划、手续不全、违法用地、违法建设、违法排污、存在安全隐患的“小散乱污”企业。对符合产业政策但缺少治污设施和环保手续的，要加强指导，帮助企业提升治污能力，确保达标运行。推进城市建成区化工、印染、钢铁、有色金属、造纸等污染企业改造退出，推进城市主导风向上风向的大气重污染企业搬迁、改造。（市级牵头部门：市经信委、市发改委、市环保局）

四、持续推进机动车尾气治理

（一）机动车污染防治现状

机动车尾气是我市PM2.5的第一大污染源，2017年占比达到29.9%。为进一步加强机动车尾气监管，我市严格实施机动车环保定期检测制度，公安部门将环保检验合格作为安全检验通过的前提之一，保证环保检测实施到位。全面加强对机动车尾气排放检测机构的监管，对弄虚作假的机动车尾气检测站依法从严处罚。全面实施机动车国Ⅴ排放标准准入，在办理机动车注册登记或由市外转入办理转移登记时，机动车排放不符合国Ⅴ标准要求的，公安部门一律不予办理登记。

近年来，为全面减少尾气污染，我市大力推进黄标车和老旧车淘汰工作，截至2016年，全市共淘汰黄标车40964辆，黄标车已经全部淘汰完毕，2015年以来，全市共淘汰老旧车12000辆。此外，我市大力推广应用新能源汽车，先后制定《连云港市“十三五”新能源汽车推广应用实施方案》等政策措施，截至2017年底，全市累计推广应用1130辆新能源汽车，市区新能源公交车占比达43.2%，全省第一。

（二）2018年-2020年工作措施

1、开展柴油车污染专项整治。坚持倒逼与鼓励相结合，制定出台高污染车辆区域限行、淘汰补贴等政策措施，大力淘汰老旧车。加大柴油汽车环保达标检查力度，对尾气超标排放行为依法进行处罚。加强机动车环保检验机构日常监管，特别是强化对柴油汽车环保检测过程的抽查力度，对出具虚假报告等违法行为的机动车检测站依法予以处罚。严格落实审批制度，加强低速及载货柴油汽车进入主城区的管理，优化柴油车等大型货车夜间行驶路线，减少朝阳路、海连路、海宁路、幸福路、西盐河路、南极路、新光路、黄河路、珠江路、泰山路、大港路等敏感路段大型车辆通行量。在重点进城路段设置限高杆，设立公安、城管、交通、环保联合执法点，严查冒黑烟、不覆盖、故意遮挡或污损号牌、不按规定线路行驶等违法行为，严查是否属于黄标车或已淘汰车辆，涉及违法的，由相关部门按照职责权限依法处理。（市级牵头部门：市公安局、市环保局、市城管局、市交通局、市财政局）

2、加强汽油车排气污染控制。严格执行国家有关规定，对达到报废标准的机动车辆实施强制报废。按照省统一部署，实施机动车国VI排放标准及国VI汽油标准，打击非法油品经营行为。加大新能源汽车推广应用力度，到2020年，清洁能源及新能源公交车占比达到55%以上，清洁能源及新能源出租车占比达到80%以上。各县区规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施。（市级牵头部门：市公安局、市经信委、市发改委、市规划局、市商务局、市环保局）

3、实施非道路移动机械管理。建立非道路移动机械环保准入制度。划定禁止高排放非道路移动机械使用的区域，2018年起，区域内施工的移动机械必须达到国Ⅱ及以上标准。到2020年，城市建成区非道路移动机械使用燃油达到国Ⅲ及以上标准，加强燃油末端供应管控。（市级牵头部门：市建设局、市农委、市港口管理局、市城管局、市环保局、市发改委、市商务局、市质监局、市工商局）

4、加强船舶污染控制。实施严格的船舶燃油使用要求，推进港口码头和船舶的供受电建设。2018年起，船舶在排放控制区内港口靠岸停泊期间应使用硫含量≤5000 mg/kg的燃油；2019年起，船舶进入排放控制区应使用硫含量≤5000 mg/kg的燃油。船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电；2019年起，港口90%的港作船舶、公务船舶靠泊使用岸电，50%的集装箱、客滚和邮轮专业化码头具备向船舶供应岸电的能力。（市级牵头部门：市港口管理局、市交通局、连云港海事局、市经信委、市环保局）

五、持续实施扬尘污染治理

（一）扬尘污染防治现状

近年来，我市按照国家、省“大气十条”、《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》等要求，进一步加大扬尘污染防治工作，扬尘污染整治水平得到较大提升。印发《连云港市建筑工地及道路扬尘治理专项行动工作方案》等整治方案，结合国家卫生城市创建，要求市区在建工程项目施工围挡、施工道路硬化、冲洗设施配备、车辆冲洗合格、视频监控率、裸土覆盖率等达到100%。连云港港等地加大堆场、散货装卸扬尘管控，扬尘污染得到有效管控。市区全面实施“冲、扫、洗”多车一体化作业，进一步提高道路机械化作业水平，城市道路机械化清扫率提高至90%以上。

（二）2018年-2020年工作措施

1、加强施工过程扬尘污染治理。大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例。全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，2018年起，市区50%以上的重点在建工地安装扬尘智能监控系统，东海、灌云、灌南、赣榆30%以上的重点在建工地安装扬尘智能监控系统。到2020年，全市城区扬尘智能监控系统安装率达到100%，确保各工地无可见扬尘。强化建筑拆迁工地扬尘管控，拆除房屋或者其他建（构）筑物时应设置围挡，采取持续加压喷淋等措施，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响。（市级牵头部门：市建设局、市国土局）

2、加强道路扬尘污染管控。进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，做到城市及近郊区主次道路无明显可见积尘，路面应见本色。道路两侧绿化带内的裸土应当覆盖，树池、花坛、绿化带等覆土不得高于边沿。强化审批监管，加大渣土车、大型货车的监管力度，严厉查处带泥上路、不覆盖、抛洒滴漏等行为。（市级牵头部门：市城管局、市建设局、市公安局）

3、加强散货装卸及堆场污染管控。散货堆场应按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等防尘措施，大型煤场、物料堆放场应当建立密闭料仓与传送装置。物料装卸过程应当采取密闭等降尘措施，避免作业起尘。（市级牵头部门：市港口管理局、市交通局、市环保局）

4、加强混凝土搅拌站污染管控。持续开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋等防尘措施；厂区地面要定期清洗，防止起尘；厂区进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。2018年底前，对无正规手续的混凝土搅拌站，依法进行清理。（市级牵头部门：市建设局）

六、持续实施城市面源污染管控

（一）面源污染防治现状

城市面源污染治理事关市民对环境整治成效的切身感受，近年来，我市以信访扰民问题为抓手，切实加大城市面源污染管控。油气回收方面，全市201个加油站、2个油库和173辆油罐车均安装了油气回收治理任务，任务完成率100%。商务、交通、环保、质监等部门组织开展油气回收专项执法检查，不符合要求的，依法责令整改，严格要求新建加油站、储油库，新增的油罐车同步安装油气回收设施。汽修行业整治方面，印发《连云港市机动车维修行业污染专项整治工作方案》，在全省率先开展汽修行业VOCs专项整治，2017年累计检查1300家汽修企业，规范作业229家，注销116家，露天喷漆情况已经杜绝。餐饮油烟整治方面，由市263办组织开展专项整治，要求各餐饮到位安装高效油烟净化设施，确保油烟达标排放；禁止在居民住宅楼内、未配套设立专用烟道的商住综合楼，以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；全面取缔非法临时设摊经营点。建筑涂料治理方面，印发《关于印发连云港市城市建成区环保型建筑涂料推广计划的通知》，政府投资建设的公用建筑全面使用低（无）VOCs含量的涂料。秸秆禁烧方面，坚持堵疏结合、以用促禁、全面禁烧，探索出一条具有连云港特色的秸秆综禁工作模式。切实抓好秸秆全量还田、综合利用、收储体系建设等环节，全年秸秆综合利用达到90%以上。制定夏、秋季禁烧巡查工作方案，组织巡查组对各县区禁烧工作进行督查，近年来，我市夏秋季均实现国家、省卫星监控和省、市路面巡查“零火点”目标。

（二）2018年-2020年工作措施

1、以油码头为重点推进油气回收。2018年起，新建的原油、汽油或石脑油装船作业码头全部安装油气回收系统。到2020年，全面完成原油成品油码头及配套储油库的油气回收治理。（市级牵头部门：市港口管理局、市交通局、市环保局）

2、强化餐饮油烟污染防治。2018年，市区重点餐饮经营单位全部安装高效油烟净化设施，确保外排油烟达到排放标准。到2020年，餐饮油烟异味扰民投诉显著减少。禁止在居民住宅楼内、未配套设立专用烟道的商住综合楼，以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位应安装油烟在线监控设施。依法取缔非法临时设摊经营点以及设置餐饮店外经营的露天直排油烟行为，并建立长效监管机制，防止反弹。（市级牵头部门：市环保局、市城管局、市工商局、市食药监局、市规划局）

3、加强汽车维修业污染控制。2018年起，汽车维修行业使用涂料必须符合国家及地区挥发性有机物含量限值标准。喷涂、流平、烘干作业必须在装有无组织废气收集系统的密闭车间内进行，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的有机废气应当收集后处理排放。全面取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。（市级牵头部门：市交通局、市环保局、市城管局、市工商局）

4、开展建筑涂料替代。2018年起，政府投资建设的公用建筑全面使用低（无）VOCs含量的涂料。到2020年，全市建筑内外墙装饰全面使用低（无）VOCs含量的涂料。（市级牵头部门：市建设局）

5、严格落实秸秆禁烧措施。实施全天候、全区域秸秆禁烧，将田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引发污染事件。（市级牵头部门：市环保局、市农委）

6、实施烟花爆竹禁限放。2018年，在市区重点地区实施烟花爆竹禁限放，到2020年，逐步扩大禁限放时段和范围。（市级牵头部门：市公安局）

七、持续提升大气环境管理精细化水平

（一）大气环境精细化管理现状

为进一步提升我市大气环境精细化管理水平，市大气办建立大气环境质量“双周会商”制度，每天对空气质量状况进行分析，并在重点区域布设302个高空视频监控点位，对于发现的异常污染源，及时交办处理，确保各类突发污染对环境质量的影响降至最低。环保、气象部门每天会商未来5日空气质量，及时根据预测结果采取应对措施，气象条件合适时，气象部门及时实施人工增雨作业。

（二）2018年-2020年工作措施

1、提升空气质量监测水平。2018年在市政府、连云港港、大浦工业园及各化工园区建设9套国标法空气质量监测设备，做到县区、功能板块以及重点地区空气质量监测全覆盖；在市区（包括赣榆）乡镇/街道建设39套PM2.5监测设备，做到市区乡镇/街道PM2.5监测全覆盖。2019年起，在东海、灌云、灌南推进乡镇/街道空气质量监测能力提升工作。（市级牵头部门：市环保局）

2、提升走航监测水平。通过购置走航监测车或者购买服务等方式，实现全市范围内VOCs及异味物质的实时监测，提升精准管控能力。（市级牵头部门：市环保局）

3、提升视频监控水平。2018年，全市涉农乡镇各增加5个秸秆视频监控探头，市区及重点工业区新设30个高清视频监控探头，基本做到全市所有污染源视频监控全覆盖。（市级牵头部门：市环保局）

4、提升机动车尾气遥感监测水平。2018年，建成1套固定式机动车尾气遥感监测设备，到2020年，建成10套固定式、2套移动式机动车尾气遥感监测设备，进一步提升全市机动车尾气实时监测能力。（市级牵头部门：市环保局、市城管局、市公安局、市经信委）

5、提升空气质量预报水平。完善市级空气质量预报会商机制，强化人才队伍建设，不断提高空气质量预报的准确性，为有效应对污染天气提供强有力的依据。（市级牵头部门：市环保局、市气象局）

八、保障措施

（一） 落实污染防治责任

各县区政府、管委会为大气污染防治工作责任主体，要建立重点行业废气收集能力提升保障机制，把有关工作列入党委、政府的年度重点工作，明确时间节点、责任人，并加强考核问责。市各有部门要制定工作计划，完善配套政策，充分履行职能，切实发挥各自作用。对未有效开展工作、导致空气质量出现恶化的地区，市委、市政府将严肃追责。

（二）全面强化执法监管

各地、各部门要牢固树立全面从严的监管执法理念，坚持标准严、检查严、惩处严、督查严，继续狠抓新环保法、大气法的落地见效，铁腕打击超标排污、以次充好、弄虚作假等恶意违法行为。加强环保行政执法与刑事司法衔接，既要联合惩处环境违法行为，更要形成较完整的监管体系，促进排污单位加强自律，促进环境守法成为常态。

（三）持续完善经济政策

制定促进企业提标改造、小散乱污企业淘汰的财税、价格、土地、金融政策。财政部门统筹安排现有环保专项资金，确保财政用于大气污染防治的支出稳定增长。继续安排环保专项资金统筹用于重点行业提标改造、小散乱污淘汰等，进一步完善高耗能、高污染、产能严重过剩等行业差别（阶梯）价格政策，加大实施力度。

（四）积极引导公众参与

加强大气污染防治宣传，深入开展新闻报道，跟踪报道工作进展和成效，推进企业自觉履行环保社会责任，推动形成全民共治的强大合力。研究完善大气污染防治公众参与办法，推进建立政府与公众、企业有效沟通的协调机制。完善大气环境信息公开制度，拓宽群众监督渠道。

附件：1. 火电机组废气收集能力提升项目清单

2. 10蒸吨/小时及以上燃煤锅炉废气收集能力提升项目清单

3. 钢铁行业废气收集能力提升项目清单

4. 水泥行业废气收集能力提升项目清单

5. 平板玻璃行业废气收集能力提升项目清单

6. 石化、化工行业挥发性有机物收集能力提升项目清单

7. 重点行业挥发性有机物收集能力提升项目清单

8. 市区重点异味排放企业清单

附件1

火电机组废气收集能力提升项目清单

| 序号 | 县、区 | 企业名称 | 工作要求 | 投资额（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海州区 | 江苏新海发电有限公司 | 发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放浓度稳定达到超低排放标准。 | 25000 | 2018.6 |
|  |  |  | 实施“烟气脱白” |  | 2018.12 |
| 2 | 海州区 | 江苏国信连云港发电有限公司 | 发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放浓度稳定达到超低排放标准。 | 11000 | 2018.3 |
|  |  |  | 实施“烟气脱白” |  | 2018.12 |
| 3 | 高新区 | 罗盖特（中国）精细化工有限公司 | 发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放浓度稳定达到超低排放标准。 | 1500 | 2018.6 |
|  |  |  | 实施“烟气脱白” |  | 2018.12 |
| 4 | 连云区 | 连云港碱业有限公司 | 淘汰燃煤发电机组 | / | 2019.12 |
| 5 | 灌云县 | 光大城乡再生能源（灌云）有限公司 | 发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放浓度稳定达到超低排放标准。 | 1600 | 2019.12 |
|  |  |  | 实施“烟气脱白” |  | 2018.12 |
| 6 | 赣榆区 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放浓度稳定达到超低排放标准。 | 2500 | 2018.6 |
|  |  |  | 实施“烟气脱白” | 450 | 2018.12 |
| 7 | 赣榆区 | 连云港协鑫生物质发电有限公司 | 发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放浓度稳定达到超低排放标准。 | 310 | 2019.12 |
|  |  |  | 实施“烟气脱白” | 460 | 2018.12 |
| 8 | 开发区 | 连云港鑫能污泥发电有限公司 | 发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放浓度稳定达到超低排放标准。 | 1000 | 2018.6 |
|  |  |  | 实施“烟气脱白” | 600 | 2018.12 |
| 9 | 东海县 | 东海龙源生物质发电有限公司 | 发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放浓度稳定达到超低排放标准。 | 230 | 2019.12 |
|  |  |  | 实施“烟气脱白” |  | 2018.12 |
| 10 | 徐圩新区 | 连云港虹洋热电有限公司 | 发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放浓度稳定达到超低排放标准。 | 8360 | 2018.6 |
|  |  |  | 实施“烟气脱白” | 6000 | 2018.12 |
| 11 | 灌云县 | 华能灌云热电有限责任公司 | 发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放浓度稳定达到超低排放标准。 | 2000 | 2018.6 |
|  |  |  | 实施“烟气脱白” |  | 2018.12 |
| 12 | 赣榆区 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放浓度稳定达到超低排放标准。 | 3000 | 2018.6 |
|  |  |  | 实施“烟气脱白” | 1000 | 2018.12 |

附件2

65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉废气收集能力提升项目清单

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 锅炉规模(蒸吨/小时) | 整治措施 | 投资额（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连云区 | 益海（连云港）粮油工业有限公司 | 75 | 超低排放改造 | 2021 | 2018.10 |
|  |  |  |  | 实施“烟气脱白” |  | 2018.12 |
| 2 | 连云区 | 益海（连云港）粮油工业有限公司 | 75 | 超低排放改造 |  | 2018.10 |
|  |  |  |  | 实施“烟气脱白” |  | 2018.12 |
| 3 | 连云区 | 丰益高分子材料（连云港）有限公司 | 130 | 超低排放改造 | 3500 | 2018.10 |
|  |  |  |  | 实施“烟气脱白” |  | 2018.12 |
| 4 | 连云区 | 丰益高分子材料（连云港）有限公司 | 130 | 超低排放改造 |  | 2018.10 |
|  |  |  |  | 实施“烟气脱白” |  | 2018.12 |
| 5 | 灌南县 | 连云港亚邦供热有限公司 | 130 | 超低排放改造 | 1400 | 2018.10 |
|  |  |  |  | 实施“烟气脱白” | 1400 | 2018.12 |
| 6 | 灌南县 | 连云港亚邦供热有限公司 | 130 | 超低排放改造 | 1400 | 2018.10 |
|  |  |  |  | 实施“烟气脱白” | 1400 | 2018.12 |

附件3

钢铁行业废气收集能力提升项目清单

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 工作要求 |  | 投资额（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赣榆区 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理 |  | 120000 | 2018.6 |
|  |  |  | 完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米（对照GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》） |  | 9000 | 2018.12 |
|  |  |  | 启动钢铁烧结工序超低排放改造。 |  | / | 2018年启动，完成时间待省统一下达 |
| 2 | 灌南县 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理 |  | 20000 | 2018.6 |
|  |  |  | 完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米（对照GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》） |  | 10000 | 2018.12 |
|  |  |  | 启动钢铁烧结工序超低排放改造。 |  | / | 2018年启动，完成时间待省统一下达 |
| 3 | 灌南县 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理 |  | 12000 | 2018.6 |
|  |  |  | 完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米（对照GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》） |  | 15000 | 2018.12 |
|  |  |  | 启动钢铁烧结工序超低排放改造。 |  | / | 2018年启动，完成时间待省统一下达 |
| 4 | 连云区 | 连云港华乐合金有限公司 | 完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理 |  | 8000 | 2018.6 |
|  |  |  | 完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米（对照GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》） | 3000 |  | 2018.12 |
|  |  |  | 启动钢铁烧结工序超低排放改造。 | / |  | 2018年启动，完成时间待省统一下达 |
| 5 | 东海县 | 连云港闽东特钢有限公司 | 完成物料堆场、输送转运、装载卸载等各环节的无组织排放治理 | 500 |  | 2018.6 |

附件4

水泥行业废气收集能力提升项目清单

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 工作要求 | 投资额（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赣榆区 | 连云港班庄水泥有限责任公司 | 完成粉尘提标改造，粉尘排放浓度不高于10毫克/立方米（对照GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》） | 480 | 2018.12 |
| 2 | 赣榆区 | 连云港市繁富水泥有限公司 | 完成粉尘提标改造，粉尘排放浓度不高于10毫克/立方米（对照GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》） | 470 | 2018.12 |
| 3 | 赣榆区 | 连云港东旺水泥有限公司 | 完成粉尘提标改造，粉尘排放浓度不高于10毫克/立方米（对照GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》） | 450 | 2018.12 |
| 4 | 赣榆区 | 连云港金大地新型建材有限公司 | 完成粉尘提标改造，粉尘排放浓度不高于10毫克/立方米（对照GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》） | 485 | 2018.12 |
| 5 | 连云区 | 连云港板桥中联水泥有限公司 | 完成粉尘提标改造，粉尘排放浓度不高于10毫克/立方米（对照GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》） | 100 | 2018.12 |
| 6 | 东海县 | 淮海中联水泥有限公司连云港分公司 | 完成粉尘提标改造，粉尘排放浓度不高于10毫克/立方米（对照GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》） | 410 | 2018.12 |
| 7 | 东海县 | 东海县马陵山水泥有限公司 | 完成粉尘提标改造，粉尘排放浓度不高于10毫克/立方米（对照GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》） | 240 | 2018.12 |

附件5

平板玻璃行业废气收集能力提升项目清单

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 工作要求 | 投资额（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县 | 台玻（东海）玻璃有限公司 | 完成玻璃熔窑烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于350毫克/立方米（对照GB26453-2011《平板玻璃工业大气污染物排放标准》） | 3741 | 2018.12 |

附件6

石化、化工行业挥发性有机物收集能力提升项目清单

| 序号 | 县区 | 企业名单 | 工作要求1 | 时间节点 | 工作要求2 | 时间节点 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌云县 | 连云港金天地化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 2 | 灌云县 | 江苏省德培医药化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 3 | 灌云县 | 连云港市金帅医药化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 4 | 灌云县 | 连云港长江化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 5 | 灌云县 | 灌云大洋制肼有限责任公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 6 | 灌云县 | 连云港花蝶化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 7 | 灌云县 | 江苏军盛化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 8 | 灌云县 | 灌云金安化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 9 | 灌云县 | 连云港超帆化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 10 | 灌云县 | 连云港派瑞化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 11 | 灌云县 | 连云港三舟化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 12 | 灌云县 | 连云港市特别特生化有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 13 | 灌云县 | 连云港益淇莱化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 14 | 灌云县 | 连云港欣港化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 15 | 灌云县 | 连云港高艺化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 16 | 灌云县 | 江苏宝升化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 17 | 灌云县 | 江苏春晓医药化工科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 18 | 灌云县 | 连云港吉鑫化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 19 | 灌云县 | 连云港恒贸化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 20 | 灌云县 | 连云港映山花化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 21 | 灌云县 | 江苏中太化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 22 | 灌云县 | 连云港富禹化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 23 | 灌云县 | 连云港盈润化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 24 | 灌云县 | 连云港恒业化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 25 | 灌云县 | 连云港亚然精细化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 26 | 灌云县 | 连云港连连化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 27 | 灌云县 | 连云港乐斯化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 28 | 灌云县 | 连云港茂源化工科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 29 | 灌云县 | 连云港圣丰化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 30 | 灌云县 | 连云港恒运医药科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 31 | 灌云县 | 灌云瑞邦化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 32 | 灌云县 | 连云港金港化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 33 | 灌云县 | 连云港市万鑫医化有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 34 | 灌云县 | 连云港市华邦化工研究所有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 35 | 灌云县 | 连云港三诺化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 36 | 灌云县 | 连云港科铭化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 37 | 灌云县 | 江苏明盛化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 38 | 灌云县 | 连云港亿隆化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 39 | 灌云县 | 连云港润泽化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 40 | 灌云县 | 灌云高科化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 41 | 灌云县 | 连云港添立润化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 42 | 灌云县 | 连云港天勤化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 43 | 灌云县 | 连云港宁康化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 44 | 灌云县 | 连云港腾宏科技化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 45 | 灌云县 | 连云港华翔医药科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 46 | 灌云县 | 连云港群盛化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 47 | 灌云县 | 连云港科田化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 48 | 灌云县 | 连云港以太化学科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 49 | 灌云县 | 连云港五洋化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 50 | 灌云县 | 连云港市新鑫隆化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 51 | 灌云县 | 连云港群乐化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 52 | 灌云县 | 连云港振华化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 53 | 灌云县 | 连云港金邦化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 54 | 灌云县 | 江苏双宏化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 55 | 灌云县 | 江苏多元化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 56 | 灌云县 | 连云港康恩宁化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 57 | 灌云县 | 江苏远征化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 58 | 灌云县 | 连云港迈克化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 59 | 灌云县 | 连云港新诚化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 60 | 灌云县 | 倍合德华强（连云港）医药化工科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 61 | 灌云县 | 连云港中港精细化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 62 | 灌云县 | 连云港锐巴化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 63 | 灌云县 | 连云港紫燕化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 64 | 灌云县 | 连云港宝诚化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 65 | 灌云县 | 江苏盛吉化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 66 | 灌云县 | 连云港宝源化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 67 | 灌云县 | 连云港汇瑞康科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 68 | 灌云县 | 连云港鸿翔化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 69 | 灌云县 | 连云港永润化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 70 | 灌云县 | 连云港华颐精细化工科技发展有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 71 | 灌云县 | 连云港致远化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 72 | 灌云县 | 连云港海得利化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 73 | 灌云县 | 江苏中染化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 74 | 灌云县 | 江苏科润达化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 75 | 灌云县 | 连云港嘉康实业有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 76 | 灌云县 | 江苏和利瑞科技发展有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 77 | 灌云县 | 江苏腾钰化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 78 | 灌云县 | 连云港瑞昆化学工业有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 79 | 灌云县 | 江苏省松盛医药化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 80 | 灌云县 | 连云港凯美克医药化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 81 | 灌云县 | 连云港莱亚化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 82 | 灌云县 | 连云港三威化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 83 | 灌云县 | 连云港华中化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 84 | 灌云县 | 连云港快克化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 85 | 灌云县 | 江苏玖盟联飞化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 86 | 灌云县 | 连云港照辉化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 87 | 灌云县 | 江苏海普顿化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 88 | 灌云县 | 江苏保易医药有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 89 | 灌云县 | 江苏博普化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 90 | 灌云县 | 连云港华亿珈化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 91 | 灌云县 | 连云港迈佳化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 92 | 灌云县 | 连云港明悦欣化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 93 | 灌云县 | 连云港善德化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 94 | 灌云县 | 常茂生物连云港有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 95 | 灌云县 | 连云港清泰化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 96 | 灌云县 | 连云港银洁化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 97 | 灌云县 | 连云港市元通化工有限公司 | 关停 | 2018.3 |  |  | / |
| 98 | 灌云县 | 连云港海韵染料化工有限公司 | 关停 | 2018.3 |  |  | / |
| 99 | 灌云县 | 连云港鑫溢化工有限公司 | 关停 | 2018.3 |  |  | / |
| 100 | 灌云县 | 江苏力达宁化工有限公司 | 关停 | 2018.3 |  |  | / |
| 101 | 灌云县 | 连云港华鹏化工有限公司 | 关停 | 2018.3 |  |  | / |
| 102 | 灌云县 | 连云港蒙升泰化工有限公司 | 关停 | 2018.3 |  |  | / |
| 103 | 灌云县 | 江苏盛世化工有限公司 | 关停 | 2018.3 |  |  | / |
| 104 | 灌云县 | 灌云县强达医药化学有限公司 | 关停 | 2018.3 |  |  | / |
| 105 | 灌云县 | 江苏泰格化工有限公司 | 关停 | 2018.3 |  |  | / |
| 106 | 灌云县 | 江苏江南农化有限公司 | 关停 | 2018.6 |  |  | / |
| 107 | 灌云县 | 连云港旭欣化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 108 | 灌云县 | 连云港方和化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 109 | 灌云县 | 连云港吉灵化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 110 | 灌云县 | 连云港合兴化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 111 | 灌云县 | 连云港天和化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 112 | 灌云县 | 连云港润成峰医药化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 113 | 灌云县 | 连云港都茂化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 114 | 灌云县 | 连云港泰瑞化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 115 | 灌云县 | 连云港普升化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 116 | 灌云县 | 江苏华南化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 117 | 灌云县 | 连云港昌恒化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 118 | 灌云县 | 连云港市东海化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 119 | 灌云县 | 湘元（连云港）化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 120 | 灌云县 | 连云港金磊源化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 121 | 灌云县 | 连云港锐华化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 122 | 灌云县 | 连云港义霖化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 123 | 灌南县 | 连云港毅成化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 124 | 灌南县 | 连云港埃森化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 125 | 灌南县 | 安阳双环助剂连云港有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 126 | 灌南县 | 连云港升南化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 127 | 灌南县 | 连云港光大化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 128 | 灌南县 | 连云港澄鑫化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 129 | 灌南县 | 连云港市科尔健化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 130 | 灌南县 | 连云港瑞威化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 131 | 灌南县 | 连云港市新田化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 132 | 灌南县 | 连云港珂司克化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 133 | 灌南县 | 连云港致诚化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 134 | 灌南县 | 连云港阳方催化科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 135 | 灌南县 | 江苏威格瑞斯化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 136 | 灌南县 | 连云港迪爱生色料有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 137 | 灌南县 | 江苏仁欣化工股份有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 138 | 灌南县 | 江苏景宏生物科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 139 | 灌南县 | 连云港恒飞制药有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 140 | 灌南县 | 连云港市中成化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 141 | 灌南县 | 灌南伊斯特化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 142 | 灌南县 | 江苏永凯化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 143 | 灌南县 | 连云港市华伦化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 144 | 灌南县 | 连云港禾田化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 145 | 灌南县 | 江苏嘉隆化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 146 | 灌南县 | 七洲绿色化工（连云港）有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 147 | 灌南县 | 连云港市金囤农化有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 148 | 灌南县 | 连云港高优化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 149 | 灌南县 | 连云港卡乐化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 150 | 灌南县 | 灌南莱茵达化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 151 | 灌南县 | 连云港手性化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 152 | 灌南县 | 江苏迪安化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 153 | 灌南县 | 连云港市三联化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 154 | 灌南县 | 江苏道博化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 155 | 灌南县 | 江苏克胜作物科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 156 | 灌南县 | 江苏恒隆作物保护有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 157 | 灌南县 | 连云港盘固化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 158 | 灌南县 | 连云港润峰环保产业有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 159 | 灌南县 | 江苏倍合德化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 160 | 灌南县 | 连云港市亚晖医药化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 161 | 灌南县 | 连云港市国盛化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 162 | 灌南县 | 灌南欣丰化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 163 | 灌南县 | 连云港市华通化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 164 | 灌南县 | 连云港腾源化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 165 | 灌南县 | 连云港天平化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 166 | 灌南县 | 江苏华尔化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 167 | 灌南县 | 爱沃特裕立化工（江苏）有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 168 | 灌南县 | 江苏晋光化工科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 169 | 灌南县 | 连云港天辰化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 170 | 灌南县 | 江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 171 | 灌南县 | 连云港纽泰科化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 172 | 灌南县 | 连云港泰盛化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 173 | 灌南县 | 江苏中能化学科技股份有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 174 | 灌南县 | 江苏耕耘化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 175 | 灌南县 | 连云港珂玫琳科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 176 | 灌南县 | 连云港立本农药化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 177 | 灌南县 | 连云港笃翔化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 178 | 灌南县 | 南龙（连云港）化学有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 179 | 灌南县 | 江苏佳麦化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 180 | 灌南县 | 连云港市朗易化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 181 | 灌南县 | 连云港欣富荣生物科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 182 | 灌南县 | 连云港长龙精细化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 183 | 灌南县 | 连云港威远精细化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 184 | 灌南县 | 连云港凤蝶化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 185 | 灌南县 | 江苏春绿科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 186 | 灌南县 | 连云港市永大化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 187 | 灌南县 | 江苏皇马农化有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 188 | 灌南县 | 江苏宝盛龙城药业有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 189 | 灌南县 | 连云港先达化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 190 | 灌南县 | 连云港双蝶染料化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 191 | 灌南县 | 连云港市金阳化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 192 | 灌南县 | 连云港天尊化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 193 | 灌南县 | 连云港拜尔特化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 194 | 灌南县 | 连云港宏业化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 195 | 灌南县 | 连云港亚佳化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 196 | 灌南县 | 连云港迪奥精细化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 197 | 灌南县 | 连云港安阳双环助剂有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 198 | 灌南县 | 连云港中壹精细化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 199 | 灌南县 | 连云港地浦科技化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 200 | 灌南县 | 连云港世杰农化有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 201 | 灌南县 | 连云港优化科技化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 202 | 灌南县 | 连云港海迪化工科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 203 | 灌南县 | 江苏茂期化工有限公司 | 关停 | 2018.6 |  |  | / |
| 204 | 灌南县 | 连云港聚鑫生物科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 205 | 灌南县 | 连云港市汇力树脂有限公司 | 关停 | 2018.6 |  |  | / |
| 206 | 灌南县 | 江苏永利化工有限公司 | 关停 | 2018.6 |  |  | / |
| 207 | 灌南县 | 连云港拜克化工有限公司 | 关停 | 2018.6 |  |  | / |
| 208 | 灌南县 | 江苏永利化工有限公司 | 关停 | 2018.6 |  |  | / |
| 209 | 赣榆区 | 江苏鹏程化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 45 |
| 210 | 赣榆区 | 连云港众邦化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 56 |
| 211 | 赣榆区 | 江苏久日化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 40 |
| 213 | 赣榆区 | 江苏新海石化有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 150 |
| 213 | 赣榆区 | 连云港港海化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 214 | 赣榆区 | 连云港金康医药科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 45 |
| 215 | 赣榆区 | 连云港德洋化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 45 |
| 216 | 赣榆区 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 1000 |
| 217 | 赣榆区 | 连云港新江环保材料有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 25 |
| 218 | 赣榆区 | 江苏善俊清洁能源科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 219 | 赣榆区 | 江苏安源生物科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 200 |
| 220 | 连云区 | 连云港死海溴化物有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 25 |
| 221 | 连云区 | 丰益表面活性材料（连云港）有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 300 |
| 222 | 连云区 | 连云港环海化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 |  |
| 223 | 连云区 | 科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 |  |
| 224 | 连云区 | 丰益高分子材料（连云港）有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 |  |
| 225 | 连云区 | 连云港市工投集团利海化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 45 |
| 226 | 连云区 | 科邦石化（连云港）有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 90 |
| 227 | 连云区 | 江苏三吉利化工股份有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 65 |
| 228 | 连云区 | 沙索丰益醇工业（连云港）有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 30 |
| 229 | 开发区 | 江苏德源药业有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 252 |
| 230 | 开发区 | 江苏豪森（宏创）医药股份有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 1000 |
| 231 | 开发区 | 江苏盛迪医药股份有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 18 |
| 232 | 开发区 | 连云港澳新生物科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 2.4 |
| 233 | 开发区 | 连云港润众制药有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 500 |
| 234 | 开发区 | 连云港恒顺化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 235 | 开发区 | 连云港万特科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 236 | 开发区 | 连云港中复神鹰碳纤维有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 6 |
| 237 | 开发区 | 连云港神特新材料有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 600 |
| 238 | 开发区 | 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 48 |
| 239 | 开发区 | 连云港本一新材料科技有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 240 | 开发区 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 2000 |
| 241 | 开发区 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 100 |
| 242 | 开发区 | 江苏宇田医药有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 984 |
| 243 | 开发区 | 连云港海威科技发展有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 53 |
| 244 | 徐圩新区 | 江苏虹港石化有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 245 | 徐圩新区 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 100 |
| 246 | 徐圩新区 | 连云港荣泰仓储化工仓储有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 9 |
| 247 | 高新区 | 罗盖特（中国）精细化工有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 100 |
| 248 | 高新区 | 连云港杰瑞药业有限公司 | 开展1-2轮泄漏检测与修复 | 每年 | VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 50 |

附件7

重点行业挥发性有机物收集能力提升项目清单

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 行业 | 工作要求1 | 时间节点 | 工作要求2 | 时间节点 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县 | 连云港永发包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 26.58 |
| 2 | 东海县 | 连云港同盛包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 5 |
| 3 | 东海县 | 连云港市鼎尚包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 5 |
| 4 | 东海县 | 连云港申润包装材料有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 30 |
| 5 | 东海县 | 连云港荣旺包装印刷有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 6 | 东海县 | 连云港丽虹彩印包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 7 | 东海县 | 连云港嘉信纸业包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 5 |
| 8 | 东海县 | 连云港崇鑫实业有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 5 |
| 9 | 东海县 | 江苏中乾塑业有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 50 |
| 10 | 东海县 | 东海县木同磊塑编彩印厂 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 5 |
| 11 | 东海县 | 东海县马陵包装纸箱厂 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 12 | 灌云县 | 连云港鼎昌塑料包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 13 | 赣榆区 | 连云港市中佳包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 5 |
| 14 | 赣榆区 | 连云港市伟庆包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 8 |
| 15 | 赣榆区 | 连云港市双通塑料编织有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 12 |
| 16 | 赣榆区 | 连云港市金信包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 20 |
| 17 | 赣榆区 | 连云港市瀚鑫塑料制品有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 15 |
| 18 | 赣榆区 | 连云港市百胜马口铁有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 5 |
| 19 | 赣榆区 | 连云港市百川塑编包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 6 |
| 20 | 赣榆区 | 连云港瑞德彩印有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 6 |
| 21 | 赣榆区 | 连云港金洲包装制品有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 22 | 赣榆区 | 连云港晨光塑业有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 23 | 赣榆区 | 连云港超力工业包装制品有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 5 |
| 24 | 赣榆区 | 连云港保利盈塑料有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 25 | 赣榆区 | 连云港百利合新材料发展有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 30 |
| 26 | 赣榆区 | 江苏新友塑业有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 15 |
| 27 | 赣榆区 | 赣榆兴乐包装制品有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 5 |
| 28 | 赣榆区 | 赣榆翔瑞包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 5 |
| 29 | 赣榆区 | 赣榆三元包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 5 |
| 30 | 赣榆区 | 赣榆蓝天包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 6 |
| 31 | 赣榆区 | 赣榆县光明涂装厂 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 6 |
| 32 | 赣榆区 | 赣榆县赣中印刷有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 33 | 海州区 | 连云港报业印务有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 80 |
| 34 | 连云区 | 连云港市洋洋塑业有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 50 |
| 35 | 开发区 | 连云港中鸿包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 36 | 开发区 | 连云港释传实业有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 37 | 开发区 | 连云港市中元包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 100 |
| 38 | 开发区 | 连云港开发区华美彩印包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 39 | 开发区 | 连云港丰和包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 40 | 开发区 | 江苏惠中包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 10 |
| 41 | 开发区 | 江苏中金玛泰医药包装有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 5000 |
| 42 | 高新区 | 连云港云阪信息记录纸有限公司 | 印刷包装 | 全面使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨 | 每年 | 全面实现VOCs稳定达标排放 | 2018.6 | 50 |
| 43 | 灌云县 | 连云港和利通船舶重工有限公司 | 船舶制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 实现有机废气的收集与处理，VOCs稳定达标排放，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.6 | 20 |
| 44 | 灌云县 | 连云港五洲船舶重工有限公司 | 船舶制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 实现有机废气的收集与处理，VOCs稳定达标排放，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.6 | 30 |
| 45 | 灌南县 | 江苏海中洲船业有限公司 | 船舶制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 实现有机废气的收集与处理，VOCs稳定达标排放，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.6 | 500 |
| 46 | 灌南县 | 江苏名洋船业有限公司 | 船舶制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 实现有机废气的收集与处理，VOCs稳定达标排放，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.6 | 500 |
| 47 | 灌南县 | 连云港美尔美图船业有限公司 | 船舶制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 实现有机废气的收集与处理，VOCs稳定达标排放，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.6 | 500 |
| 48 | 灌南县 | 连云港胜华船舶修造有限公司 | 船舶制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 实现有机废气的收集与处理，VOCs稳定达标排放，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.6 | 500 |
| 49 | 赣榆区 | 赣榆东源船舶修造厂 | 船舶制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 实现有机废气的收集与处理，VOCs稳定达标排放，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.6 | 45 |
| 50 | 赣榆区 | 江苏海州湾船业有限公司 | 船舶制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 实现有机废气的收集与处理，VOCs稳定达标排放，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.6 | 55 |
| 51 | 海州区 | 连云港远洋流体装卸设备有限公司 | 船舶制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 实现有机废气的收集与处理，VOCs稳定达标排放，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.6 | 300 |
| 52 | 东海县 | 连云港市晶都电子衡器厂 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 53 | 东海县 | 连云港津达环保设备厂 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 54 | 东海县 | 连云港市新瑞环保设备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 50 |
| 55 | 东海县 | 东海县国源实业有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 56 | 东海县 | 连云港韩林粮食机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 57 | 东海县 | 连云港生春重工机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 58 | 东海县 | 连云港远东粮食机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 59 | 东海县 | 连云港博盛机械制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 60 | 东海县 | 连云港博云机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 20 |
| 61 | 东海县 | 连云港航汇矿山机械制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 62 | 东海县 | 连云港晶州磁电设备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 63 | 东海县 | 连云港陇海矿山机械制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 64 | 东海县 | 连云港市红发工矿机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 65 | 东海县 | 连云港市群盛机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 66 | 东海县 | 连云港市三安矿山机械制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 67 | 东海县 | 连云港亚连矿山机械制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 68 | 东海县 | 连云港中奥机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 69 | 东海县 | 东海县毅利精密铸造厂 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 70 | 东海县 | 连云港春江机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 15 |
| 71 | 东海县 | 东海县利民太阳能科技有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 72 | 东海县 | 连云港市太阳神能源有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 73 | 东海县 | 连云港兴达石英材料有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 74 | 东海县 | 东海县锐普自动化设备厂 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 75 | 东海县 | 东海盈达空调设备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 30 |
| 76 | 东海县 | 连云港晨唐机械科技有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 77 | 东海县 | 连云港德利得机械制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 78 | 灌云县 | 灌云县云港旋耕机厂 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 28 |
| 79 | 灌云县 | 灌云县振兴机械厂 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 27 |
| 80 | 灌云县 | 江苏银华春翔机械制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 0 |
| 81 | 灌云县 | 连云港金核铸造厂 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 82 | 灌云县 | 连云港市大陆旋耕机厂 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 65 |
| 83 | 灌云县 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 20 |
| 84 | 灌云县 | 连云港市东方管件制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 20 |
| 85 | 灌云县 | 连云港市东兰机械厂 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 15 |
| 86 | 灌云县 | 连云港市富民机械制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 22 |
| 87 | 灌云县 | 连云港市连发机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 27 |
| 88 | 灌云县 | 连云港市锐远农业装备科技有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 15 |
| 89 | 灌云县 | 连云港市威迪机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 65 |
| 90 | 灌云县 | 连云港市经纬铸造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 91 | 灌云县 | 连云港巨龙机械装备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 20 |
| 92 | 灌云县 | 连云港市旭日化工设备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 93 | 灌云县 | 灌云润丰轴承有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 94 | 灌云县 | 连云港欧德曼轴承制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 95 | 赣榆区 | 江苏康美瑞电气设备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 96 | 赣榆区 | 连云港天工变压器有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 97 | 赣榆区 | 江苏海希电子科技有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 98 | 赣榆区 | 连云港畅伦交通器材有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 99 | 赣榆区 | 连云港芦桥电力器材有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 100 | 赣榆区 | 连云港市武峰塑业有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 101 | 赣榆区 | 连云港迪泰汽车电器有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 20 |
| 102 | 赣榆区 | 江苏聚力新能源有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 103 | 赣榆区 | 连云港达科电子材料科技有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 104 | 赣榆区 | 江苏申能新能源装备制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 105 | 赣榆区 | 连云港神舟新能源有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 106 | 赣榆区 | 江苏日铸机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 107 | 赣榆区 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 108 | 赣榆区 | 江苏日东机械装备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 15 |
| 109 | 赣榆区 | 连云港市九洲电控设备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 110 | 赣榆区 | 赣榆县新成标准件有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 111 | 赣榆区 | 连云港东南标准件有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 112 | 赣榆区 | 连云港市平鑫紧固件有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 113 | 赣榆区 | 连云港兴怡紧固件有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 114 | 赣榆区 | 连云港市东邦化工机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 115 | 赣榆区 | 连云港富安紫菜机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 116 | 赣榆区 | 连云港通元机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 117 | 赣榆区 | 赣榆县古城农机铸造厂 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 118 | 赣榆区 | 连云港市广友车辆机械厂 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 119 | 赣榆区 | 连云港苏瑞起重机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 120 | 赣榆区 | 连云港超越重型传动件有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 121 | 赣榆区 | 连云港步升机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 15 |
| 122 | 赣榆区 | 连云港德丰电子材料科技有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 123 | 赣榆区 | 连云港创新储运设备制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 15 |
| 124 | 赣榆区 | 连云港永钢车辆制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 15 |
| 125 | 赣榆区 | 江苏苏阳太阳能科技有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 126 | 赣榆区 | 连云港大禹水处理工程有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 5 |
| 127 | 赣榆区 | 连云港贝兹乐信息科技有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 128 | 赣榆区 | 连云港锐宝电机有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 8 |
| 129 | 赣榆区 | 连云港耀鑫成套设备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 8 |
| 130 | 赣榆区 | 连云港众成冶金设备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 131 | 赣榆区 | 连云港科田机械制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 132 | 海州区 | 连云港丰达电子有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 50 |
| 133 | 海州区 | 连云港黄海机械股份有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 50 |
| 134 | 海州区 | 连云港市鼎鑫电力器材有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 135 | 海州区 | 江苏中鹏新材料股份有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 136 | 海州区 | 江苏天明机械集团有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 300 |
| 137 | 海州区 | 连云港如年实业有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 138 | 海州区 | 连云港鹰游纺机有限责任公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 500 |
| 139 | 海州区 | 连云港元丰机械制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 200 |
| 140 | 海州区 | 连云港福源医疗器械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 141 | 海州区 | 天田（连云港）机床有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 300 |
| 142 | 海州区 | 连云港振荣传动件有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 50 |
| 143 | 海州区 | 连云港天明装备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 50 |
| 144 | 海州区 | 连云港佳普石化机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 145 | 海州区 | 连云港神宇石化机械设备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 146 | 海州区 | 连云港市德邦化工机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 147 | 海州区 | 连云港帅宝机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 60 |
| 148 | 海州区 | 连云港市港圣开关制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 40 |
| 149 | 海州区 | 江苏齐天铁塔制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 150 | 海州区 | 连云港市立成电力节能设备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 200 |
| 151 | 海州区 | 连云港市中通复合材料机械设备制造厂 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 152 | 海州区 | 连云港贝斯特机械设备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 30 |
| 153 | 海州区 | 连云港三人行环境工程技术有限责任公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 30 |
| 154 | 海州区 | 江苏省太阳能研究所有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 50 |
| 155 | 海州区 | 日出东方太阳能股份有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 156 | 海州区 | 连云港康盛机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 20 |
| 157 | 海州区 | 连云港康达智精密技术有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 30 |
| 158 | 海州区 | 连云港市泓桥照明电器有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 50 |
| 159 | 海州区 | 江苏奇星流体设备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 160 | 海州区 | 连云港市新海机械厂 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 161 | 开发区 | 中复碳芯电缆科技有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 20 |
| 162 | 开发区 | 国电联合动力技术（连云港）有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 400 |
| 163 | 开发区 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 150 |
| 164 | 开发区 | 江苏沃菲德实业有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 20 |
| 165 | 开发区 | 重山风力设备（连云港）有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 166 | 开发区 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 30 |
| 167 | 开发区 | 连云港佑源医药设备制造有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 50 |
| 168 | 开发区 | 连云港千樱医疗设备有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 500 |
| 169 | 开发区 | 连云港启创铝制品有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 170 | 高新区 | 江苏同合电气有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 171 | 高新区 | 江苏连港皮革机械有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 172 | 高新区 | 福泰克（连云港）电线有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 173 | 徐圩新区 | 番禺珠江钢管（连云港）有限公司 | 机械设备制造 | 全面使用高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 500 |
| 174 | 东海县 | 连云港市中兴钢圈厂 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 20 |
| 175 | 东海县 | 连云港市红旗科技发展有限责任公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 60 |
| 176 | 东海县 | 连云港市丰平车轮有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 50 |
| 177 | 东海县 | 连云港市艾伦钢铁有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 148 |
| 178 | 东海县 | 连云港润沃达环境技术有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 40 |
| 179 | 东海县 | 连云港锐诺德铁路设备制造有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 50 |
| 180 | 东海县 | 连云港华鼎车轮有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 43 |
| 181 | 东海县 | 连云港固帑挂车制造有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 182 | 东海县 | 江苏博瑞盟汽车部件有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 183 | 东海县 | 东海县兰天汽车车轮厂 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 100 |
| 184 | 东海县 | 东海县华建汽车挡圈厂 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 185 | 灌云县 | 江苏耀科铝业有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 70 |
| 186 | 赣榆区 | 连云港亚特新铸件有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 187 | 赣榆区 | 连云港市正德机械制造有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 188 | 赣榆区 | 连云港市苏盛汽车配件有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 20 |
| 189 | 赣榆区 | 连云港博莱顿汽车电器有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | / |
| 190 | 赣榆区 | 江苏奥诺赛车业有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | / |
| 191 | 赣榆区 | 江苏天明特种车辆有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 10 |
| 192 | 海州区 | 连云港金优车辆机械有限公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 50 |
| 193 | 市开发区 | 连云港神鹰碳纤维自行车有限责任公司 | 交通工具制造 | 全面使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料 | 每年 | 完成有机废气的收集与处理，禁止露天和敞开式喷涂作业 | 2018.12 | 500 |
| 194 | 东海县 | 连云港市金蛇人造板有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 10 |
| 195 | 东海县 | 连云港森福木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 18 |
| 196 | 东海县 | 连云港瑞祥木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 10.5 |
| 197 | 东海县 | 连云港仁福木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 停产 |
| 198 | 东海县 | 连云港嘉禾木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 12.5 |
| 199 | 东海县 | 连云港辉昊木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 12 |
| 200 | 东海县 | 连云港华林木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 10.5 |
| 201 | 东海县 | 连云港宏杨木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 100 |
| 202 | 东海县 | 连云港宏盟木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 10 |
| 203 | 东海县 | 连云港大江木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 100 |
| 204 | 东海县 | 东海县维尔森建筑材料有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 20 |
| 205 | 东海县 | 东海县润森板材厂 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 30 |
| 206 | 东海县 | 东海县景祥木材加工厂 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 10 |
| 207 | 东海县 | 东海县建达木材加工厂 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 10 |
| 208 | 东海县 | 东海县恒昌木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 10 |
| 209 | 灌云县 | 灌云同欣窗饰有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 10 |
| 210 | 灌南县 | 连云港新跃木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 10 |
| 211 | 灌南县 | 连云港欣港木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 212 | 灌南县 | 连云港万召木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 213 | 灌南县 | 连云港市东森科技发展有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 214 | 灌南县 | 连云港森旺木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 215 | 灌南县 | 连云港三人行木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 216 | 灌南县 | 连云港南方木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 217 | 灌南县 | 连云港金杰木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 218 | 灌南县 | 连云港华展木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 219 | 灌南县 | 连云港华福木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 220 | 灌南县 | 连云港宫良木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 221 | 灌南县 | 连云港班艺木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 222 | 灌南县 | 江苏善聪木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 223 | 灌南县 | 江苏健坤木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 224 | 灌南县 | 灌南友峰木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 225 | 灌南县 | 灌南银得隆木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 226 | 灌南县 | 灌南县浩瀚木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 200 |
| 227 | 赣榆区 | 连云港业事板业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 35 |
| 228 | 赣榆区 | 连云港耀盛实业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 10 |
| 229 | 赣榆区 | 连云港市文成木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 30 |
| 230 | 赣榆区 | 连云港立顺木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 28 |
| 231 | 赣榆区 | 连云港开诚木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 25 |
| 232 | 赣榆区 | 连云港金涛木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 20 |
| 233 | 赣榆区 | 赣榆县文峰木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 15 |
| 234 | 赣榆区 | 赣榆县富强木器厂 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 10 |
| 235 | 海州区 | 连云港旭日科技有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 30 |
| 236 | 海州区 | 连云港美步楼梯制造有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 30 |
| 237 | 开发区 | 连云港莆商实业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 10 |
| 238 | 开发区 | 连云港奥盛木业有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 20 |
| 239 | 开发区 | 吉拜特（连云港）新材料有限公司 | 人造板制造 | 全面使用低（无）VOCs含量的胶黏剂 | 每年 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs收集与处理 | 2018.12 | 10 |
| 240 | 灌云县 | 连云港澳尔森家具有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 10 |
| 241 | 灌云县 | 江苏威陵家具有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 35 |
| 242 | 灌云县 | 灌云浩鑫家具有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 10 |
| 243 | 赣榆区 | 连云港象新木业有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 10 |
| 244 | 赣榆区 | 连云港唯尚壹品家具有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 10 |
| 245 | 赣榆区 | 连云港天佑家居有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 10 |
| 246 | 赣榆区 | 连云港孟庆柱木制品有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 10 |
| 247 | 赣榆区 | 连云港美泰家居用品有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 15 |
| 248 | 赣榆区 | 连云港劲美文仪家具制造有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 10 |
| 249 | 赣榆区 | 连云港佳林木业有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 15 |
| 250 | 赣榆区 | 江苏立顺工贸有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 10 |
| 251 | 赣榆区 | 江苏富娃家具有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 10 |
| 252 | 赣榆区 | 光明集团连云港家具有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 20 |
| 253 | 赣榆区 | 赣榆恒基装饰材料有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 20 |
| 254 | 赣榆区 | 连云港市亿人舒家具有限公司 | 家具制造 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 10 |
| 255 | 开发区 | 禧玛诺(连云港)实业有限公司 | 制鞋业 | 全面使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料 | 每年 | VOCs全面达到排放标准要求 | 2018.6 | 15 |
| 256 | 东海县 | 连云港永晶石英晶体有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 257 | 东海县 | 连云港煜航电子科技有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 42 |
| 258 | 东海县 | 连云港市利晶石英晶体有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 259 | 东海县 | 连云港济源晶体元件有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 260 | 东海县 | 东海县东方高纯电子材料有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 261 | 东海县 | 东海县锋利晶体有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 262 | 东海县 | 东海力音电子有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 263 | 东海县 | 江苏海峰电子有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 264 | 东海县 | 东海县合创电子有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 265 | 灌云县 | 连云港市常云电子有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 266 | 赣榆区 | 连云港达科电子材料科技有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 267 | 赣榆区 | 江苏聚力新能源有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 268 | 赣榆区 | 江苏华港电子科技有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 269 | 赣榆区 | 连云港科威电子科技有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 15 |
| 270 | 赣榆区 | 连云港飞阔电子有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 271 | 赣榆区 | 赣榆县同创电子组装厂 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 272 | 赣榆区 | 连云港海昌电子有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 273 | 赣榆区 | 连云港硕东电子有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 274 | 海州区 | 连云港丰达电子有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 50 |
| 275 | 海州区 | 江苏中鹏新材料股份有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 100 |
| 276 | 开发区 | 江苏华海诚科新材料有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 50 |
| 277 | 高新区 | 大陆汽车电子（连云港）有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 50 |
| 278 | 高新区 | 汉高华威电子有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 100 |
| 279 | 高新区 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 电子信息 | 完成溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs综合治理 | 2018.12 |  |  | 20 |
| 280 | 海州区 | 连云港市华隆纺织有限公司 | 纺织 | 完成定型机、印花废气治理 | 2018.12 |  |  | 30 |
| 281 | 海州区 | 华丰纺织（连云港）有限公司 | 纺织 | 完成定型机、印花废气治理 | 2018.12 |  |  | 30 |
| 282 | 海州区 | 连云港爱仕沃玛技术纺织有限公司 | 纺织 | 完成定型机、印花废气治理 | 2018.12 |  |  | 30 |
| 283 | 海州区 | 连云港瑞琪纺织品有限公司 | 纺织 | 完成定型机、印花废气治理 | 2018.12 |  |  | 20 |
| 284 | 海州区 | 连云港金典服饰有限责任公司 | 纺织 | 完成定型机、印花废气治理 | 2018.12 |  |  | 20 |
| 285 | 开发区 | 连云港聚优无纺布有限公司 | 纺织 | 完成定型机、印花废气治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 286 | 开发区 | 连云港市圣新服装有限公司 | 纺织 | 完成定型机、印花废气治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 287 | 灌南县 | 连云港万召木业有限公司 | 木材加工 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理 | 2018.12 |  |  | 200 |
| 288 | 灌南县 | 连云港宫良木业有限公司 | 木材加工 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理 | 2018.12 |  |  | 200 |
| 289 | 赣榆区 | 连云港开诚木业有限公司 | 木材加工 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理 | 2018.12 |  |  | 10 |
| 290 | 开发区 | 连云港莆商实业有限公司 | 木材加工 | 完成干燥、涂胶、热压过程VOCs治理 | 2018.12 |  |  | 10 |

附件8

市区重点异味排放企业清单

| 序号 | 企业名称 | 片区 | 主要污染物质 | 污染物质来源 | 整治目标 | 时间节点 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 | 大浦工业区 | 甲硫醚、乙硫醇 | 企业生产原料二甲基亚砜的二次分解，以污水站附近异味物质浓度最高。 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 2000 |
|  |  |  | 二甲基二硫醚 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化苄 |  |  |  |  |
| 2 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 大浦工业区 | 己硫醇 | 表面喷涂 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 150 |
| 3 | 连云港新星建材有限公司 | 大浦工业区 | 己硫醇 | 表面喷涂 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 200 |
|  |  |  | 二乙基苯胺 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二氯苯 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二硫化碳、乙硫醚 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氯化苄 |  |  |  |  |
|  |  |  | 磷酸三甲酯 |  |  |  |  |
| 4 | 江苏豪森集团原料药工厂 | 大浦工业区 | 氯化苄 | 生产过程 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 1000 |
| 5 | 连云港恒顺化工有限公司 | 大浦工业区 | 二甲苯酚 | 生产过程 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 150 |
| 6 | 罗盖特(中国)精细化工有限公司 | 大浦工业区 | / | 生产过程 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 1000 |
| 7 | 连云港晨兴环保产业有限公司 | 大浦工业区 | / | 垃圾处理过程 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 300 |
| 8 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 宋跳工业园 | 氯化苄 | 表面喷涂 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 300 |
| 9 | 天田连云港机械有限公司 | 宋跳工业园 | 己硫醇 | 表面喷涂 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 200 |
| 10 | 连云港东鹏木业有限公司 | 宋跳工业园 | 丙烯醛 | 表面喷涂 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 100 |
| 11 | 连云港裕华矿产有限公司 | 连云开发区 | 己硫醇 | 生产过程 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 400 |
| 12 | 连云港晓行金属设备制造有限公司 | 市开发区 | 己硫醇 | 垃圾焚烧 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 500 |
| 13 | 连云港千樱医药设备有限公司 | 市开发区 | 丙烯醛 | 表面喷涂 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 100 |
|  |  |  | 二甲苯酚 |  |  |  |  |
| 14 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 市开发区 | / | 生产过程 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 2000 |
| 15 | 连云港远洋流体装卸设备有限公司 | 海州开发区 | 丙烯醛 | 表面喷涂 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 500 |
| 16 | 连云港美步家居有限公司 | 海州开发区 | 丙烯醛 | 表面喷涂 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 600 |
| 17 | 连云港龙顺塑料有限公司 | 海州开发区 | 己硫醇 | 塑料制造 | 基本消除异味扰民问题 | 2019年底前 | 100 |